Smlouva o dílo

podle § 2586 a násl.zákona è.89/2012 Sb.,Obèanského zákoníku

Objednatel: Základní škola

Školní 713 , Trhové Sviny 374 01

Zastoupený:  Mgr. Janem Mikešem, øeditelem školy

IÈO: 00581658

Zhotovitel:    Stavitelství Beneš s. r. o.

Pekárenská 1154, 374 01  Trhové Sviny

IÈO: 28129423   DIÈ: CZ28129423

Zastoupený: Ing. Janem Benešem,  jednatelem firmy

Pøedmìt smlouvy

Výmìna oken pavilónu dílen ZŠ v Trhových Svinech, dle pøiložené cenové nabídky

z 11.11.2016, která je nedílnou souèástí této smlouvy.

Smluvní cena

Smluvní cena bez DPH èiní ……………………………… 145.000,-Kè

Smluvní cena vè.21% DPH èiní........................................... 175.450,-Kè

Zpùsob platby

Po dokonèení a pøedání bezvadného díla bude vystavena faktura se splatností do 31.1.2017.

Termín plnìní

Zahájení prací:          9.12.2016

Dokonèení prací:     31.12.2016

Smluvní pokuty

Pøi nedodržení termínu dokonèení díla uhradí dodavatel odbìrateli èástku

500,-Kè za každý zapoèatý kalendáøní den. Pøi nedodržení termínu splatnosti faktury uhradí objednatel zhotoviteli èástku 0.05% z dlužné èástky za každý zapoèatý kalendáøní den.

Podmínky provedení díla

Veškeré práce budou provedeny dle platných pøedpisù a norem.

Záruka za dílo

Záruèní doba provedeného díla se dohodou smluvních stran stanoví na 60 mìsícù od data pøevzetí výše uvedeného díla.V pøípadì výskytu skryté vady je zhotovitel povinnen vady odstranit do 14-ti dnù od oznámení nebo písemnì dohodnout s objednatelem jiný termín podle charakteru vady.

Závìr

Pøípadné vícepráce požadované objednatelem budou fakturovány v dohodnutých cenách.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden. Oba mají platnost originálu.

V Trhových Svinech  dne  30.11.2016

...................................                               .............................................

objednatel                                                  zhotovitel