SMLOUVA O DÍLO

dodávka projektových prací – na akci

„PD – výměna rozvodů vody a kanalizace na MZS čp. 480“

č.  54/2016

uzavřená podle § 2586 a následujících

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

- I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:		 Správa sportovních zařízení města Loun, p. o.

Sídlo:				Mírové náměstí 35, 440 23 Louny

Registrace:			u Krajského soudu v Ústí nad Labem Pr 1049

Zastoupený:				Bc. Radkem Příhodou,

ředitelem příspěvkové organizace

IČ:				 04293657

DIČ:				CZ00265209

Bankovní spojení:		KB Louny

Číslo účtu:				Osoby oprávněné k jednání	ve věcech technických:

Bc. Radek Příhoda    e-mail:

Ing. Zdeněk Slavíček e-mail:

a

ZHOTOVITEL: 		Ing. Magdaléna Rybáková

Sídlo:				Lounská 115, 439 02 Cítoliby

Zastoupený:			ing.Magdalénou Rybákovou

IČ:				74993992

DIČ:				NEJSEM PLÁTCE DPH

Registrace:			u MÚ Louny, Obecní živnostenský úřad

Bankovní spojení:		mBank

Číslo účtu:

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing.Magdaléna Rybáková	e-mail:

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

- II. Výchozí podklady a údaje

  - Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva a zadávací dokumentace objednavatele ze dne 31.10.2016, jejíž podmínky byly zapracovány do cenové nabídky zhotovitele ze dne 11.11.2016

  - Výchozí údaje:  										    2.2.1. Název díla:          PD - Výměna rozvodů vody a kanalizace na MZS čp. 480

- 2.2.2.   Místo díla:	Městský zimní stadion, Cukrovarská zahrada 480, Louny

- 2.2.3.   Investor:		Správa sportovních zařízení města Loun, p. o.

- III. Předmět plnění

- Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace (dále také „PD“) v rozsahu pro provádění díla „Výměna rozvodů vody a kanalizace na MZS čp. 480“. Rozsah a obsah PD je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.

- PD bude řešit výměnu rozvodů vody a kanalizace na MZS čp. 480

- IV. Obecné podmínky předmětu plnění

  - Pro realizaci díla musí být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání díla. Tyto požadavky musí zrealizované dílo splňovat při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po celou dobu své existence.

V. Rozsah předmětu plnění

  - Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu nutném pro provádění stavby. Rozsah a obsah projektové dokumentace je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění. Projektová dokumentace bude předána v řazení a členění na předepsané části a jejich jednotlivé body, které budou označeny a zpracovány v souladu s příslušnou vyhláškou.

  - Kompletní projektová dokumentace zpracovaná dle čl. V., odst. 5.1. a dle rozsahu a obsahu této smlouvy bude objednateli předána v termínu dle čl. VI., odst. 6.1. v 6 vyhotoveních v tištěné formě a v 1 vyhotovení na CD ve formátu pdf a dwg a bude dále obsahovat:

- 1x podrobný výkaz výměr + 1x oceněný výkaz výměr (rozpočet díla) 1x v tištěné formě a 1x na CD ve formátu xls a pdf zpracované dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na práce a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

- veškerá potřebná vyjádření pro provádění stavby a požadavky dotčených orgánů  budou do projektové dokumentace zapracovány.

- součástí technické zprávy bude projektantem vyplněný dotazník BOZP, jehož návrh byl předán zhotoviteli objednatelem současně s akceptovanou smlouvou o dílo.

  - Každé pare projektové dokumentace bude opatřené razítkem autorizované osoby v souladu s §13, odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění.

  - Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další výtisky projektové dokumentace                v požadovaném počtu za cenu nákladů reprodukčních prací.

- VI. Termín plnění

  - Zhotovitel předá objednateli kompletní projektovou dokumentaci pro provádění stavby, zpracovanou v souladu s obsahem a rozsahem této smlouvy  nejpozději do

31.1.2017.

  - Předmět plnění, definovaný dle obsahu a rozsahu této smlouvy, je splněný řádným vypracováním a odevzdáním kompletní projektové dokumentace objednateli. Odevzdáním kompletní projektové dokumentace se rozumí osobní odevzdání zástupci objednatele oprávněnému k  jednání ve věcech technických, který zkontroluje její obsahovou správnost a vystaví protokol o převzetí projektové dokumentace, jenž obě smluvní strany potvrdí svým podpisem. Obsahově neúplná projektová dokumentace nebude objednatelem převzata, což nemá vliv na termín plnění ze strany zhotovitele.

  - Kontrolu věcné správnosti projektové dokumentace, převzaté objednatelem od zhotovitele dle čl. VI., odst. 6.2., provede objednatel do 10 pracovních dní od jejího převzetí. Výsledek této kontroly oznámí objednatel zhotoviteli formou e-mailové zprávy, kterou zašle na e-mailovou adresu uvedenou v čl. I. a zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci v souladu s obsahem výsledku kontroly opravit. Tato doba nemá vliv na termín plnění ze strany zhotovitele a objednatel pro tento případ postupuje v souladu se čl. VIII., odst. 8.10.

- VII. Cena za dílo

  - Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou obou smluvních stran ve smyslu cenové kalkulace zhotovitele ze dne 11.11.2016 a to ve výši:

- Cena díla:							146.000,- Kč

Slovy: Jednostočtyřicetšestkorunčeských

  - Smluvní strany se dohodly, že finanční záloha nebude poskytnuta.

  - Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou smluvní cenu dle čl. VII., odst. 7.1. nejpozději do 28 kalendářních dnů po obdržení faktury. Za úhradu ceny za zhotovení předmětu plnění se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- VIII. Ostatní ujednání

  - Projektovou dokumentaci podle této smlouvy zhotovitel zpracuje na základě zadání objednatele a dle obsahu a rozsahu této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje, že vykoná pro objednatele veškeré činnosti v rozsahu a obsahu dle této smlouvy jakož i další činnosti s předmětem smlouvy související.

  - Zhotovitel bude při zabezpečování činnosti dle předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Svoji činnost bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy objednatele a podle pokynů, zápisů a dohod oprávněných zástupců smluvních stran jakož i v souladu s vyjádřeními a rozhodnutími dotčených orgánů a organizací a dalších účastníků řízení, jejichž stanoviska a požadavky zahrne do kompletního projektové dokumentace.

  - Objednatel se zavazuje, že kompletní projektovou dokumentaci převezme a zaplatí za její zhotovení.

  - V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů vyvolaných stranou objednatele, bude zhotovitel za rozpracované práce ke dni odstoupení nebo zrušení smlouvy fakturovat objednateli předem dohodnutou částku v rozsahu provedených prací k tomuto dni po oboustranné dohodě.

  - Zhotovitel prohlašuje, že k dnešnímu dni nemá vůči objednateli žádné finanční závazky po lhůtě splatnosti a nemá nedoplatky v evidenci daní a na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

  - Smluvní strany se dohodly, že v případě, že prohlášení zhotovitele dle čl. VIII., odst. 8.6 budou nepravdivá, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané ceny díla, a to za každé zjištění.

  - V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění respektive proplácení faktury do doby sankčního vypořádání pohledávky.

  - Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy objednateli vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční pohledávky dle čl. VIII., odst. 8.8, bude příslušná částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno z fakturované ceny díla, popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl objednateli vůči zhotoviteli.

  - V případě nesplnění termínů ze strany zhotovitele vyplývajících z čl. VI., odst. 6.1. této smlouvy se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši  2.000 Kč za každý den prodlení.

  - Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení. Toto ustanovení se však nevztahuje na proplacení takových faktur, u kterých bude z důvodů uvedených v čl. VIII., odst. 8.8.pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení.

  - Fakturu je zhotovitel povinen předat objednateli až po odsouhlasení projektové dokumentace a to nejpozději do 15 dnů ode dne jejího odsouhlasení dle čl. VI., odst., 6.3.

  - Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním dokumentace či některých jejích částí.

- IX. Odpovědnost za vady

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, dle platných norem a právních předpisů.

  - Zhotovitel odpovídá za vady předané dokumentace, za jednoznačnost, efektivnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, obecně závaznými předpisy, ČSN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětného díla.

  - Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit ihned poté, co se o ní dozvěděl, a to písemnou formou s uvedením požadovaného termínu odstranění reklamace. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu v požadovaném termínu odstranit. Pokud tak neučiní je objednavateli povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.

  - Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle obsahu a rozsahu této smlouvy a že bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě.

  - Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které vzniknou vadou projektové dokumentace.

  - Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od objednatele a ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

  - Zhotovitel je povinen spolupracovat při řešení vad, nejednoznačnosti, neefektivnosti a reálnosti navrženého technického řešení dokumentace i při samotné realizaci díla dle zpracované PD. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu v požadovaném termínu odstranit a to tak, aby nebyl narušen plynulý chod realizace díla. V případě nesplnění bude postupováno v souladu s odstavcem 9.3.

- X. Změny závazku

10.1.	Strany se dohodly, že změny ve výchozích podkladech a dohodnutých podmínkách nebo nové požadavky objednatele budou vždy řešeny písemným dodatkem k této smlouvě.

- XI. Všeobecná ustanovení

  - Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, závazkový vztah se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a obvyklými obchodními zvyklostmi.

  - Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž obě smluvní strany obdrží po 2 vyhotoveních.

  - Objednavatel a zhotovitel souhlasí s uzavřením této smlouvy za podmínek shora uvedených.

  - Objednatel tímto potvrzuje, že smlouva je uzavřena na základě Pravidel Rady města Loun č. P 12/2011 o zadávání veřejných zakázek města Louny v platném znění.

  - Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se zveřejněním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován za obchodní tajemství.

- Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

V Lounech dne: 15.11.2016				           V Cítolibech. dne: 11.11.2016

………………………………				            ……………………………

za objednatele:                                                                      za zhotovitele:

Bc. Radek Příhoda					            Ing.Magdaléna Rybáková

ředitel