##### Dodatek č. 2

##### ke Smlouvě o dílo

##### „Stavební úpravy části objektu Sedláčkova 36-40/Veleslavínova 27-29 (II.)“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Smluvní strany:

1.	Západočeská univerzita v Plzni

Sídlo:			Univerzitní 8, 301 00 Plzeň,

IČ:			49777513

DIČ:			CZ49777513

Zastoupená:		doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor

Bankovní spojení:		4811530257/0100, Komerční banka, a.s., Plzeň – město

Zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

Osoba oprávněná zastupovat ve věcech technických:

XXXX

(dále jen „Objednatel“ či „objednatel“)

2.	STAWO Přeštice s.r.o.

Sídlo:			Komenského 75, 334 01 Přeštice

IČ:			264 06 667

DIČ:			CZ26406667

Zastoupený:		Miroslav Wuchterle, jednatel

Bankovní spojení:	203832501/0300, ČSOB a.s., pobočka Přeštice

Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeného KS v Plzni, oddíl C, vložka 18230

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:

XXXX

(dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- mezi smluvními stranami byla dne 18.9.2018 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Stavební úpravy části objektu Sedláčkova 36-40/Veleslavínova 27-29 (II.)“ (dále jen „SOD“), a dne 14.12.2018 její dodatek č. 1

- souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy,

se smluvní strany v souladu s čl. XII. odst. 1 SOD, dohodly na následující změně SOD.

- Změna SOD

  - Rozsah díla a cena díla dle SOD ve znění dodatku č. 1 se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list). Změnový list tvoří přílohu tohoto dodatku.

  - Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:

- vícepracím v celkové hodnotě: 516 808,83 Kč bez DPH, resp. 625 338,68 Kč vč. 21 % DPH;

- méněpracím v celkové hodnotě: 18 000 Kč bez DPH, resp. 21 780 Kč vč. 21 % DPH;

  - Původní ujednání o ceně díla dle čl. VI. SOD ve znění dodatku č. 1 se mění následovně:

- Celková smluvní cena dle čl. VI. odst. 1 SOD ve znění dodatku č. 1

tj.: 11 558 506,41 Kč, resp. 13 985 792,76 Kč vč. 21 % DPH

se tímto dodatkem zvyšuje o částku:	498 808,83 Kč bez DPH, resp. o částku 603 558,68 Kč vč. 21 % DPH.

- Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

12 057 315,24 Kč bez DPH, resp. 14 589 351,44 Kč vč. 21 % DPH, přičemž výše DPH činí 2 532 036,2 Kč

  - Smluvní strany se dohodly, že vícepráce sjednané tímto dodatkem budou provedeny nejpozději do 15.5.2019. Termín pro provedení části II. díla dle SOD se nemění.

  - Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že dílo dle SOD bude považováno za řádně provedené po dokončení části II. díla dle SOD a dokončení víceprací dle tohoto dodatku a jejich předání objednateli.

- Závěrečná ustanovení

  - Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.

  - Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - Objednatel tento dodatek zveřejnění v Registru smluv.

  - Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.

  - Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Příloha:

Změnový list

Výkresy

Objednatel:							Zhotovitel:

Dne: viz elektronický podpis					Dne: viz elektronický podpis

__________________________				__________________________

Západočeská univerzita v Plzni				STAWO Přeštice s.r.o.

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček				Miroslav Wuchterle

rektor								jednatel

podepsáno elektronicky						podepsáno elektronicky