Smlouva o dílo

Uzavřená v souladu s zák. č. 89//2012 Sb., občanským zákoníkem

1. Název díla:    „Terárium – podlaha (prostor pro návštěvníky)“

2. Smluvní strany:

Objednatel:   Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace
                     U Zoologické zahrady 46
                     635 00 Brno

IČO  : 00101451

DIČ: CZ00101451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. Pr, vl. 11

Osoba  odpovědná  za  uzavření  smlouvy: ředitel  MVDr. Martin Hovorka ,Ph.D.

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:  Buildcon s.r.o.

Jeřabinová 4, 602 00 Brno

IČ:29371228

DIČ:CZ29371228

Zastoupená Vlastislavem Drápalem, jednatelem

dále jen „zhotovitel“

3. Předmět  smlouvy:

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo, jehož název zní „Terárium – podlaha (prostor pro návštěvníky)“

spočívající ve zhotovení epoxidového nátěru tl. 5 mm v návštěvnickém prostoru Tropického království v objektu terária v areálu Zoo Brno, a to v rozsahu položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

Práce budou provedeny v souladu platnými normami na stavební práce.

Objednatel se zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě uhradit zhotoviteli sjednanou cenu díla.

4. Termín a místo plnění:

Termín zahájení provádění díla:                     14. 12. 2016

Termín ukončení provádění díla a předání:    23. 12. 2016

Místo předání díla:        Zoo Brno

5. Cena  díla:

cena bez DPH:                163 030,00 Kč

DPH 21 %:                      34 236,30 Kč

Cena s DPH celkem:       197 266,30 Kč

V případě uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti budou strany postupovat dle dopadajících obecně závazných právních předpisů.

6. Platební  podmínky:

Cenu díla objednatel uhradí na základě konečné faktury vystavené po předání dokončeného díla objednateli písemným předávacím protokolem a po odstranění všech případných vad a nedodělků zjištěných při předání. O odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání bude sepsán protokol. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky.

Splatnost faktury  je 14 dnů.

7. Smluvní  pokuty a úrok z prodlení:

V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli v termínu dle bodu 4. této Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý  i započatý  den  prodlení.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení  ve výši  0,01 %  z dlužné částky za každý  i započatý  den  prodlení.

8. Zvláštní  ujednání:

Objednatel  zajistí  přístup  pro dodavatelské  pracovníky  na  staveniště.

Objednatel  zajistí  elektrickou  energii.

Zhotovitel je oprávněn  účtovat objednateli vícepráce pouze v případě, že jejich provedení a jejich cena bylo sjednáno písemným dodatkem k této smlouvě.

9. Záruční lhůta:

Zhotovitel  poskytne  objednateli na dílo záruku v délce  36  měsíců.

Záruční  lhůta  začíná  běžet  ode  dne  předání  a  převzetí  díla a odstranění všech event. vad a nedodělků zjištěných při předání v  místě plnění.

10. Zveřejnění smlouvy

Povinnost uveřejnit smlouvu v registru smluv na sebe přebírá objednatel. Objednatel zašle smlouvu k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy správci registru smluv.

11. Jiná ujednání:

Tato smlouva je sepsaná ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.

Nedílnou  součástí  a přílohou této  smlouvy  je:

- položkový rozpočet

Tato smlouva může být změněna, doplněna, případně zrušena pouze formou  písemných  dodatků  ke  smlouvě  o dílo.

Datum podpisu:                                                Datum podpisu:

Objednatel:                                                        Zhotovitel: