Smlouva o dílo

č. zhotovitele 660/2018                       			       	č. objednatele SML 2018-010.01-Ko

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na stavbu pod názvem:

„ Oprava vodovodu v obci PROSENICE  - II. etapa “

Dodatek č.1

I. Smluvní strany

  - OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupen          	: MUDr. Michalem Chromcem, předsedou představenstva

IČ			: 47674521

DIČ			: CZ47674521

Bankovní  účet	: xxxxxxxxxxx

Telefon		: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

  - ZHOTOVITEL:

Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.

Pod Lapačem 229/29, 750 02 Přerov XII - Žeravice

Zastoupen		: Petrem Zdráhalem – jednatelem společnosti

IČ			: 46581367

DIČ			: CZ46581367

Bankovní účet		: xxxxxxx

Telefon		: xxxxxxxxxxxx

E-mail 		: xxxxxxxxxx

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  Ostravě v oddíle C, vložce č. 3500

(dále jen zhotovitel)

1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

Obě smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 660/2018	      č. objednatele SML 2018-010-Ko ze dne 13.4.2018

- Článek V. Cena za dílo se vzhledem ke změnám v rozsahu předmětu díla mění takto:

Méněpráce:

- v ul. Ke Mlýnu nebude realizována oprava řadu „1.2.4.1.1“ PE 100 RC DN 50 v délce 78,0 m

- odečet řadu „1.2.5.1“ PE 100 RC DN 50 v délce 81,0 m (ve skutečnosti DN 80)

- kácení dřevin a výsadba 6 ks stromů

Vícepráce:

- na řadu „1.2“ v místě přechodu přes vodní tok Strhanec osazeny 2 hydranty vč. 4 ks šoupat

(rozdíl mezi výkresovou částí a soupisem prací)

- přípočet řadu „1.2.5.1“ TLT DN 80 v délce 81,0 m (v soupisu prací kalkulováno jako s PE

DN 50)

- na řadu „1.2. a 1.2.2.1“ přepojeny 2 ks stávajících přípojek DN 32 (nezahrnuto v PD)

Cena díla dle smlouvy o dílo		7 994 775,- Kč bez DPH

Cena víceprací			 +209 619,- Kč bez DPH

Cena méněprací			  -244 765,- Kč bez DPH

Nová cena díla dle dodatku č.1	7 959 629,- Kč bez DPH

slovy: (sedmmilionůdevětsetpadesátdevěttisícšestsetdvacetdevětkorunčeských)

3) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č.1 se nemění a zůstávají v platnosti .

Tento dodatek  je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží zhotovitel a dva výtisky objednatel.

V Přerově   dne 25.4.2019                                           V Přerově dne 26.4.2019

Za zhotovitele:    						           Za objednatele:

………………….……………                                                     ………………………….

Petr Zdráhal                                                                             MUDr. Michal Chromec

jednatel společnosti                                          		          předseda představenstva