Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28.12.2017

mezi smluvními stranami:

- Česká republika – Český báňský úřad
se sídlem Kozí 4/748, 110 01 Praha 1 
zastoupený Ing. Martinem Štemberkou, Ph.D., předsedou úřadu 
IČO: 00025844
Bankovní spojení: Česká národní banka
                              číslo účtu: 4021001/0710
telefon:221775311
Datová schránka: rn6aas6
(dále jen „objednatel”)

- BLESK Servis s.r.o.
se sídlem Ocelářská 1272/21, 190 00 Praha 9 - Libeň
zastoupená Jakubem Šindelářem, jednatelem
IČO: 27607429
DIČ: CZ27607429
zapsaná: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118507
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,  
                               číslo účtu: 78-491190207/0100
telefon: +420 603 564 380
e-mail: jakub.sindelar@bleskservis.cz 
(dále jen „zhotovitel”)

společně též „smluvní strany“

I.

Ve smyslu článku XI. odst. 2 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo ze dne 28.12.2017, (dále jen „smlouva“) mění takto:

- V souladu s článkem II. odst. 3 smlouvy bude po dobu rekonstrukce administrativní budovy OBÚ v Plzni, na adrese Hřímalého 2730/11, 301 00 Plzeň přerušeno plnění smlouvy, a to po celou dobu rekonstrukce (předpoklad červenec 2019–prosinec 2020). O datu zahájení rekonstrukce objednatel zhotovitele písemně upozorní nejpozději 3 dny před jejím zahájením.

- Zhotovitel nemá po celou dobu rekonstrukce nárok na jakékoli finanční plnění ze strany objednatele vyplývající z článku III. smlouvy.

II.

- Všechna ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

- Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý stejnopis sestává z dvou stran textu. Objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis dodatku.

| V Praze dne ............................. | V Praze dne …………………. |
| --- | --- |

| ......................................... Za objednatele: | ......................................... Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| Ing. Martin Štemberka, Ph.D. předseda Českého báňského úřadu | Jakub Šindelář jednatel společnosti BLESK Servis s.r.o. |