SMLOUVA O DÍLO
5/2019

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednavatel:

ICO:

DIČ:

Bankovní spojení: zastoupený:

21. základní škola Plzeň,

Slovanská alej 13,
příspěvková organizace
326 00 Plzeň
66362521
CZ66362521

Mgr. Martin Prokop
ředitel školy

Zhotovitel:	Jakub Neveěeřal

Truhlářství - Podlahářství

301 00 Plzeň - město

IČO: 06508260

DIČ:

II.

Předmět díla

Oprava sádrokartonové příčky, elektroinstalace - osvětlení, tabulové světla, demontáž
vypínačů 3x 380V, zásuvek 2x 380V, výmalba učebny 112.

III.

Místo plnění

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 2072/13.

IV.

Termín plnění a předání pracoviště

Zhotovitel realizuje předmět plnění průběžně 1.5. - 30.6. 2019

- Objednavatel se zavazuje umožnit vstup na pracoviště 1.5. 2019

- Zhotovitel se zavazuje nenarušit svou prací školní výuku.

- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednavateli nejpozději do 30.6.2019.

v.

Předání a převzetí díla

- Zhotovitel je povinen vyzvat objednavatele k převzetí díla nejméně 5 dní před jeho dokončením.

- Zhotovitel je povinen předat objednavateli hotové dílo v kvalitě odpovídající obvyklému účelu díla, právním předpisům a příslušným technickým normám, spolu s veškerou dokumentací a doklady.

VI.

Cena díla, způsob úhrady

- Cena je stanovena na základě nabídek zhotovitele ve výši 110 498,- Kč včetně DPH. Cenová nabídka je součástí této smlouvy.

- Dnem, kdy zhotovitel řádně předá hotové dílo objednavateli a ten je převezme - bude vystaven předávací protokol, je zhotovitel oprávněn fakturovat objednavateli cenu díla.

- Splatnost faktur je stanovena na 14 dnů od doručení faktury objednavateli.

- Fakturu lze zaslat poštou, předat osobně nebo zaslat emailem: @zs21 .plzen- edu.cz

VII.

Penále a pokuty

- Penále za nedodržení termínu dokončení díla se stanovuje na 1 000,-Kč za každý započatý den prodlení. O tuto částku bude ponížena konečná faktura.

- Penále za nedodržení splatnosti faktur se stanovuje na 0,05% za každý den prodlení. Tuto částku může zhotovitel uplatnit dodatečnou fakturou s doložením dnů prodlení.

VIII.

Práva a povinnosti objednavatele

- Objednavatel je povinen řádně předat zhotoviteli pracoviště pro zhotovení díla dle článku IV. této smlouvy.

- Objednavatel umožní zhotoviteli bezplatně užívat staveniště v míře nezbytné pro provádění stavebních prací.

- Objednavatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu plnění, tak jak je sjednáno v článku VI. této smlouvy.

- Objednavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel bude porušovat ujednání v této smlouvě včetně písemných dodatků.

IX.

Práva a povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy dle článku II. této smlouvy a předat jej objednavateli ve lhůtě určené v článku IV. této smlouvy a za podmínek určených

v článku V. této smlouvy.

- Po ukončení prací bude sepsán předávací protokol s termínem odstranění případných vad a nedodělků.

X.

Záruční doba a odpovědnost za vady

- Záruční doba na provedené dílo je stanovena v délce 24 měsíců a počíná běžet dnem předání díla.

- Lhůta pro odstranění případných vad v záruční době se sjednává na 2 dny od okamžiku nahlášení zhotoviteli. Práce provedené v záruční lhůtě jsou bezplatné.

- Způsob odstranění vad určí objednavatel a hotovitel je povinen je respektovat.

XI.

Závěrečná ustanovení

- Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

- Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku.

- Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možné provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

- Smlouva nabývá účinnosti podpisem smluvních stran.

- Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Plzni dne: 26.4. 2019

V Plzni dne: 26.4. 2019

Objednavatel:

21. základní škola Plzeň,

Slovanská alej 13,
příspěvková organizace

326 00 Plzeň, IČO: 66362521

Mgr. Martin Prokop ředitel

Zhotovitel:

Jakub Nevečeřal
Truhlářství • Podlahářství

Plzeň - Město, 301 00
Ič 06508260, Tel.:

Nevečeřal