SMLOUVA O DÍLO  
5/2019

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednavatel:

ICO:

DIČ:

Bankovní spojení: zastoupený:

21. základní škola Plzeň,

Slovanská alej 13,  
příspěvková organizace  
326 00 Plzeň  
66362521  
CZ66362521

Mgr. Martin Prokop  
ředitel školy

Zhotovitel: Jakub Neveěeřal

Truhlářství - Podlahářství

301 00 Plzeň - město

IČO: 06508260

DIČ:

II.

Předmět díla

Oprava sádrokartonové příčky, elektroinstalace - osvětlení, tabulové světla, demontáž  
vypínačů 3x 380V, zásuvek 2x 380V, výmalba učebny 112.

III.

Místo plnění

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 2072/13.

IV.

Termín plnění a předání pracoviště

Zhotovitel realizuje předmět plnění průběžně 1.5. - 30.6. 2019

1. Objednavatel se zavazuje umožnit vstup na pracoviště 1.5. 2019
2. Zhotovitel se zavazuje nenarušit svou prací školní výuku.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednavateli nejpozději do 30.6.2019.

v.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednavatele k převzetí díla nejméně 5 dní před jeho dokončením.
2. Zhotovitel je povinen předat objednavateli hotové dílo v kvalitě odpovídající obvyklému účelu díla, právním předpisům a příslušným technickým normám, spolu s veškerou dokumentací a doklady.

VI.

Cena díla, způsob úhrady

1. Cena je stanovena na základě nabídek zhotovitele ve výši 110 498,- Kč včetně DPH. Cenová nabídka je součástí této smlouvy.
2. Dnem, kdy zhotovitel řádně předá hotové dílo objednavateli a ten je převezme - bude vystaven předávací protokol, je zhotovitel oprávněn fakturovat objednavateli cenu díla.
3. Splatnost faktur je stanovena na 14 dnů od doručení faktury objednavateli.
4. Fakturu lze zaslat poštou, předat osobně nebo zaslat emailem: @zs21 .plzen- edu.cz

VII.

Penále a pokuty

1. Penále za nedodržení termínu dokončení díla se stanovuje na 1 000,-Kč za každý započatý den prodlení. O tuto částku bude ponížena konečná faktura.
2. Penále za nedodržení splatnosti faktur se stanovuje na 0,05% za každý den prodlení. Tuto částku může zhotovitel uplatnit dodatečnou fakturou s doložením dnů prodlení.

VIII.

Práva a povinnosti objednavatele

1. Objednavatel je povinen řádně předat zhotoviteli pracoviště pro zhotovení díla dle článku IV. této smlouvy.
2. Objednavatel umožní zhotoviteli bezplatně užívat staveniště v míře nezbytné pro provádění stavebních prací.
3. Objednavatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu plnění, tak jak je sjednáno v článku VI. této smlouvy.
4. Objednavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel bude porušovat ujednání v této smlouvě včetně písemných dodatků.

IX.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy dle článku II. této smlouvy a předat jej objednavateli ve lhůtě určené v článku IV. této smlouvy a za podmínek určených

v článku V. této smlouvy.

1. Po ukončení prací bude sepsán předávací protokol s termínem odstranění případných vad a nedodělků.

X.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Záruční doba na provedené dílo je stanovena v délce 24 měsíců a počíná běžet dnem předání díla.
2. Lhůta pro odstranění případných vad v záruční době se sjednává na 2 dny od okamžiku nahlášení zhotoviteli. Práce provedené v záruční lhůtě jsou bezplatné.
3. Způsob odstranění vad určí objednavatel a hotovitel je povinen je respektovat.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
2. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku.
3. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možné provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
4. Smlouva nabývá účinnosti podpisem smluvních stran.
5. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Plzni dne: 26.4. 2019

V Plzni dne: 26.4. 2019

Objednavatel:

21. základní škola Plzeň,

Slovanská alej 13,  
příspěvková organizace

326 00 Plzeň, IČO: 66362521

Mgr. Martin Prokop ředitel

Zhotovitel:

Jakub Nevečeřal  
Truhlářství • Podlahářství

Plzeň - Město, 301 00  
Ič 06508260, Tel.:

Nevečeřal

C:\Users\212DB2~1.LON\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image1.jpeg



