Smlouva o dílo č. ORM 0017/2016

uzavřená podle občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

===========

Zhotovitel:				SUNFIN Praha s.r.o.

Adresa: 		 	Sluneční náměstí 2588/14, 158 00 Praha 5 - Stodůlky

DIČ    : 			CZ28953096

IČO    : 			28953096

Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxx

Objednatel:				Město Moravská Třebová

Adresa :	           Moravská Třebová, T. G. Masaryka 29, PSČ 571 01

Telefon:            	461353111

DIČ:		           CZ 00277037

IČO:                    	277037

Zastoupen:        	JUDr. Milošem Izákem – starostou města

Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxx

I.

Předmět smlouvy

1/ Předmětem díla je „MŠ Boršov, Moravská Třebová – rekonstrukce elektroinstalace – 2. nadzemní podlaží“  a je blíže specifikován v předloženém nabídkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy. Při tom však platí, že předmětem díla je provedení všech prací a dodávek, které jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba, a o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých znalostí vědět měl.

II.

Čas plnění

1/ Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené práce v období :

zahájení prací 2. etapy:       do 11. 07. 2016

dokončení prací 2. etapy:   nejpozději do 31. 07. 2016

III.

Odměna za dílo a její fakturace

1/ Dohodnutá cena za provedené dílo byla stanovena na základě nabídkového rozpočtu:

základ pro DPH 21%          433.698 Kč

DPH 21%           91.077 Kč

Celkem                                524.775 Kč

U uskutečněného plnění bude uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty v platném znění.

Zhotovitel nese záruky za úplnost předloženého nabídkového rozpočtu, proto je cena konečná, maximální a nepřekročitelná.

2/ Obě smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu placení stavebního díla faktury budou vystavovány měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací.

IV.

Odpovědnost a sankční vztahy

1/ Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla, které má dílo v době jeho předání a v průběhu záruční doby, která činí 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla objednateli.

2/ Při vadách díla platí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku.

3/ Při nezaplacení faktury v termínu splatnosti může zhotovitel účtovat za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.

4/ Lhůta splatnosti činí 14 dnů od předání faktury odpovědnému pracovníkovi objednatele.

5/ Při nedodržení termínu zhotovení díla může objednatel účtovat za každý den prodlení  částku 2.000 Kč.

V.

Závěrečná ustanovení

1/ Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost a závaznost                                 originálu.

2/ Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zmocněnými zástupci obou stran.

3/ Případné změny nebo doplňky k této smlouvě platí jen tehdy, dojde-li k nim formou písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.

4/ Součástí smlouvy o dílo jsou Obchodní podmínky vyvěšené na webových stránkách města Moravská Třebová http://www.moravskatrebova.cz/cs/rozvoj-2/ v sekci Informace pro účastníky výběrových řízení. V tištěné podobě jsou Obchodní podmínky k nahlédnutí v kanceláři odboru rozvoje města na náměstí T. G. Masaryka 32/29 v Moravské Třebové.

5/ Na základě dohody smluvních stran nebude použito ustanovení Část XI. Bankovní  záruky z Obchodních podmínek města Moravská Třebová.

6/ Smlouva je v souladu s usnesením rady města č. 1733/R/040716 ze dne 4. 7. 2016, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o dílo.

V Moravské Třebové dne 7.7.2016            	     V Moravské Třebové dne 7.7.2016

…………………………………			      ………………………………………..

René Málek                                                                JUDr. Miloš Izák

jednatel                                       	                               starosta města