Stránka 1 z 3

## Smlouva o dílo

I. Smluvní strany

ZŠ a MŠ PLZEŇ -BOŽKOV
Vřesiíiská 17

# I -7-05- 2019	:

č.j

počet listů	V.	přílohy ....V

1. Objednatel:

Adresa:

Zastoupená:

IČ:

Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov,

příspěvková organizace Vřesinská 139/17, Božkov, 326 00 Plzeň Mgr. Hanou Stýblovou, ředitelkou školy

70879214

2. Zhotovitel: Adresa: Zastoupený: IČ:

DIČ:

Telefon/Fax:

E-mail:

A-Z SPORTSERVIS s. r. o. Křížkova 4, 301 00 Plzeň

25244019

CZ25244019

377 77'^'

(dále jen zhotovitel)

- Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje za podmínek, stanovených touto smlouvou provést dodání a montáž dětského hřiště:

- Sestava se skluzem.

Vše dle předložené nabídky, která je nedílnou součástí smlouvy.

Předmětem smlouvy je zároveň odstranění, úpravy a doplnění povrchu tlumicího náraz pod prvkem a likvidace stávající sestavy.

- Doba a místo plnění

Předpokládaný termín dodávky nejpozději do 10 týdnů od podpisu smlouvy.

Místem plnění je Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, příspěvková organizace, Vřesinská 139/17, Božkov, 326 00 Plzeň.

- Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na následující smluvní ceně díla, určeného 61.11 této smlouvy:

- Sestava se skluzem	218.890,- Kč

- Montáž a kotvení sestavy	33.250,-Kč

Stránka 2 z 3

- Likvidace starého písku dopadové plochy a doplnění nového

48.600,- Kč

- Likvidace stávající sestavy	7.900,-K4

Cena bez DPH celkem	308.640,- Kč

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvenou cenu na základě faktury vystavené po převzetí díla do 14-ti dnů ode dne doručení.

- Předání díla a záruční doba

- Převzetí díla bude realizováno formou předávacího protokolu, protokol bude podepsán zúčastněnými stranami. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele po dokončení prací.

- Záruční doba je stanovena vzájemnou dohodou na dobu 24 měsíců na výrobky jako celek a 60 měsíců na hnilobu dřevěných prvků. Záruční doba běží ode dne podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

- Předmět plnění bude zadavatelem hrazen jednorázově, a to až po dodání a instalaci celé dodávky. Úhrada proběhne na základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu prostřednictvím faktury, kterou vystaví dodavatel. Splatnost faktury bude 14 dnů ode dne doručení.

- Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.

- V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat písemnou formou. Musí tak učinit bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci objednatel vady popíše, popřípadě uvede, jak se projevují.

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje lc odstranění vad, které nebrání užívání, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává v plném rozsahu a k odstranění vad nastoupí do 15 pracovních dnů od prokazatelného přijetí oznámení o reklamovaných vadách.

- Smluvní poplatky

1. Zhotovitel může po objednateli v případě prodlení se zaplacením faktury požadovat úrok z prodlení do doby zaplacení faktury.

Stránka 3 z 3

- Závěrečná ustanovení

- Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou.

- Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

3 . Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 paré smlouvy a zhotovitel jedno paré smlouvy.

V Plzni dne:

Základní ífccl» 3 scateísfc' škola Plzeň -Božkov, Vřesinská 17, zcv příspěvková organizace ^

4. Objednatel prohlašuje, že k provedení stavby má veškerá potřebná povolení, případně je do zahájení stavby zajistí.

Zš a mš Božkov Vřesinská 17 Plzeň - Božkov 326 00

Nabídkový list	2019-04-08

Vážená paní ředitelko,

na základě Vašich požadavků jsem pro Vás připravil cenovou nabídku na sestavu se skluzem do stávající dopadové plochy místo zdemontovaného zařízení.

Zahrada

Varianta 1 - Sestava se skluzem - Zařízení je vyrobeno z materiálové kombinace dřevo + kov. Maximální výška pádu je 2.1 m. Minimální potřebný prostor je 11 x 7.4 m.Zařízení zabírá prostor 7 x 3.9 m. Určeno pro děti 4-12 let.

Za příplatek je možné vyměnit laminátovou skluzavku za nerezovou.

218.890,-Kč 33.250,-Kč

Cena prvku:

Montáž a kotvení prvku:

Likvidace starého písku dopadové plochy a doplnění nového: Likvidace stávající sestavy:

Ceny jsou uvedeny bez DPH.