[image: image1.png]




SMLOUVA O DÍLO
číslo: 15519
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel: 

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec
IČO:

 
750 11 191
DIČ:


CZ 750 11 191
sídlo:


Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II
zastoupený:

Ing. Jiří Blížil, ředitel
zapsáno u:                  OR v Č. Budějovicích, oddíl Pr, vložka 385
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: 

EKISYS spol. s r.o.
sídlo:


Hvězdná 35, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ:


25188275
DIČ:


CZ 25188275
zastoupený:

p. Tomášem Tržilem, jednatelem
zapsaný u:

OR v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8583
(dále jen „zhotovitel“)
objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“

nebo jednotlivě jako „smluvní strana“
tímto uzavírají tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), k realizaci objednatelem vyhlášené veřejné zakázky s názvem

Zateplení a hydroizolace střechy Domova seniorů J. Hradec
(dále jen „veřejná zakázka“)
I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované touto smlouvou a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou dílo převzít a zaplatit 
cenu díla. 

II.

Dílo

1. Dílem dle této smlouvy je Zateplení a hydroizolace střechy Domova seniorů J. Hradec
2. Přesná specifikace předmětu smlouvy včetně podmínek pro jeho provedení vyplývá z Cenové nabídky, která tvoří přílohu zadávací dokumentace.
3. Součástí díla je také doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi a dodávkami, nezbytných ke zrealizování funkčního díla a jeho uvedení do provozu a bezproblémovému využívání.  

4. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v kvalitě požadované dokumenty uvedenými v čl. II této smlouvy, jinak v kvalitě obvyklé. V případě rozporu mezi těmito dokumenty se má za to, že se zhotovitel mínil zavázat ve větším rozsahu nebo vyšší kvalitě. Pokud i nadále bude rozpor přetrvávat, má přednost kvalita nejvyšší.   

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení díla, a že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla, skutečným stavem, a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.   

III.

Cena díla

1. Za provedení díla se objednatel zavazuje uhradit cenu ve výši: 



cena bez DPH: 553 248,00 Kč


sazba DPH: 15%



DPH:   82 987,20 Kč




Cena včetně DPH:  636 235,20 Kč




2. Cena díla bude fakturována v režimu přenesené daňové povinnosti.

3. Objednatel ani zhotovitel nemohou žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady než bylo předpokládáno. Je-li součástí nabídky zhotovitele rozpočet, pak zhotovitel zaručuje úplnost tohoto rozpočtu, a zároveň prohlašuje, že rozpočet neobsahuje žádnou výhradu. 

4. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Zhotovitel nemá právo na zaplacení přiměřené části odměny ani v případě, že by dílo bylo předáváno po částech nebo bylo prováděno s nepřiměřenými náklady. 

5. Nárok na zaplacení ceny díla vzniká teprve po úplném provedení díla. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno bez vad a nedodělků. 

6. Cena za provedené dílo je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem. Faktura je splatná nejdříve ve lhůtě 30 dní ode dne doručení bezvadné faktury objednateli.
7. Cena pokrývá všechny náklady a rizika plynoucí z nejistot charakteru zakázky. Smluvní cena je stanovena jako cena »nejvýše přípustná», tuto cenu je možno překročit pouze v případě změny DPH. Smluvní cena zahrnuje veškeré práce a materiály potřebné k řádnému provedení stavby v souladu s ČSN tak, aby dílo bylo řádně dokončeno. Žádné vícepráce vyplývající z případných nepřesností zpracování zadávací dokumentace včetně nepřesností ve výkazu výměr či chybějících položek ve výkazu výměr nebudou investorem hrazeny

IV.

Termín plnění a předání díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo od 1. června 2019 do 30. září 2019.


 

2. Zhotovitel je povinen převzít místo realizace díla nejpozději do 12.00 hod. pracovního dne bezprostředně předcházejícího zahájení realizace. Zahájení realizace díla dohodne zhotovitel s objednatelem nejpozději 14 dní před převzetím staveniště.
3. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli písemně dokončení díla a jeho připravenost k předání nejméně 10 dnů přede dnem předání. Strany se dohodnou na termínu převzetí díla, jinak bude dílo předáno 15. den ode dne doručení oznámení o dokončení díla.

4. Zhotovitel je povinen při předání díla předat objednateli:
· záznam o stavbě (stavební deník);
· doklady o shodě (certifikace materiálů);
· doklady o provedených revizích včetně revize hromosvodů;
· doklady vyžadované stavebním zákonem a předpisy.
5. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla jestliže provádění díla brání počasí. Přerušením díla z uvedeného důvodu přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené. Přerušení provádění díla objednatelem z výše uvedeného důvodu nezakládá nárok zhotovitele na úhradu nákladů vyvolaných přerušením. Při přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit část zhotoveného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.
6. Objednatel má právo v případě nevyklizení staveniště a výskytu vad odmítnout převzetí díla, a to i pro ojedinělé drobné vady. Dílo je předáno teprve podpisem předávacího protokolu oběma stranami. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla v případě nepřevzetí dokladů dle čl. IV., odst. 4 této smlouvy.                                                                        
V.

Další práva a povinnosti

1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do převzetí díla objednatelem. 

2. Zhotovitel je povinen vést řádně záznam o stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi a jeho okolí pořádek a čistotu.

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví 
o objednateli v souvislosti s plněním této smlouvy.

5. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 
6. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s plněním této smlouvy.
VI.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje záruku na celé dílo, jeho součásti a veškeré jeho dílčí dodávky v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem.  

2. Záruční vady je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 5 pracovních dnů, od jejich telefonického, písemného nebo elektronického uplatnění objednatelem, resp. odpovědným pracovníkem objednatele, nedohodnou-li se strany písemně jinak.
VII.

Sankce a odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy je možno odstoupit pouze z důvodů v této smlouvě výslovně uvedených. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v zákoně a vedle těchto důvodů také v případě: 
2.1 vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, nebo vstupu zhotovitele do likvidace;

2.2
porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude napraveno ani ve lhůtě 14 dnů od písemného upozornění na porušení; 

2.3
že zhotovitel 
uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které měly vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy; 
2.4
že zhotovitel užil pro provedení byť části díla subdodavatele v rozporu s touto smlouvou, nebo zadávací dokumentací. 
3. Pro případ prodlení s úhradou smluvní povinnosti sjednávají strany úrok z prodlení ve výši  0,05 % z dlužné částky denně.

4. V případě prodlení s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení. 

5. V případě prodlení s odstraněním reklamované vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý započatý den prodlení. 

6. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na povinnost zhotovitele nahradit vzniklou škodu. 

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv se zavazuje zajistit neprodleně po podpisu smlouvy objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva včetně příloh neobsahuje žádné obchodní tajemství.
3. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Případné spory z této smlouvy mají být rozhodovány obecnými soudy České republiky, přičemž místně příslušný je obecný soud dle sídla objednatele.
4. Tato smlouva je úplným ujednáním o předmětu smlouvy a o všech náležitostech, které strany mínily smluvně upravit. Žádný projev stran při sjednávání této smlouvy a neobsažený v této nebo jiné písemné smlouvě nemá zakládat závazek kterékoliv ze stran. 

5. Tato smlouva může být měněna pouze číslovanými dodatky uzavřenými oběma smluvními stranami v písemné formě, pod sankcí neplatnosti jiných forem ujednání. Za písemnou formu pro změnu smlouvy se nepovažuje výměna elektronických zpráv. 

6. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 – Cenová nabídka ze dne 25. 4. 2019
V J. Hradci dne: 16. 5. 2019                                                                       
Za objednatele                                                               Za zhotovitele

___________________________                                          ___________________________

       Ing. Jiří Blížil                                                                             p. Tomáš Tržil

            ředitel                                                                                jednatel společnosti

Stránka 3 z 4

