Přehled nákladů

Pastva + pokosení nedospaků pod Srdovem, redukce třtiny křovištní pomocí kosení

Pozemky p. č. 211/1, 211/20, 211/37 k. ú. Chraberce

Zajištění 3x ručního kosení na potlačení třtiny křovištní a pastvy smíšeným stádem ovcí a koz, včetně pokosení nedopasků (zmlazení dřevin) v EVL Oblík-Srdov-Brník na ploše pod Srdovem. Jedná se o hůře přístupné a kamenité pozemky s velmi nízkou úživností (stepní porosty).

- Ruční kosení, včetně odklizení veškeré pokosené hmoty, na potlačení třtiny křovištní

Výměra 0,0789 ha, kosení bude provedeno 3x, tj. kosená plocha má výměru 0,2367 ha.

0,2367 ha x 27 000,- Kč/ha						   6 390,90 Kč

Navýšení o 20 % (kamenitý pozemek, horší přístupnost)		   1 278,18 Kč

Jednorázová částka 							   3 000,00 Kč

Celkem								10 669,08 Kč

- Pastva smíšeným stádem ovcí a koz, včetně pokosení nedopasků (zmlazení dřevin), odklizení veškeré pokosené hmoty

Vymezená plocha zákresem nad ortofotomapou je 6,1658 ha, po odečtení 5 % z důvodu solitérních dřevin či jejich skupin je pasená výměra 5,8575 ha. Extenzivní pastva na volno stádem ovcí a koz o min. počtu 70 ks, z toho minimálně 10 koz po dobu min. 60 dní v termínu od konce května do konce července. Při plnění zakázky musí být respektován aktuální stav vegetace na lokalitě a zásady ochrany zvláště chráněných a ohrožených druhů organismů. Vlastník se bude řídit pokyny pracovníků AOPK ČR, RP České středohoří. Součástí zakázky je i doprava zvířat na lokalitu a zajištění nezbytné péče o stádo po dobu pastvy. Do 3 týdnů po skončení pastvy budou na pasené ploše (5,8575 ha) pokoseny nedopasky, především zmlazení dřevin.

Pastva

5,8575 ha x 23 000,- Kč/ha							134 722,50 Kč

Navýšení o 10 % (špatná přístupnost a nízká úživnost)	  	  	  13 472,25 Kč

Celkem								            148 194,75 Kč

Kosení nedopasků - nedopasků (25% ZS na ruční kosení 27 000,00 Kč/ha, tj. 6750- Kč/ha)

5,8575 ha x 6 750,- Kč/ha						  	39 538,13 Kč

Navýšení o 20 % (kamenité pozemky, horší přístupnost)			 7 907,63 Kč

Celkem									47 445,76 Kč

CELKOVÝ SOUČET								206 309,59 Kč

Celkový příspěvek za redukci třtiny křovištní, pastvu a pokosení nedopasků na ploše pod Srdovem je po zaokrouhlení 206 310,- Kč