SMLOUVA O DÍLO NA MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

dle § 536  a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku

o dodávce malířských a lakýrnických prací

v Základní škole Neratovice, 28. října 1157, okres Mělník

- Účastníci smlouvy

1.1.  O b j e d n a t e l:	Základní škola Neratovice, 28. října 1157, okres Mělník

Zastoupený:	Mgr. Miloslavou Lamačovou – ředitelkou školy

Sídlo:		28. října 1157, 277 11 Neratovice

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., Neratovice

Číslo účtu:		0465289369/0800

IČ:		70888094

(dále jen objednatel)

  - Z h o t o v i t e l:		Cikánek Zdeněk

Sídlo:		Svatopluka Čecha 1211, 277 11 Neratovice

IČ:		11287977

DIČ:		CZxxx

Bankovní spojení:	GE Money bank

Číslo účtu:		xxxx

(dále jen zhotovitel)

- Předmět plnění

  - Rozsah malířských a lakýrnických prací:

- škrábání staré malby a opravy podkladu 890 m2

- malování bílou nestíratelnou barvou  4950 m2

- malování  nestíratelnou barvou  v tónu 2970 m2

- nátěr proti proteklinám 50 m2

- lakování emailovou barvou 240 m2

- setření a úklid podlah 3300 m2

  - Objednatel předá rozpis malířských a lakýrnických prací nejdéle do  21. 6. 2019.

  - Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme dílo na základě odsouhlasení provedených prací.

  - O předání a převzetí díla bude sepsán zápis.

  - Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo bez závad a nedodělků převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

- Místo plnění

3.1. Prostory Základní školy Neratovice, 28. října 1157, okres Mělník

- Termín plnění

4.1.  Dílo bude dokončeno do 9. 8. 2019  přesný termín provádění prací na základě dohody

se správcem školy.

- Cena, placení a splatnost faktury

  - Cena díla je ve smyslu přiložené cenové nabídky zhotovitele z 2.5.2019

Kč 227.431,- včetně 21% DPH

(slovy dvěstědvacetsedmtisíc čtyřistatřicettjeden korun českých)

  - Cena díla je konečná a nemůže být překročena.

  - Objednatel zaplatí do čtrnácti dnů od podepsání smluv zálohu ve výši do 50% z ceny díla na účet zhotovitele, pokud zhotovitel bude zálohu chtít a předá zálohovou fakturu.

  - Faktura musí obsahovat všechny náležitosti odpovídající zákonu o účetnictví. Součástí faktury bude položkový rozpočet.

  - Splatnost faktury je 14 dnů.

  - Zaplacením faktur se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

  - Bankovní výlohy si platí každá strana sama.

- Záruka

  - Zhotovitel ručí objednavateli za provedené práce 24 měsíců od data převzetí díla.

  - Zhotovitel odstraní případné závady neprodleně po telefonickém oznámení zjištěných vad díla objednatelem.

- Zvláštní ujednání

  - Objednatel zajistí pro zhotovitele:

    - el. proud 220 V

    - zdroj vody

  - V případě, že nastanou okolnosti, které zabrání zhotoviteli v pokračování prací, bude o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele.

  - Zhotovitel se zavazuje udržovat na pracovišti pořádek a čistotu.

  - Zhotovitel je povinen na vlastní náklady ve smyslu příslušných právních předpisů odstranit a řádně zlikvidovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

- Smluvní pokuta

  - Smluvní strany se zavazují zaplatit oprávněné straně tyto smluvní pokuty:

    - Za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení.

    - Za prodlení objednatele se zaplacením ceny za provedené dílo smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky, za každý započatý den prodlení.

    - Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků podle výsledku přejímacího řízení se sjednává pokuta ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

- Závěrečná ustanovení

  - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

  - Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel  a  jeden zhotovitel.

  - Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh 
a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv Města Neratovice, a byla přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v původním a neanonymizovaném znění, obsahující především údaje o smluvních stranách, předmětu dohody a data jejího uzavření včetně osobních a jiných údajů podléhajících regulaci předpisů zákona č. 101/2000 Sb. Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy 
v intencích předpisů zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta platí obdobně.

V Neratovicích dne…………………				V Neratovicích dne………………………

…………………………………….				…………………………….

objednatel						zhotovitel