# SmlouvA o dílo

Číslo smlouvy objednatele: SML/3723/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 2016/0198

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v patném znění.

**Článek I.**

**Smluvní strany**

1.1 Objednatel Statutární město Přerov

Sídlo: Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2

zastoupené Ing. Ivanou Pinkasovou, vedoucí odboru řízení projektů a investic, na základě vnitřního předpisu č.4/2011, Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, v platném znění

IČ: 00301825

DIČ: CZ00301825

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800

**Dále jen „objednatel“**

1.2 Zhotovitel HBH Projekt spol. s r.o.

Sídlo: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3996

Zastoupen: Ing. Radovanem Hrnčířem, jednatelem společnosti

Zhotovitel dále zastoupen

ve věcech smluvních: Ing. Michalou Hrnčířovou, obchodní ředitelkou

ve věcech technických: Ing. Jaroslav Heinrich

Bankovní spojení: KB a.s. Brno-město, nám. Svobody 21, 631 31 Brno

číslo účtu: 1557041-621/0100

IČ: 44961944

DIČ: CZ44961944

Dále jen „zhotovitel“

(Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany" nebo každý samostatně jako „smluvní strana").

**Článek II.**

**Předmět smlouvy**

**2.1** Zhotovitel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést pro objednatele dílo spočívající ve zpracování studie proveditelnosti pro akci „**Modernizace místa křížení - mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská“** (dále jen **„dílo**“).

Předmětem studie proveditelnosti bude:

**a) záměr projektu**

vypracovaný v souladu se Směrnicí Ministerstva dopravy V-2/2012, v platném znění,

**b) audit bezpečnosti stavby**

zpracovaný dle Metodiky provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy v roce 2012 (č.j.: 139/2012-520-TPV/1) ve fázi 2 pro dokumentaci pro stavební povolení,

**c) hodnocení ekonomické efektivnosti akce**

zpracované podle "Metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti a ex-post posuzování nákladů a výnosů, projektů železniční infrastruktury, pozemních komunikací a dopravně významných vodních cest", schválené Ministerstvem dopravy,

**d) posouzení dvou variant technického řešení**

včetně zdůvodnění výběru konečné varianty, ekonomické odůvodnění (posuzovány musí být vždy náklady s ohledem na životní cyklus projektu).

**2.2** Objednatel se zavazuje řádně, včas provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu dle ustanovení čl. III. této smlouvy.

**Článek III.**

**Cena, platební podmínky a fakturace**

**3.1** **Cena celkem bez DPH 190 000,00 Kč**

**DPH 21 %: 39 900,00 Kč**

**Cena celkem s DPH:** **229 900,00 Kč**

Slovy: dvěstědvacetdevěttisícdevětset korun českých

**3.2 Způsob určení ceny**

Cena je určena nabídkou.

**3.3 Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny**

Objednatel bude písemně požadovat realizaci prací, které nejsou součástí sjednaného předmětu plnění této smlouvy. Ocenění těchto prací bude objednatelem a zhotovitelem odsouhlaseno.

V průběhu realizace díla dojde ke změně předpisů o dani z přidané hodnoty.

**3.4 Platební podmínky**

Faktura bude vystavena po řádném odevzdání díla a jeho přijetí oboustranně potvrzeným Protokolem o předání a převzetí.

Zhotovitel ve faktuře vyčíslí zvlášť cenu bez DPH, zvlášť DPH a celkovou fakturovanou částku včetně DPH.

Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“), pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

**3.5 Fakturace**

Faktura - daňový doklad – vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění (zákon o dani z přidané hodnoty).

Faktura je splatná do 30 dnů ode dne doručení na adresu:

Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit.

Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn odepsáním částky z účtu objednatele.

**Článek IV.**

**Dodací podmínky**

**4.1 Termín plnění**

Předpokládané zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

Termín odevzdání: **20.12.2016**

Objednatel povoluje předat dílo před termínem plnění.

**4.2 Místo předání díla**

Magistrát města Přerova, Odbor řízení projektů a investic, Bratrská 709/34,

750 11 Přerov 2

4.3 Předání předmětu díla, Předávací protokol

Dílo je provedeno jeho řádným, úplným a včasným dokončením a předáním objednateli ve stavu umožňující jeho řádné užívání objednatelem. O předání a převzetí díla se smluvní strany zavazují sepsat příslušný předávací protokol, který bude oběma smluvními stranami podepsán. V Předávacím protokolu budou uvedeny veškeré případné vady díla, jakož i lhůta k jejich odstranění. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud budou při jeho předání zjištěny vady znemožňující či omezující jeho řádné užívání, a to až do doby jejich řádného a včasného odstranění zhotovitelem.

4.4 Počet vyhotovení

Zhotovitel předá dílo v počtu:

* 2 x tištěná forma + 1x digitální forma na CD (formát.pdf)

4.5 Vícetisky

Zhotovitel je povinen na základě písemné výzvy objednatele předložit cenovou nabídku a dodat vícetisky do 14 dnů od schválení cenové nabídky objednatelem.

**Článek V.**

**Podmínky provádění díla**

**5.1 Výchozí podklady**

Výchozí podklady budou předány neprodleně po podpisu smlouvy.

Výchozí podklady zůstávají v majetku objednatele. Zhotovitel je povinen tyto podklady vrátit objednateli v den předání díla, případně v době sjednané u předání a převzetí díla. Zhotovitel není oprávněn tyto podklady používat k jiným účelům, než ke zpracování díla podle smlouvy a bez vědomí objednatele není oprávněn s nimi seznamovat jiné osoby.

**5.2 Provedení díla**

Zhotovitel provede dílo samostatně, na vlastní náklad a vlastní nebezpečí.

5.3 Podmínky provádění díla

Zhotovitel bude smluvené dílo realizovat v souladu s výchozími podklady a pokyny objednatele, podmínkami pro jeho realizaci dohodnutými v této smlouvě o dílo.

5.4 Kontroly provádění díla

Kontroly se budou vykonávat průběžně během zhotovování díla. V průběhu zpracování díla budou svolávány výrobní výbory.

5.5 Zajištění jakosti díla

Dílo musí být provedeno v jakosti podle platných technických norem a předpisů.

**Článek VI.**

**Přechod vlastnických práv a nebezpečí škody**

**6.1** Objednatel je vlastníkem díla, jakož i veškerých jeho částí či součástí ode dne zahájení prací a po celou dobu realizace díla dle této smlouvy.

**6.2** Nebezpečí škody na díle, jakož i na veškerých jeho částech či součástech, nese po dobu realizace díla až do řádného předání a převzetí díla, tj. do okamžiku podepsání Protokolu o předání a převzetí zhotovitel.

**Článek VII.**

**Záruční lhůta a uplatnění nároků z vad díla**

**7.1** Záruční doba začíná běžet od termínu předání a převzetí díla a sjednává se v délce 24 měsíců od tohoto předání a převzetí. V případě výskytu vad díla v průběhu záruční doby je zhotovitel povinen tyto ve sjednané době odstranit.

**7**.**2** Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Nejpozději do patnácti dnů po obdržení reklamace je zhotovitel povinen přistoupit k odstranění reklamované vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu stanovené v této smlouvě. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí sporu.

**7.3** Pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn se dožadovat toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Objednatel mu k odstranění těchto vad poskytne přiměřenou lhůtu. Pokud zhotovitel v této lhůtě vady neodstraní, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

**Článek VIII.**

**Smluvní pokuta a náhrada škody**

**8.1** V případě prodlení objednatele s placením faktury dle této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 20 % z ceny za dílo. Objednatel není povinen tuto smluvní pokutu zaplatit v případě prodlení s placením faktury, které nezavinil.

**8.2** V případě prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu dle této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z  ceny za dílo za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 20 % z ceny díla. Tuto smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst od fakturované částky za dílo.

**8.3** Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody, kterou je možno vymáhat vůči druhé smluvní straně samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany se dohodly, že škoda způsobená kteroukoliv stranou v souvislosti s plněním dle této smlouvy se bude hradit max. do výše smluvní ceny.

**Článek IX.**

**Závěrečná ustanovení**

**9.1** Tato smlouva je platná a účinná podpisem obou smluvních stran.

**9.2** Veškeré změny a doplnění této smlouvy vyžadují dle výslovné vůle smluvních stran písemnou formu v podobě Dodatku, který bude označen pořadovým číslem / rok a tento Dodatek bude nedílnou součástí smlouvy.

**9.3** Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.

**9.4** Zhotovitel prohlašuje, že se k dílu nevztahují práva třetích osob podle zvláštního zákona.

**9.5** Tato smlouva a vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Vzniklé spory mezi smluvními stranami budou řešeny přednostně dohodou.

**9.6** Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva nebude brána jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění, v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy v případě, kdy objednatel, v souladu s uvedeným zákonem, ponese povinnost uveřejnění, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného zákona vyplývající.

**9.7** Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním této smlouvy a na důkaz souhlasu ji potvrzují svými podpisy.

V  Přerově dne 14. 12. 2016 V Brně dne 12. 12. 2016

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Ivana Pinkasová Ing. Radovan Hrnčíř

vedoucí odboru ředitel a jednatel společnosti

řízení projektů a investic