S M L O U V A

Návrh

Zemský hřebčinec Písek s.p.o., se sídlem Písek, U Hřebčince čp. 479, IČO 71294562, zastoupený ředitelem xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, , jako objednatel na straně jedné,

a

HOLAN s.r.o. se sídlem Smetanovo náměstí 2561, 397 01  Písek, zastoupená jednateli xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 12281, jako zhotovitel na straně druhé,

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle občanského  zákona     t u t o

s m l o u v u

================================================================

čl. I

předmět smlouvy:

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce v rozsahu specifikovaném v nabídce, která je nedílnou součástí této smlouvy, na zakázku Kolbiště – objekt občerstvení  Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí i další související práce, které jsou vyčísleny a uvedeny v rozpočtu předloženém zhotovitelem.

- Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za zakázku Kolbiště – objekt občerstvení v areálu Zemského hřebčince Písek s.p.o.

- Dílo bude provedeno zhotovitelem podle nabídky zhotovitele odpověděná osoba – jednatel xxxxxxxxx xxxxx

čl. II

Doba plnění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo Kolbiště – objekt občerstvení    - a práce s tím související dle přiloženého rozpočtu zhotovitele

v době od 20.5.2019  do  10.08.2019

- Dílo bude provedeno zhotovitelem dle technické dokumentace zhotovitele a rozpočtu, uvedeném v příloze č.1 k této smlouvě. Dílo bude provedeno stavební společností HOLAN s.r.o. Písek.

- V případě požadavku objednatele na provedení prací neuvedených v této smlouvě o dílo a připojených přílohách, bude tento požadavek po dohodě obou smluvních stran řešen zhotovitelem a to písemným dodatkem k této smlouvě a zápisem ve stavebním deníku.

- Doba provedení prací uvedených v čl. I této smlouvy se prodlužuje v případě neplnění platebních podmínek stanovených touto smlouvou a v případě nepříznivých klimatických vlivů.

- Zhotovitel po předání díla je povinen do 5-ti dnů vyklidit pracoviště a ostatní související prostory, poskytnuté mu objednatelem a předat je objednateli.

čl. III

Cena díla:

- Cena za dílo je cena stanovená podle rozpočtu daného zhotovitelem:

CENA	.:				1.987.719,-- Kč

---------------------------------------------------------------------------

CELKEM bez DPH:	            1.987.719,-- Kč

čl. IV

Místo a účel plnění:

Kolbiště – objekt občerstvení v areálu Zemského hřebčince s.p.o. Písek

čl. V

Odpovědnost za vady díla:

- Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v předložené dokumentaci a ve všech příslušných technických normách, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy o dílo.

- Objednatel má právo vyžadovat odstranění závad, kdykoliv během záruční doby, formou písemné žádosti. V případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má objednatel právo na bezplatné odstranění reklamované vady a to neprodleně.

- Zhotovitel odpovídá za řádné a kvalitní provedení předmětu smlouvy, které spočívá v použití materiálů, jež odpovídají příslušné technické normě a požadavkům orgánů památkové péče.

- Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené právními předpisy a normami vztahujícími se k prováděné práci.

- V případě, že bude ze strany zhotovitele smlouva porušena podstatným způsobem, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

- Zhotovitel plně zodpovídá za pořádek na pracovišti a je povinen odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé při provádění prací dle této smlouvy o dílo.

čl. VI

Záruky:

- Zhotovitel odpovídá za řádné a kvalitní provedení předmětu smlouvy, uvedeného v čl. I této smlouvy.

- Zhotovitel přejímá záruku za provedení prací uvedených v čl. I této smlouvy na dobu 24 měsíců od převzetí díla.

- Zhotovitel přejímá záruky na použitý materiál na provedení díla na dobu 24 měsíců od převzetí díla.

- Objednatel má právo vyžadovat  odstranění závady kdykoliv během záruční doby. Oznámení o vadách může výt učiněno jakoukoliv formou, včetně telefonické.

- Zhotovitel je povinen do 5-ti pracovních dnů od oznámení závady objednatelem zahájit odstraňování nahlášených závad a to na svůj náklad.

- Pokud zhotovitel neodstraní oznámené závady včas a řádně, má objednatel právo závady odstranit sám, nebo je nechá odstranit na náklady zhotovitele.

- Na vady, které zhotovitel odstranil nebo vyměnil podle záruky , se vztahuje záruční doba, jejíž podmínky, pokud jde o trvání a rozsah, budou v plném rozsahu s ustanoveními tohoto článku.

čl. VII

Platební podmínky:

- Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za dílo takto : měsíční fakturací provedených prací

Na předmětné práce vystaví zhotovitel fakturu splatnou 30 dní

čl. VIII

Dodací podmínky:

- Zhotovitel provede dílo v souladu s předpisy a normami platnými v České republice v době uzavření této smlouvy o dílo a vztahujícími se k předmětu této smlouvy.

- Vady a nedostatky díla bránící, nebo ztěžující používání díla k účelu ke kterému je určeno, je důvodem k nepřevzetí díla.

- V zápise o nepřevzetí díla bude uveden soupis vad a nedostatků, včetně termínu jejich odstranění.

- Zhotovitel je povinen ode dne předání a převzetí staveniště do dne předání a převzetí kompletně a úplně dokončeného díla:

  - Vést stavební deník.

  - Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu této smlouvy, uvedeného v čl. I této smlouvy o dílo. Zapisují se zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od prováděných prací a od projektové dokumentace. Tyto odchylky musí být provedeny pouze s písemným souhlasem objednatele.

  - Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele /Holan Vlastimil/. Do stavebního deníku může provádět zápisy i ředitelem jmenovaný zaměstnanec objednatele a stavební dozor. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že do tří pracovních dnů se vyjádří k provedeným zápisům do stavebního deníku. Pokud tak neučiní, má se za to, že zápisy ve stavebním deníku souhlasí se skutečností.

čl. IX

Závazky objednatele a zhotovitele:

- Objednatel je povinen řádně a v termínu zaplatit zaslané faktury.

- Termín k nástupu na zahájení prací bude dohodnut oběma smluvními stranami.

- Termín zahájení prací bude zhotovitel avizovat minimálně jeden den předem.

- Zhotovitel se zavazuje vyzvat tři dny před ukončením díla objednatele k předání a převzetí díla

- Objednatel se dostaví k převzetí díla do 5-ti dnů od písemného vyzvání zhotovitele.

- Zaměstnanci zhotovitele se nesmí pohybovat v areálu  Zemského hřebčince Písek s.p.o. mimo pracoviště určené a sjednané touto smlouvou o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou práce sjednané dle této smlouvy o dílo vykovávat pouze ve sjednaném prostoru, se kterým budou seznámeni objednatelem.

- Objednatel po ukončení díla provede převzetí díla a společně se zhotovitelem sepíše zápis o převzetí díla, s uvedením vad a nedostatků a termínů dohodnutých k jejich odstranění.

- Objednatel prohlašuje, že po dobu provádění předmětného díla nebude průběh prací narušovat a na pracoviště mohou vstupovat pouze osoby pověřené ředitelem podniku ke kontrole provádění díla.

  - v případě odstoupení od smlouvy, jejího porušení včetně nedokončení díla zhotovitel provede vyúčtování skutečně provedených a převzatých prací do 10-ti pracovních dnů.

čl. X

Smluvní pokuty:

- Závazek zhotovitele vyplývající z této smlouvy je splněn dle čl. I a čl. II této smlouvy o dílo při dodržení dodacích podmínek.

- Pokud zhotovitel neprovede smluvené práce dle této smlouvy o dílo a nedodrží termíny a dobu plnění sjednané ve smlouvě, sjednává se tímto smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny nedokončených prací. S tímto ujednáním zhotovitel plně a bez výhrad souhlasí a smluvní pokutu zaplatí neprodleně. Tato smluvní pokuta se netýká neukončení díla z důvodu vyšší moci a z důvodu na straně objednavatele.

- Pokud objednatel nezaplatí cenu díla dle zhotovitelem zaslaných faktur do tam uvedeného termínu splatnosti, je povinen zaplatit úroky dle NV č. 163/2005 Sb.

čl. XI

Práva a povinnosti objednatele:

- Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo osobně, nebo prostřednictvím dozoru nad prováděním díla v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření a kontrole veškerých prací souvisejících s prováděním díla dle této smlouvy.

- Dílo, nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele v přiměřené době /do pěti dnů/ odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobu na náklady zhotovitele.

- Veškeré prováděné práce dle této smlouvy o dílo, budou kontrolovány ze strany objednatele osobou zmocněnou ředitelem podniku, nebo dozorem nad prováděním díla.

- Zhotovitel je povinen při provádění smluvených prací udržovat pořádek na pracovišti pracovní kázeň a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění prací a je povinen vést stavební deník.

- Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby pracovníci zhotovitele pohybující se na pracovišti při provádění prací dle této smlouvy o dílo, byli vybaveni ochrannými a pracovními pomůckami a byli poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

čl. XII

Ustanovení závěrečná:

- Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku ve znění novel a dalšími souvisejícími právními předpisy.

- Tuto smlouvu o dílo lze měnit, nebo doplňovat pouze dohodou obou smluvních stran a to písemných dodatkem k této smlouvě.

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Po přečtení této smlouvy o dílo obě smluvní strany prohlašují že byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné půle, že s jejím obsahem plně souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

čl. XIII

Zveřejnění smlouvy:

Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 NOZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv podmínek.

Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. zákona o registru smluv a tuto povinnost zajistí sám objednatel.

Obě smluvní strany berou na vědomí a vyjadřují svůj souhlas k tomu, aby tato smlouva byla zveřejněna v registru smluv, neboť uveřejněním tato smlouva nabývá účinnosti.

V případě, že v této smlouvě nejsou právní vztahy mezi účastníky výslovně upraveny, řídí se příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., event. dalšími právními předpisy s touto smlouvou souvisejícími.

V Písku dne 20.05.2019

…………………………………………		……………………………………………

Objednatel:							Zhotovitel:

Zemský hřebčinec Písek s.p.o.					HOLAN s.r.o.,