SMLOUVA O DÍLO

Objednatel:	Mateřská škola Slaný, Hlaváčkovo náměstí 222, okres Kladno

Hlaváčkovo náměstí 222, 274 01 Slaný

IČ: 75034701

A

Zhotovitel:	Stanislav Vrátný , Slaný, Stehlíkova 1506,

IČO:		03112284

Bankovní spojení:

Tel.  e-mail:

Uzavřeli

smlouvu o dílo

- POPIS DÍLA

Zhotovitel se zavazuje, že od 5.5 2019 do 30.5 2019 zhotoví pro Objednatele dodávku a instalaci domovních videotelefonů včetně navazujících prací, který je přílohou této smlouvy (soupis prací).

- CENA DÍLA

Za provedení prací byla účastníky dohodnuta celková cena ve výši 94 116 Kč , která bude zaplacena po převzetí díla se splatností 7 dní.

Dohodnutá cena zahrnuje i náklady zhotovitele na pořízení potřebného materiálu, dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlovy. Vícepráce i méně práce požadované objednatelem oproti rozsahu prací dle této smlouvy budou oceněny dle jednotkových cen z nabídky zhotovitele nebo bude zhotovitelem předložena k odsouhlasení nová cenová nabídka.

- Předání Díla

1. K předání a převzetí díla dojde do 7 dnů od provedení díla. O této skutečnosti bude smluvními stranami sepsán zápis.

2. Objednatel je povinen dílo za podmínek stanovených touto smlouvou převzít, je-li způsobilé řádnému užívání. Případné drobné vady a nedodělky budou vyznačeny v zápisu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 14 dnů od jejich oznámení.

- DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel se zavazuje, že práce budou provedeny dle příslušných norem a předepsaných technologických postupů.

Zhotovitel plně zodpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Zhotovitel umožní objednavateli průběžnou kontrolu provádění předmětu díla.

- Smluvní pokuty

1) Pokud bude zhotovitel v prodlení s kompletním dokončením díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý den prodlení

2) Ustanovení o smluvních pokutách dle bodu 1) a tohoto článku neplatí v případě, že nedodržení těchto termínů podmiňujících penále bylo způsobeno objednatelem. Použití smluvních pokut bude posunuto o časový úsek rovnající se způsobenému prodlení.

3) Při nedodržení sjednaného termínu splatnosti faktury vystavené zhotovitelem, zaplatí objednavatel zhotoviteli úroky ve výši 0, 5% z dlužné částky za každý den prodlení.

- ZÁRUKA

Zhotovitel dává na dílo záruku 24 měsíců. Na technologická zařízení a další výrobky, na které jejich výrobce nebo dodavatel úposkytuje kratší záruku, se vztahuje záruka poskytovaná výrobcem nebo dodavatelem tohoto zařízení, minimálně však 24 měsíců.

Záruční doba začíná běžet dnem předání díla

- závěrečná ustanovení

Podpisem této smlouvy zhotovitel současně potvrzuje převzetí objednávky vymezené shora.

Smluvní strany se dohodly, že vztahy mezi nimi se řídí především touto smlouvou. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem a obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si před podpisem této smlouvy její text přečetly a porozuměly mu a na důkaz svojí svobodné, určité a vážné vůle smlouvu takto uzavřít, připojují své podpisy.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží jedno a zhotovitel druhé vyhotovení.

V Slaný dne 7.5 2019

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	Za objednavatele			Za zhotovitele