Kolektory Praha, a.s.

              Evidenční číslo smlouvy SoD - 7/2018
Kolektory Praha, a.s.

              Evidenční číslo smlouvy SoD - 7/2018

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo SoD 7/2018 ze dne 25. 10. 2018

Název díla: „Oprava řídicího systému pohonů báňské lokomotivy AE 10“
Číslo smlouvy objednatele: SoD –7/2018
I.  

Smluvní strany 

Objednatel:
Kolektory Praha, a.s.
se sídlem Pešlova 341/3, 190 00 Praha 9 – Vysočany

zastoupený členy představenstva společnosti: 

Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva, 

Mgr. Janem Vidíme, místopředsedou představenstva a

IČO: 26714124




DIČ: CZ26714124

OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7813

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: 
STARMANS electronics, s.r.o.

se sídlem V Zahradách 836/24, 180 00 Praha 8 - Libeň

zastoupená: Ing. Stanislavem Štarmanem, jednatelem společnosti

IČO: 49705733





DIČ: CZ49705733

bankovní spojení: ČSOB
            
číslo účtu: 105872796/0300

OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 22657
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

II. 
PŘEDMĚT DODATKU
Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna v Článku III „Čas a místo zhotovení díla.“

Dokončení a předání díla: 
do 31. 5. 2019.

Místem dodání je dispečink Centrum, Senovážné náměstí 11, 110 00 Praha 1. O předání bude sepsán protokol o předání a převzetí díla. 

III.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu jednajícími zástupci obou smluvních stran. 

Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude tento dodatek č. 1 uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí správce Kolektory Praha, a.s.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž obdrží 2 objednatel a 2 zhotovitel.
Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti. 

Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí a že tato smlouva je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy jednající zástupci smluvních stran.

Praha dne:






Praha dne:
.............................................




.............................................

STARMANS electronics, s.r.o.



Kolektory Praha, a.s.
Ing. Stanislav Štarman




Ing. Petr Švec
jednatel společnosti       





předseda představenstva








..............................................








Kolektory Praha, a.s.









Mgr. Jan Vidím








místopředseda představenstva
PAGE  
Strana 2/2

