Číslo smlouvy objednatele:285/OD/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: 19-029-2

**Smlouva o dílo**

Uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **Statutární město Teplice**

Odbor dopravy MgMT

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy

Sídlo: nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

IČ: 00266621

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy
tel. 417510902

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic
a realizací Magistrátu města Teplice, tel. 417510920,

e-mail: maresova@teplice.cz

a

Zhotovitel: Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Jednající/zastoupen: Ing. Josefem Filipem, Ph.D., jednatelem

Sídlo: Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem

IČ: 287 14 792

DIČ: CZ 287 14 792

Bankovní spojení: 262516306/0300

Osoba oprávněná jednat Ing. Josef Filip, Ph.D., jednatel

ve věcech smluvních i technických: tel. 732 165 711, e-mail: josef.filip@pdprojekce.cz

Zápis v OR: vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C,
 vložka 28249, ze dne 5. 1. 2010

1. Předmět smlouvy a díla

Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUR + DSP) s podrobnostmi pro realizaci stavby na akci „**Křižovatka (přechody + chodníky) Masarykova x U Červeného kostela“** včetně technického projednání tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby. Součástí plnění jsou všechny práce a činnosti související a nezbytné pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání a v souladu s obecně technickými požadavky a právními předpisy platnými pro zpracování dokumentací.

A. Projektové práce

1. Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení s podrobnostmi pro provedení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů, především vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Dále pak dokumentace pro zadání stavby - zpracování v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách a jeho prováděcích předpisů, zpracování rozpočtu, soupisu stavebních prací s výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Dokumentace bude předána v listinné podobě v počtu 4 pare a v elektronické podobě 1x na CD nosiči.

B. Inženýrská činnost ve fázi přípravy

1. Zajištění inženýrské činnosti k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení - projednání projektové dokumentace s orgány státní správy a účastníky řízení a podání žádosti na stavební úřad.

Rozsah plnění veřejné zakázky je výše uvedenými činnostmi určen pouze rámcově a vždy se má za to, že vybraný uchazeč provede v rámci své odměny i všechny další činnosti, které sice nejsou shora vyjmenovány, ale jsou nutné k dosažení výše uvedených rámcových cílů a zdárnému plnění předmětu zakázky. Pokud se vyskytne potřeba takových činností, resp. dojde ke změně rozsahu projektu vzhledem k výsledkům projednání s dotčenými orgány a organizacemi a účastníky správních řízení, nemůže tato eventualita mít jakýkoliv vliv na změnu výše odměny vybraného uchazeče, účtování náhrad či smluvních škod.

Projektová dokumentace bude v průběhu zpracování projednávána se stanovenými zástupci objednatele. O jednáních bude zhotovitel zpracovávat zápisy z jednání. Jednání se budou konat v sídle objednatele.

**Projektová dokumentace bude řešit:**

Stavební úpravy v křižovatce ulic Masarykova třída x U Červeného kostela a to před oběma rameny křižovatky v místě dvojice stávajících přechodů pro chodce dle studie zpracované projekční kanceláří PROJEKCE DOPRAVNÍ FILIP s.r.o. v lednu 2018 a dle investičního listu akce.

1. Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje zhotovit předmět plnění a předat objednateli v termínu:

Kompletní projektová dokumentace specifikovaná v čl. I. této smlouvy včetně podání žádosti o společné územní a stavební řízení do 25 týdnů od podpisu smlouvy. Zhotovitel se neocitne v prodlení s podáním žádosti stavebnímu úřadu v případě, že objednatel nezajistí uzavření smluv s vlastníky ostatních pozemků. Zhotovitel se rovněž neocitne v prodlení s podáním žádosti stavebnímu úřadu, pokud se dotčené orgány státní správy nevyjádří v zákonné lhůtě.

Místem plnění je sídlo objednatele.

1. Cena díla a platební podmínky
2. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky zhotovitele.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | cena v Kč bez DPH | DPH | cena v Kč včetně DPH |
| Geodetické doměření | 14 000 | 2 940 | 16 940 |
| A. Projektové práce DUR/DSP, DPS a pro zadání stavby VO + dopravní řešení | 234 000 | 49 140 | 283 140 |
| B.Inženýrská činnost ve fázi přípravy | 35 000 | 7 350 | 42 350 |
| Cena celkem | 283 000 | 59 430 | 342 430 |

1. Nabídková cena bez DPH bude považována za nejvýše přípustnou po celou dobu plnění díla.
2. DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
3. Cena díla nebude žádným způsobem zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů ani jiných vlivů.
4. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.
5. Cena díla bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu
– faktury.
6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po dokončení a předání jednotlivých fází (částí díla sjednaných k samostatnému předání a převzetí) v členění dle tabulky výše v odstavci 1.
7. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí příslušné části díla stvrzený oběma smluvními stranami. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla
až po převzetí předmětu plnění díla (samostatné části) objednatelem, přičemž tato skutečnost vyplývá z potvrzení objednatele na dokladu o předání a převzetí (samostatné části) díla.
8. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v § 28 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. a jiných obecně závazných předpisů.
9. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 14 dnů od jejich doručení.
10. V případě, že bude faktura neúplná nebo bude obsahovat vady či chybné údaje,
je objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti odeslat zpět zhotoviteli
s vyznačením vad. Pro novou fakturu běží nová lhůta splatnosti.
11. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem nebo bude vyžadovat úhradu
na jiný než zveřejněný bankovní účet, nebude DPH uhrazena jemu ale přímo příslušnému správci daně.
12. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.
13. Splnění závazku

Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví

1. Ke splnění závazku dojde předáním díla objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí jednotlivých samostatných částí díla.
2. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele postupně okamžikem převzetí jednotlivých částí díla.
3. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle zákona č. 121/2000 Sb.,
o autorském právu, v platném znění, objednateli výhradní, časově neomezenou licenci k předmětu plnění, a to ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu. Objednatel není povinen licenci využít. Objednatel je oprávněn bez omezení udělit sublicenci třetí osobě. Zhotovitel přijetím zakázky uděluje objednateli neodvolatelný souhlas a z něj vyplývající oprávnění Autorské materiály anebo jejich části jakkoliv upravit, měnit název, spojit s dílem jiným, případně zařadit do díla souborného. Licence je poskytnuta objednateli bezúplatně.
4. Odpovědnost za vady a záruka za jakost
5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti obvyklé a dohodnuté ve smlouvě, jakož i právními předpisy předepsané. Zhotovitel poskytuje záruční dobu
v délce 24 měsíců, minimálně však do uplynutí doby podle odstavce 2.
6. Za vady projektové dokumentace, které se projeví po odevzdání projektu, zodpovídá zhotovitel až do uplynutí záruční doby projektované stavby za předpokladu,
že stavba byla realizována v souladu s dokumentací.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady projektu, které byly způsobené použitím podkladů poskytnutých objednatelem, a zhotovitel při vynaložení všeho úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
8. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za vady, které vzniknou tím, že byl předmět díla užit k jinému účelu, než pro účel sjednaný touto smlouvou nebo byl-li předmět díla upraven třetí osobou bez písemného souhlasu zhotovitele.
9. Smluvní strany se dohodly pro případ vady projektu, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel má povinnost bezplatného odstranění vady.
10. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady projektu ve smyslu bodu 2 do 8 pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
11. Objednatel se zavazuje, že reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemnou formou.
12. Zajištění závazků – sankce
13. Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý den prodlení se splněním sjednaného termínu splnění jednotlivé části díla smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny bez DPH z ceny té části díla, s jejímž splněním je zhotovitel v prodlení.
14. Smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den prodlení se splněním sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným předpisem.
15. Objednatel má právo vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za prodlení
s odstraněním vady a to za každou vadu za každý den prodlení zhotovitele až do odstranění vady.
16. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou
se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
17. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu
již dokončených částí díla, které může objednatele rozumně využít k účelu,
ke kterému byly pořízeny.
18. Práva a povinnosti smluvních stran
19. Objednatel poskytne zhotoviteli všechny dostupné podkladové materiály, nezbytné pro zhotovení díla.
20. Objednatel umožňuje podpisem smlouvy zástupcům zhotovitele vstup na dotčené pozemky za účelem přípravy a realizace díla dle této smlouvy.
21. Zhotovitel se zavazuje před zahájením projektových prací důsledně prověřit situaci na staveništi a zahrnout do projektu všechny vlivy na stavbu, které lze předpokládat.
22. Zhotovitel jako hlavní projektant je odpovědný za komplexní obsah, rozsah a kvalitu projektu a koordinaci všech jeho částí.
23. Odstoupení od smlouvy
24. Objednatel může odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy a zhotovitel závadný stav nenapraví ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu za tímto účelem zhotovitelem
a v dalších případech stanovených zákonem nebo sjednaných touto smlouvou.
Od smlouvy může objednatel odstoupit rovněž v případě, že je vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení.
25. Zhotovitel je oprávněn po písemném upozornění a poskytnutí lhůty k nápravě přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším, než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu oprávněného přerušení provádění díla dle předchozí věty se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně
a právo zhotovitele na smluvní pokutu podle čl. VI. tím není dotčeno.
26. Ostatní ustanovení
27. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnosti, které jsou předmětem jeho plnění dle této smlouvy.
28. V případě řešení sporů, které vzniknou na základě této smlouvy mezi smluvními stranami, se sjednává místní příslušnost soudu dle sídla Objednatele.
29. Žádné nároky či práva zhotovitele z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele.
30. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu nebylo zahájeno insolvenční řízení.
31. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
32. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody způsobené při provozní činnosti, která dostatečně pokrývá rizika spojená se škodami všeho druhu, způsobenými na majetku objednatele i třetích osob při činnosti, která je předmětem této smlouvy.
33. Závěrečná ustanovení
34. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí touto smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.
35. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány k tomu oprávněnými osobami
36. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
37. Tato smlouva je vypracována v pěti vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
38. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č.0259/19 ze dne 18.3.2019.
39. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Roudnici nad Labem dne 10.05.2019 V Teplicích dne 16.05.2019

 ........................................................... ..................................

za zhotovitele: za objednatele:

Ing. Josef Filip, Ph.D. Bc. Ivana Müllerová

jednatel společnosti vedoucí odboru dopravy