Smlouva o dílo

na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele:        511/ODO/2016

Číslo smlouvy zhotovitele:         ……/2016

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 116/MR/TÚ/2016

Smluvní strany:

- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Sokolov, Chebská 282,  PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČO: 	70947023

DIČ:	CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Zdeňkem Pavlasem,

na základě plné moci ze dne 1.6.2009

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ze dne 13.12.2001

/dále jen objednatel/

- S.A.W. CONSULTING s.r.o.

se sídlem: Varnsdorf, Prašná 2324, PSČ 407 47

IČO:   28718836

DIČ:   CZ28718836

Statutární zástupce: Jaroslav Zavadil (ČKAIT č. 0402189)

Tel: …………………….

email: ……………………

/dále jen zhotovitel/

Název akce:

Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby (DSP/PDPS)

„Modernizace mostu ev. č. 209 – 011b U Nového Sedla přes železniční trať“

I.

  - Objednatel je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje.

  - Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění k „Projektové činnosti ve výstavbě“ a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.

  - Smluvní strany tímto na základě výsledků výběrového řízení uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.

II.

# Předmět díla

- Předmětem díla je zhotovení a dodání projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby (DSP/PDPS) v rámci stavby: „Modernizace mostu ev. č. 209 – 011b U Nového Sedla přes železniční trať“ dle níže uvedené dokumentace a bližší specifikace.

- Dokumenty konkretizující obsah závazku zhotovitele k provedení díla v době uzavírání této

smlouvy:

  - zadávací dokumentace (výzva k podání nabídky č. 116/MR/TÚ/2016)

  - cenová nabídka zhotovitele

- Předmětem plnění veřejné zakázky je podrobné zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení    a pro provádění stavby (DSP/PDPS) v počtu 9 paré, dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou MD-OI č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007, s účinností od 1.2.2007, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb. ze dne 9.4.2008 a v souladu s Vyhláškou           č. 230/2012 Sb. ze dne 25.6.2012.

- Cílem realizace předmětné akce je celková modernizace mostu ev. č. 209-011b U Nového Sedla přes železniční trať, ve staničení 13,934 km, min. na stávající šířkové uspořádání a s ohledem na předpokládanou min. zatížitelnost mostu pro třídu zatížitelnosti A. Most se nachází na silnici II. třídy u Nového Sedla přes železniční trať.

- Jedná se o třípólový mostní objekt. Nosná konstrukce je tvořena prefabrikáty z předpjatého betonu I-73. V pohledu nosné konstrukce místy odpadá krycí vrstva betonu. V dobetonávkách spar mezi nosníky je obnažena korodující podélná výztuž. Izolace je porušena zejména v krajích a koncových oblastech jednotlivých mostních polí – dilatací. Opěry mostu jsou z masivního železobetonu s rovnoběžnými křídly. Vnitřní podpěry jsou členěné, dvoudříkové, kruhového průřezu se stativem. Vlivem zatékání je místy beton, jak u opěr tak podpěr včetně stativ degradován a je obnažená zkorodovaná výztuž. Sanační stěrka říms je popraskaná, místy odpadá. Dilatační závěry jsou povrchové 4x GHH A30, jedna je poškozena, napojení izolace na dilatační závěry je nefunkční, voda protéká na stativa. Délka přemostění mostu je 87,16 m.

- V rámci předmětu plnění veřejné zakázky uchazeč provede ekonomické posouzení těchto dvou variant:

Varianta 1: na základě předloženého diagnostického průzkumu provést zvednutí celého mostu na provizorní konstrukci a následně provést modernizaci spodní stavby (nová stativa, zesílení stojek, sanace opěr apod.). nosná konstrukce by byla pravděpodobně celoplošně sanována (zejména spodní líc) včetně pasivace výztuže, byly by osazeny nové mostní závěry a proveden nový mostní svršek dle současných požadavků. V rámci modernizace by bylo nutné provést kontrolu kotev předpínací výztuže.

Varianta 2: nosnou konstrukci nahradit novou konstrukcí. To znamená také zaručení bezpečnosti dopravy na překonávané železniční trati ČD. Z tohoto důvodu se jeví jako nejvýhodnější zřízení mostu obdobné konstrukce, zřízení nové monolitické spodní stavby a provedení nové nosné konstrukce z prefabrikovaných nosníků. V průběhu výstavby zejména spodní stavby a osazování nosníků nosné konstrukce bude pravděpodobně nutná kompletní výluka trati.

Na základě provedeného ekonomického posouzení bude vybrána varianta pro zpracování projektové dokumentace DSP/PDPS.

- Dodavatel projektové dokumentace bude vycházet z této výzvy k podání nabídky.

- Projektová dokumentace bude předána také min. 1x na paměťovém médiu (např. CD ROM), a to ve formátech obrázkových (např. „pdf“……) a otevřených (např. „dwg“, „dgn“……).

- Všechna paré budou opatřena autorizačním razítkem zodpovědného projektanta.

- Dílo bude provedeno v souladu s jeho vymezením dle této smlouvy, případně s dohodnutými změnami          a bude plně respektovat podmínky vydané v případných správních rozhodnutích vztahující se k předmětu díla. Při jeho provádění budou dodrženy veškeré české technické normy vztahující se k jeho provádění            a všechny podmínky určené touto smlouvou a platnými právními předpisy.

- Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.

Předpokládané členění zakázky (vybrané varianty):

A) Ekonomické posouzení variant

B) Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP):

- SO 201 – Modernizace mostu ev. č. 209-011b, vč. projektu případné demolice stávajícího mostu

- Zajištění polohy a ochrana ostatních stávajících inženýrských sítí, popř. přeložky

- Žádost o posouzení shody subsystému infrastruktura v rámci interoperability (nutné pro objekty

SŽDC na hlavních a koridorových tratích – nutno objednat u VÚŽ)

- Geodetické zaměření

- Záborový elaborát, vč. výpisů z katastru nemovitostí a kopie katastrální mapy

- Výpočet zatížitelnosti mostu ev. č. 209-011b po uvažované modernizaci

- Dopravně inženýrské opatření (DIO), odsouhlasené Policií ČR

- Vyjádření a souhlas se stavbou Policie ČR

- Plán kontrolních prohlídek stavby (dle zákona č. 183/2006 Sb., §110 odst. 2 písm. c))

- Vyjádření a souhlas se stavbou SŽDC, s.o. a Drážního úřadu

- Vyjádření a souhlas správců vlastníků inženýrských sítí ke stavebnímu řízení

- Vyjádření a souhlasy všech vlastníků dotčených pozemků ke stavebnímu řízení

C) Projektová dokumentace pro provádění stavby (PD PDPS):

V rámci PD PDPS bude provedeno (v rozsahu dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb. ze dne 9.4.2008)

- Souhrnné řešení stavby

- Celková (přehledná) situace stavby zobrazující celkové situační uspořádání stavby

- Situace stavby (koordinační) zobrazující detailní zákres stavby

- Geodetické podklady (vč. geodet. koordinačního výkresu nebo geodet. dokumentace)

- Bilance zemních prací

- Zásady organizace výstavby

- Stavební část

- Technologická část

- Soupis prací včetně výkazu výměr + rozpočet stavby – viz požadavky na zpracování soupisu prací

a rozpočtu

- Další podklady a náležitosti dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Požadavky na zpracování soupisu prací a rozpočtu:

- soupis prací bude vyhotoven dle §12, §13 a §14 Vyhlášky č. 230/2012 Sb. ze dne 25.6.2012

- soupis prací i rozpočet budou zpracovány podle jednotkového ceníku stavebních prací s využitím datové základny OTSKP

- soupis prací i rozpočet nebude obsahovat obchodní názvy, navrhovaný materiál či výrobky budou specifikovány popisem technických parametrů (lze uvést pouze doporučení konkrétního výrobku např. …..)

- soupis prací a rozpočet bude zpracován ve formátu XML (jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy, splňuje požadavky vyhlášky    č. 230/2012 Sb. a je volně dostupný (např. XC4))

- soupis prací a rozpočet bude opatřen autorizačním razítkem odpovědného autorizovaného projektanta, bude naskenovaný a elektronicky předán objednateli

Vzhledem k rozsahu této zakázky bude projektová dokumentace dle části A) vypracována a předána zadavateli samostatně a dle části B) a dle části C) vypracována a předána zadavateli v jedné složce, tj. jako jedna dokumentace (PD).

Zpracovatel projektové dokumentace bude svolávat minimálně 1x měsíčně výrobní porady k PD.

III.

Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

| - Předpoklad zahájení prací: | 08/2016 |
| --- | --- |
| - Ekonomické posouzení variant pro zpracování PD | 12.09.2016 |
| - Předání pracovní verze DSP/PDPS: | 30.11.2016 |
| - Předání čistopisu DSP/PDPS vč. rozpočtu: | 12.12.2016 |
| - Předpokládaný termín ukončení prací PD: | 12.12.2016 |

IV.

Cena za dílo

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:

| Cena bez DPH : | ……………………. | 335.000,- Kč |
| --- | --- | --- |
| 21 % DPH : | ……………………. | 70.350,- Kč |
| Cena s DPH : | ……………………. | 405.350,- Kč |

- Fakturace předmětu díla:

- objednatel nebude poskytovat zhotoviteli před zahájením prací zálohy

- fakturace bude probíhat po dokončení a odevzdání dílčích částí předmětu díla písemně odsouhlasených a převzatých odpovědným pracovníkem objednatele

- zhotovitel vystaví fakturu vždy ve výši skutečně provedených prací

- Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na cenu stavby a základní parametry budou předem s objednatelem, nebo jeho zástupcem projednány.

- Platební styk bude prováděn bezhotovostní způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.

V.

Způsob a místo předání

- Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno v rozsahu a v  termínech, stanovených touto smlouvou, osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele s předávacím protokolem, a to kompletní a bez závad.

- Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou plnění.

- Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na budoucím díle (stavbě) vlivem chyby v projektu, či dalších okolností z projektu vyplývající.

VI.

Platební podmínky

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, vystavené zhotovitelem.

- Zhotovitel bude fakturovat předmět díla tak, aby objednatel obdržel příslušnou fakturu nejpozději do 30 dnů od splnění svého závazku.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že faktury jsou objednatelem splatné ve lhůtě splatnosti, která činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Tento peněžitý závazek je splněn připsáním fakturované částky na účet zhotovitele u jeho banky.

VII.

Smluvní pokuty

- V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení, max. však 25 % z ceny díla.

- Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky bez DPH od data splatnosti faktury za každý den prodlení do zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.

- Pokud nebylo písemně dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za chybně  navržené technické řešení odporující platným ČSN ve výši 25 % z ceny díla.

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za neúplné zpracování výkresové či textové části projektové dokumentace ve výši 10 % z ceny díla.

- V případě zjištěných vad a nedodělků zadrží objednatel 10 % z ceny díla. Povinnost zaplatit zadrženou část ceny vznikne objednateli po jejich odstranění, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní pokuty dle čl.VII. jsou splatné do 14 kalendářních dní ode dne doručení faktury.

VIII.

Záruka za jakost

            - Kvalita díla bude provedena v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy zejména dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dle platných ČSN a TKP-D.

            - Záruku za předmět díla poskytuje zhotovitel objednateli v délce 24 měsíců od předání předmětu díla.

            - Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjištěné vady odstraní zhotovitel na své náklady do 5-ti dnů od písemného převzetí reklamace.

IX.

Další ujednání

- Pokud by byl součástí projektové dokumentace objekt nebo část prací, tvořící předmět hospodářského a služebního tajemství, zavazuje se zhotovitel zajistit:

  - aby práce na takovém objektu nebo pracích vykonávali pouze zaměstnanci, oprávnění seznamovat se s předmětem hospodářského a služebního tajemství v podniku zhotovitele podle příslušných předpisů.

  - aby s dokumentací takového objektu nebo prací bylo nakládáno a manipulováno jak u zhotovitele, tak při samostatném doručování objednateli podle příslušných ustanovení předpisů pro ochranu státního, hospodářského a služebního tajemství.

- Vlastnické právo přechází na objednatele převzetím předmětu díla.

- Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného projektu na poradách, které bude zhotovitel organizovat dle potřeby, nejméně však jednou za měsíc, za účasti objednatele a jím určených účastníků.

- Před dokončením díla předá zhotovitel objednateli zpracovanou dokumentaci v konceptu k závěrečnému projednání, a to v termínu stanoveném v čl. III. této smlouvy.

- Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě, kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.

Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatelem místně příslušnému správci daně zhotovitele.

X.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit vzájemným jednáním.

- Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí obchodním zákoníkem.

- Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran písemnými, číslovanými dodatky potvrzenými smluvními stranami.

- Tato smlouva se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

- Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

- Tato smlouva má šest stran a jednu přílohu: Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele

- Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

Ve Varnsdorfu dne: 9.8.2016                                               V Sokolově dne:  11.8.2016

…………………………………                                                ………………………………….

| Jaroslav Zavadil, DiS. |  | Ing. Zdeněk Pavlas |
| --- | --- | --- |
| jednatel společnosti |  | ředitel organizace |
|  |  | Krajská správa a údržba silnic |
|  |  | Karlovarského kraje, |
|  |  | příspěvková organizace |

Příloha: cenová nabídka zhotovitele