Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 04/08/2016

uzavřený mezi smluvními stranami :

Objednatel: 	Středisko volného času RADOVÁNEK

Sídlo firmy: Pallova 52/19, Plzeň 3, 301 00

IČ:    DIČ: 699 77 836 CZ69977836

Zastoupený: Bc. Evou Tischlerovou, ředitelkou

Zhotovitel:	EUbuilding a.s.

Na výsluní 201/13, Praha 10 – Strašnice 100 00

IČ:  24179876 DIČ: CZ 24179876

za kterou jedná: Statutární ředitel – Lucie Čabanovová

I.

Obě smluvní strany   prohlašují,  že dne  04.08.2016 uzavřely  smlouvu  o  dílo č. 04/08/2016 na stavební práce „Kompletní rekonstrukce včetně opravy střechy, zateplení budovy, odvodnění, fasáda a technické opravy a úpravy“ - Středisko volného času RADOVÁNEK,  Pallova 52/19, Plzeň.

Z důvodu dodatečně požadovaných změn objemu prací se mění následovně:

Vícepráce a méněpráce dle výkazu formou + a -                          		     81.551,99 Kč bez DPH

DPH 21 %							                  17.125,92 Kč		---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena  celkem  	s 21% DPH				                               98.677,91 Kč

smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo a termínu dokončení a předání díla a smlouva se upravuje v příslušných článcích jak je uvedeno níže.

II.

Změna článku V.

Cena za dílo

Na základě zvýšení objemu prací dochází ke zvýšení celkové ceny díla.

| Cena díla dle SoD 04/08/2016 |  | Zvýšení dle dod. č.2 k SoD |  | Cena díla celkem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základ DPH | 6.820.620,27 Kč | Základ DPH | 81.551,99 Kč | Základ DPH | 6.902.172,26 Kč |

| Cena díla dle SoD 04/08/2016 s 21% DPH | Zvýšení dle dod. č.2 k SoD s 21% DPH | Cena díla celkem s 21% DPH |
| --- | --- | --- |

|  | 8.252.950,52 Kč |  | 98.677,91 Kč |  | 8.351.628,43 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

III.

Změna článku IV.

Lhůty výstavby

- Na základě dohody obou smluvních stran se Zhotovitel zavazuje provést práce dohodnuté v dodatku č.2 v termínu do:

- dokončení a předání díla: 13.12.2016

Ostatní ustanovení  smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Plzni dne 23.11. 2016              	      			 V Praze dne 23.11. 2016

…………………………………..			          ………………………………….

Objednatel						               Zhotovitel

Příloha:

- Soupis více a méně prací.