Smlouva o dílo

Na základě výběrového řízení, které proběhlo prostřednictvím elektronického tržiště Městské části Praha 6, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto smlouvu o dílo.

# I.

# Smluvní strany

## Objednatel: Městská část Praha 6

Zastoupená Ing. Romanem Mejstříkem, radním

Se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČ: 00063703

DIČ: CZ00063703

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen **Objednatel**)

## b) Zhotovitel: ARANEA NETWORK a.s.

## Zastoupená Karlem Kadlecem, předsedou představenstva

a Peterem Cekulem, členem představenstva

Se sídlem: Štěrboholská 1404/104, Praha 10 - Hostivař

IČ: 24126039

DIČ CZ 24126039

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon, fax: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen **Zhotovitel**)

1) V případě změny údajů uvedených v bodech a) a b) článku I. této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila tuto nahradit.

2) Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

# II.

# Předmět smlouvy

1) Předmětem smlouvy je zhotovení díla na základě výběrového řízení vyhlášeného Objednatelem s názvem: **„Úprava veřejného osvětlení v ulici Nad Komornickou“**

a v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací.

2) Dílo zahrnuje:

* výměnu 11 ks sloupů VO
* z toho posunutí 6 ks sloupů VO z plochy parku k jeho okraji
* zajištění nového připojení pro uvedených 6 ks sloupů VO
* geodetické zaměření po dokončení stavby

3) Veškeré bližší informace k předmětu plnění jsou upřesněny v dokumentaci „Úprava veřejného osvětlení v ulici Nad Komornickou Praha 6 - Dejvice “, která bude předána zhotoviteli současně s podpisem této smlouvy.

4) Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě shora uvedené specifikace dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno.

5) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu a době podle této smlouvy a v odpovídající kvalitě, přičemž tak učiní vlastním jménem, na vlastní odpovědnost i nebezpečí. Zhotovitel se dále zavazuje opatřit všechny potřebné věci, určené k provedení díla s výjimkou projednání DIO a zajištění DIR a jejich realizace.

6) Objednatel je povinen dílo bez vad provedené převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu podle této smlouvy. Objednatel je oprávněn převzít dílo i v případě, že se na něm vyskytnou ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání věci. Odpovědnost za vady zhotovitele tím není dotčena.

7) Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této smlouvy třeba.

Místem provádění díla je: parková plocha v ulici Nad Komornickou v Praze 6, č.parc. 4212/1, k.ú. Dejvice.

**III.**

**Délka realizace**

Zahájení prací: do 10 dnů po podpisu smlouvy

Ukončení prací: do 10 týdnů od zahájení prací

**IV.**

**Provádění díla**

1) Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provádět výhradně vlastními zaměstnanci zaměstnanými k příslušnému druhu práce s náležitou odbornou způsobilostí. V případě, že zhotovitel zaměstná zaměstnance ze zahraničí prohlašuje, že budou mít příslušná povolení k pobytu a k zaměstnání na území ČR.

2) Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části třetí osoby.

3) Zhotovitel je povinen náležitě poučit své zaměstnance v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí na stavbě a seznámit je se specifickými riziky na dané stavbě.

4) Zhotovitel je povinen zajistit svým zaměstnancům veškeré pracovní a ochranné pomůcky a zajistit jejich řádné použití.

5) V případě porušení povinností zhotovitele podle tohoto článku je zhotovitel povinen

objednateli zaplatit smluvní pokutu až do výše 1000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

**V.**

**Cena za dílo a platební podmínky**

1) Cena za dílo je stanovena dohodou na základě nabídky ze dne 9.5.2016 podané prostřednictvím elektronického tržiště.

Cena díla bez DPH: 418 851,60 Kč

DPH 21%: 87 958,84 Kč

**Cena celkem vč. DPH: 506 810,44 Kč**

2) V ceně za zhotovení díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele, včetně geodetického zaměření digitální formou, náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot.

3) Takto určená cena podle nabídky je platná po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či jiné skutečnosti promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu.

4) Po řádném předání díla je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli daňový doklad (fakturu) na příslušnou cenu předaného díla.

5) Každá faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat alespoň tyto náležitosti a údaje:

* číslo objednávky (smlouvy)
* sídlo objednatele, obchodní firmu a DIČ
* sídlo zhotovitele, obchodní firmu, údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, DIČ a IČ
* číslo faktury, datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění
* stručný popis fakturovaného díla, množství, jednotkovou a celkovou cenu
* platební podmínky v souladu se smlouvou
* náležitosti dle příslušných ustanovení zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

6) Faktura bude zaslána na adresu sídla objednatele.

7) Platba bude provedena formou bankovního převodu na bankovní účet zhotovitele.

8) Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty proti fakturované částce.

9) Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je dodavatel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli (včetně nedodržení lhůt a termínů).

10) Splatnost faktur vystavených na základě této smlouvy činí 30 kalendářních dnů od jejího doručení. Zaplacením faktury se rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

# VI.

# Podmínky provedení díla

1) Objednatel odevzdá zhotoviteli bezplatně staveniště prosté všech práv třetích osob formou oboustranně podepsaného zápisu.

2) Zhotovitel dodrží podmínky DIR a podmínky dopravní obslužnosti a uhradí jakékoliv sankce za jeho porušení.

3) Dopravní značení bude osazeno odbornou firmou na náklady objednatele.

4) Dobu plnění díla lze přiměřeně prodloužit:

* dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací
* nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodů na straně objednatele
* při zastavení prací státními a kontrolními orgány nebo třetí mocí
* při znemožnění prací z důvodů zhoršených klimatických či povětrnostních podmínek
* o prodlení vzniklé v souvislosti s archeologickými nálezy.

5) Dodavatel je povinen provádět průběžný denní úklid staveniště a prostor dotčených stavbou.

**VII.**

# Přejímání díla

1) Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy zhotovitele. Objednatel se zavazuje přejímací řízení v této lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a ukončit jej nejpozději do 10 dnů.

2) Objednatel požaduje, aby zhotovitel předložil k přejímacímu řízení tyto doklady:

* originál SD
* výsledky prováděných zkoušek předepsaných v PD a příslušných ČSN či v TP TSK
* atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě
* zaměření stavby jak v písemné podobě tak v digitální formě na CD
* vyúčtování likvidace vybouraného materiálu
* hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů.

3) O předání a převzetí díla bude proveden zápis včetně případného soupisu vad a nedodělků s termíny na jejich odstranění.

4) V případě vad a nedodělků může objednatel stanovit finanční pozastávku až 20% do doby jejich odstranění.

**VIII.**

**Sankce**

1) V případě prodlení objednatele s placením ceny za dílo, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1% z ceny díla za každý byť jen započatý den prodlení.

2) V případě, že objednateli vznikne škoda způsobená porušením povinností zhotovitele, je objednatel oprávněn na zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10% z ceny zakázky. Zaplacení smluvní pokuty nevylučuje právo objednatele na náhradu škody.

3) Denní sankce za nedodržení povinnosti provádění průběžného denního úklidu staveniště a prostor dotčených stavbou je stanovena na 5 000,- Kč za každý jeden zjištěný případ.

4) V případě, že prodlení je zaviněno zhotovitelem, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

# IX.

# Odpovědnost za vady, záruky

1) Zhotovitel poskytuje objednateli záruční lhůtu v délce 24 měsíců od data předání a převzetí díla. Doba záruky reklamované části se prodlužuje o počet dní, které uplynou od jejího nahlášení do odstranění.

2) Záruka se vztahuje na všechny vady a poruchy díla, které vznikly z důvodů vad materiálových, nekvalitně provedenou prací nebo montáží, použitím materiálů, výrobků, zařízení a rostlinného materiálu jakostně nižších parametrů než předepisoval schválený projekt. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny výše uvedené vady bezplatně. O provedení záruční opravy nebo výměny rostlinného materiálu se provede písemný záznam, v němž se uvede mimo jiné druh vady, den uplatnění reklamace, den odstranění vady a nový termín ukončení záruky.

**X.**

**Odstoupení od smlouvy**

1) Každá ze stran této smlouvy je oprávněna od této smlouvy nebo její příslušné části odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou.

2) Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména:

* jestliže zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem a tento postup nebo dosavadní výsledek provádění díla vedou nepochybně k vadnému plnění
* jestliže zhotovitel neoprávněně přerušil nebo neoprávněně zastavil provádění díla na dobu delší než 30 dnů.

3) Za podstatné porušení této smlouvy objednatelem se považuje zejména:

* jestliže je objednatel v prodlení s úhradou faktury více než 35 dnů.

4) Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy.

5) Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolnosti podle ustanovení §1765, odst. 2 Občanského zákoníku.

**XI.**

**Závěrečná ustanovení**

1) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2) Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předání objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty veškeré práce, jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.

3) Protistrana bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám pokud si je vyžádají a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu této smlouvy do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv Městské části Praha 6, včetně případných příloh.

4) Změny této smlouvy jsou přípustné pouze písemnou formou.

5) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží po dvou.

6) Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

**Přílohy:**

č.1 cenová nabídka

č.2 projektová dokumentace

V Praze dne ….........……………… V Praze dne ….........………………

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Roman Mejstřík Karel Kadlec

radní předseda představenstva

……………………………………… ………………………………………

Ing. Peter Cekul

člen představenstva

………………………………..........