DODATEK Č. 1

ke

smlOuvě o dílo

Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace, zřizovací listina č.j. 17268-II/2012 ze dne 29.5 2012

se sídlem: Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

IČ: 00023001, DIČ: CZ00023001

zastoupená: MUDr. Alešem Hermanem, Ph.D., ředitelem

bank. spojení:

č. účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

AV MEDIA, a.s.

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.: B 10120

se sídlem: Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10

zastoupená: Ing. Davidem Leschem, místopředsedou představenstva

IČ: 48108375, DIČ: CZ48108375

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě:

Smluvní strany konstatují, že uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „IKEM – Operační sály 7 a 8 – videomanagement“, s evidenčním číslem VZ 2016/18 a identifikátorem VZ 632728, dne 7. 6. 2016 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla objednatel zjistil potřebu doplnění signálů z kamer operačních sálů do společné chodby a potřebu signálu STA na obou operačních sálech, bylo nutné realizovat dodatečné práce a dodávky.

Účelem tohoto dodatku č. 1 je upřesnění předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny díla.

1. Smluvní strany se dohodly na změnách v předmětu plnění, tj. na rozšíření předmětu plnění o dodatečně realizované práce v důsledku nových požadavků objednatele v rozsahu dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku (dále jen „dodatečné práce“).

2. Cena za řádné a včasné provedení dodatečných prací činí 55.654,-Kč (slovy: padesátpěttisícpětsetpadesátčtyři koruny české) bez DPH.

3. Cena (jak je definována ve smlouvě) bude navýšena o cenu dodatečných prací.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v celém rozsahu na tento dodatek.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1	Změnové listy 1 - 3

V Praze dne	10.10.2016					V Praze dne 10.10.2016

za objednatele:					za zhotovitele:

.................................................		   	.............................................

MUDr. Aleš Herman Ph.D.	Ing. David Lesch

| ředitel |  | místopředseda představenstva |
| --- | --- | --- |