Smlouva o dílo

č. SML/8305/2019

# uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel:				Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Sídlo/místo podnikání:			Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň

IČ:					44994575

DIČ:					CZ44994575

Jednající osoba:			Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel

Osoba odpovědná za realizaci:	xxxxxxxxxxxxx

Telefon:				xxxxxxxxxxxx

Email:					xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „CDV“)

a

Zhotovitel:				ManpowerGroup Solutions s.r.o.

Sídlo/místo podnikání:			Vysoká 32, 811 06 Bratislava

IČ/rodné číslo:				47126256

DIČ:					SK2023764248

Bankovní spojení:			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jednající osoba:			Lenka Majchráková

Osoba odpovědná za realizaci:	xxxxxxxxxxxxxx

Zapsaný v OR:				v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

oddiel: Sro, vložka č. 89025/B

Telefon:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Email:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „PA“ nebo také „zhotovitel“)

Definice pojmů:

Koordinátor PA – koordinátor za personální agenturu pro komunikaci s CDV a organizaci průzkumů, odpovědný za převzetí sčítacích listů statické dopravy

Koordinátor CDV – pracovník CDV

Pracovník – rozumí se osoba v zaměstnaneckém, nebo obdobném poměru k PA, provádějící vlastní průzkum v terénu, nebo dohled nad kamerovým systémem

Článek I.

Preambule

Objednatel realizoval výběrové řízení směřující k zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby VR 07-19: Personální zajištění dopravních průzkumů pro realizaci PUM Trenčín personálního zajištění brigádníků pro provedení dopravních průzkumů ve městě Trenčín v rámci zakázky na PUM Trenčín dle podrobné technické specifikace plnění, která je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Na základě posouzení a hodnocení nabídek v rámci výše uvedeného výběrového řízení byla objednatelem nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.

Objednatel má zájem na tom, aby bylo na základě činnosti zhotovitele provedeno dílo Personální zajištění dopravních průzkumů pro realizaci PUM Trenčín v rozsahu uvedeném v článku II a v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž zhotovitel si je tohoto objednatelova zájmu plně vědom a je připraven provádět svoji činnost takovým způsobem, aby tento objednatelův zájem byl náležitě uspokojen.

Článek II.

Předmět smlouvy

- CDV je zhotovitelem Plánu udržitelné mobility Trenčína. Objednatelem PUM Trenčín je město Trenčín. Jedním z podkladů pro kompletaci PUM Trenčín je uskutečnění dopravních průzkumů, a to jak směrových průzkumů, průzkumů parkování, tak i průzkumů v městské hromadné dopravě, prostřednictvím brigádníků.

- Předmětem zakázky je personální zajištění brigádníků pro provedení dopravních průzkumů ve městě Trenčín v rámci zakázky na PUM Trenčín.  Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele sjednané dílo, jehož podrobný popis a rozsah je specifikován v příloze č. 1 této smlouvy..

- Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo smluvní cenu ve výši a způsobem sjednaným v čl. 3.1. této smlouvy.

Článek III.

Cena a platební podmínky

- Smluvní strany ujednávají, že cena bude vycházet z hodinové sazby za skutečně vykonanou práci pracovníků Koordinátora PA a to dle ceny:

Denní hodinová sazba v čase 6:00 – 22:00:

Noční hodinová sazba v čase 22:00 – 6:00:

Denní hodinová sazba v čase 6:00 – 22:00 zahrnující náklady na jízdné MHD (pouze při průzkumu MHD):

Cena za dopravu v případě využití brigádníků mimo Trenčín

Cena stanovená touto smlouvou vychází z nabídkové ceny uvedené PA v nabídce podané v rámci výběrového řízení VR: Personální zajištění realizace dopravních průzkumů pro zpracování PUM Trenčín. PA si je vědoma skutečnosti, že CDV jako zadavatel uvedeného výběrového řízení nemůže uhradit vyšší částku, než je uvedena jako maximální cena ve výzvě k podání nabídek v dotčeném výběrovém řízení

- Současně se Smluvní strany pro vyloučení pochybností dohodly, že maximální možná cena za celkovou službu je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele, a to v této výši:

Maximální a nepřekročitelná celková cena bez DPH: 30791,40 EUR

sazba (v %) a výše DPH: ……………..reverse charge (DPH = 21 %)

cena celkem včetně DPH:  ………………………….    30791,40 EUR

(slovy: třicettisícsedmsetdevadesátjedna,40 EUR).

Nebo ekvivalentem této částky v jiné měně odpovídající přepočtu kurzu ČNB vyhlášenému ke dni ukončení podání nabídek. Zhotovitel akceptuje maximální možnou celkovou částku a zavazuje se dokončit dílo i v případě, kdy by taková částka měla být překročena a to bez náhrady.

- Zhotovitel současně bere na vědomí a akceptuje, že celkový požadovaný rozsah uvedený v příloze č. 1 je orientační a skutečný rozsah může být nižší, ne však méně než o 25%. Hodinová sazba  uvedená v odstavci 1 tohoto článku zůstává nedotčena.

- PA se zavazuje, že bude splňovat kvalifikační podmínky podle výzvy k podání nabídek do výběrového řízení. V případě jakékoliv změny v kvalifikačních předpokladech je PA povinna tuto změnu okamžitě oznámit CDV.

- CDV se zavazuje připravit a zajistit s dostatečným předstihem obsahově metodické školení pracovníků a školitele.

- Cenu díla uhradí objednatel na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem po uskutečněných dílčích částech průzkumu a odevzdání podkladů vyplývajícíhc z přílohy č.1. . Zhotovitel je oprávněn fakturovat jen skutečně a řádně poskytnuté služby a objednatelem převzaté výstupy z plnění předmětu této smlouvy.

- V ceně dle článku III. odst.1 této smlouvy jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné k plnění smlouvy, jakož i veškeré náklady související. Takto uvedená celková cena je nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou.

- DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a bude v ní uvedeno číslo smlouvy objednatele. Přílohou faktury bude doklad o předání díla.

- Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystaveny v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavených faktur. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

- Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu zhotovitele.

Článek IV

Místo a doba plnění

- Místem plnění zakázky budou konkrétní dohodnuté lokality na území města Trenčína a v jeho nejbližším okolí, kam se dostaví předem dohodnutý počet pracovníků v konkrétní datum a čas dle jednotlivých průzkumů.

- Objem, rozsah a termíny jednotlivých požadovaných průzkumů jsou stanoveny v Příloze č. 1 této smlouvy. Změnu v termínu provádění průzkumů atd. je CDV povinno oznámit PA vždy nejpozději do 14 dnů před zahájením daného průzkumu.

- Jednotlivé průzkumy budou probíhat v následujících datech

  - Průzkum statické dopravy v noci: 15. / 16. 5. 2019

  - Směrový průzkum automobilové dopravy: 16. 5. 2019

  - Průzkum městské hromadné dopravy: 1 den z 21. – 23. 5. 2019

  - Průzkum statické dopravy  ve dne: říjen 2019

  - Dotazníkový průzkum přes hranice města: září / říjen 2019

- Konkrétně neupravené termíny budou s Objednatelem domluveny, aby vyhovovaly požadavkům.

- Zhotovitel je povinen přesvědčit se před zahájením plnění, že tato smlouva byla řádně uveřejněna v registru smluv a nabyla účinnosti.

Článek V.

Ostatní ujednání

- PA určí kontaktní osobu – koordinátora PA, který bude zajišťovat plnění úkolů dle této smlouvy a zajistí školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Metodické školení průzkumů zajistí CDV. Koordinátor PA zajistí včasnou informovanost pracovníků o poptávané potřebě po celou realizace plnění podle této smlouvy a vystavení všech potřebných potvrzení pro výkon činnosti pracovníky a okamžité řešení případných problémů souvisejících s personální činností pracovníků, případně činností PA. Koordinátor PA bude postupovat v součinnosti s koordinátorem CDV.

- PA zajistí, že pracovníci, provádějící noční průzkum statické dopravy, nebudou provádět navazující směrový denní dopravní průzkum. Koordinátor PA zajistí potřebnou součinnost pracovníků a PA před/při/po skončení průzkumů.

- PA zajistí uzavření smluv s jednotlivými pracovníky. PA dále zajistí účast pracovníků na školení metodiky průzkumů. Podepsané doklady o absolvování obou školení budou archivovány u PA, kopie budou postupně předávány CDV.

- Koordinátor PA se seznámí s pokyny CDV pro jednotlivé průzkumy.

- Koordinátor PA zajistí, aby prostřednictvím pracovníků, v souladu s metodickými pokyny a zadanými termíny průzkumů, proběhly průzkumy statické dopravy, směrové průzkumy dopravy a průzkum MHD.

- Při zjištění nedostatků se bude postupovat dle článku VI. této smlouvy.

- Okamžikem předání výstupů díla uděluje zhotovitel objednateli výhradní, nevypověditelnou, územně, časově a věcně neomezenou licenci k využití předaných dokumentů nebo jejich libovolné části. Objednatel je tak zejména oprávněn dílo, jeho název nebo jakoukoliv část díla libovolným způsobem dále zpracovávat, šířit, připojit k jinému dílu či jinak využívat. Úplata za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla podle čl. III. této smlouvy. Objednatel není povinen licenci využít.

- PA nese, veškeré náklady vzniklé v souvislosti s náhradou škody vzniklé zejména v důsledku nezajištění proškolení bezpečnosti práce a účasti pracovníků na školení dle metodiky průzkumu, které zajišťuje CDV. Tímto není dotčená odpovědnost PA za ostatní ujednání této smlouvy. V případě škody vzniklé v souvislosti s průzkumy na osobách pracovníků a jakéhokoli majetku, jdou tyto náklady výlučně k tíži PA.

Článek VI.

Odpovědnost za vady

- Zhotovitel se zavazuje, že dílo zhotovené a dodané podle této smlouvy bude kompletní a bez vad, bude splňovat parametry uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a má odpovídající jakost a provedení, přičemž za vadu díla se považuje i dodání nečitelného dotazníku, chybějící export dat či zajištění menšího počtu pracovníků, než je stanoveno v příloze č. 1. Za tento závazek nese zhotovitel plnou odpovědnost.

- V případě zjištění nedostatku v provedeném průzkumu se vyhodnotí druh a rozsah nepřesnosti.

- Pokud bude rozsah zjištěných chyb u směrového průzkumu u sčítání cyklistů a motocyklů, nebo u průzkumu MHD (např. nečitelnost, nevyplněné údaje sčítacích listů, chybějící sčítání) vetší než 10% v  jednotlivém provedeném průzkumu v předložených formulářích, bude CDV poskytnuta sleva na tento průzkum, a to ve výši 20 % z ceny dotčeného průzkumu, z důvodu nevyhnutelného následného ručního vyhodnocení video záznamu.

- Pokud bude u průzkumu statické dopravy v noci využito papírového formuláře namísto mobilní aplikace, která umožňuje elektronický přenos dat, tak PA zajistí předání dat v elektronické podobě a to na vlastní náklady (přepis dat z formuláře).

- Sankce bude započitatelná vůči faktuře vyúčtování, které PA předloží CDV k proplacení. Pokud skutečné náklady vzniklé s odstraňováním nedostatku dle odstavce 2 tohoto článku budou vyšší, než výše částky uvedené na faktuře, je PA povinna tento rozdíl uhradit na účet CDV do 5 dní ode dne obdržení žádosti o uhrazení rozdílu. Pokud výše vynaložených nákladů bude nižší než předložená faktura, uhradí CDV PA pouze rozdíl mezi výši sankce a fakturou. O této skutečnosti bude CDV informovat PA předem.

- PA nese odpovědnost za návrat veškerého technického vybavení a dalšího vybavení, které bude CDV předáno pracovníkům za účelem plnění této smlouvy na základě předávacího protokolu, proti občanskému průkazu. Kopie protokolů předá CDV PA na místě samém.

- V případě, že se na sběrném místě při provádění průzkumu směrové dopravy, nebo kterémkoliv školení metodiky průzkumu nesejde ve stanovený čas CDV požadovaný počet pracovníků PA včetně náhradníků dle technické specifikace, aby mohl být proveden průzkum v požadovaném rozsahu, je PA povinna zajistit požadovaný počet pracovníků vlastními silami, nebo jakýmkoliv jiným způsobem. PA při využití této možnosti odpovídá CDV za činnost jiných pracovníků, mimo PA a jiných subdodavatelů, jako by ji prováděla sama.

- V případě, že v průběhu kontroly provádění průzkumu budou ze strany CDV nebo objednatele zjištěny jakékoli nedostatky, CDV bude neodkladně o tomto zjištění informovat PA, která zajistí v potřebném rozsahu odstranění nedostatků. V případě, že tak PA neučiní, zajistí odstranění CDV na náklady PA. Tím nejsou dotčeny nároky na náhradu vzniklých škod z takového porušení povinností.

- Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.

- Zhotovitel je při nakládání s osobními údaji odpovědný za dodržování všech povinností vyplývajících z obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. (EU) 2016/679 i všech vnitrostátních právních norem.

Článek VII.

Povinnost spolupůsobení

- Zhotovitel je dle § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- Zhotovitel je povinen umožnit v rámci kontroly přístup k veškeré dokumentaci týkající se této smlouvy a souvisejícího výběrového řízení, a to alespoň do konce roku 2029, neukládá-li některý právní předpis lhůtu delší. Dokumentací se míní též případné smlouvy a související dokumenty, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád).

Článek VIII.

Sankce

- Pokud zhotovitel nezajistí přítomnost sjednaného počtu brigádníků na konkrétní datum a čas a domluvené místo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každého chybějícího brigádníka.

- Splnění povinnosti úhrady smluvní pokuty nemá vliv na možnost smluvních stran požadovat náhradu škody z porušení smluvní povinnost, k níž se váže povinnost smluvní pokuty.

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

- Smluvní strany výslovně ujednávají, že rozhodným právem pro účely této smlouvy bude české právo a strany smlouvy se budou řídit při plnění předmětu této smlouvy i ve věci řešení veškerých závazků a sporů z ní vyplývajících, nebo vzniklých při plnění dle této smlouvy, právním řádem České republiky.

- Smluvní strany výslovně prohlašují, že věcně příslušným pro rozhodování o závazcích a právních vztazích vzniklých na základě této smlouvy bude při řešení sporů vzniklých v souvislosti s touto smlouvou soud místně příslušný dle sídla objednatele.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, a že byla ujednána po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

- Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.

- Otázky touto smlouvou neřešené se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně případných budoucích dodatků bude uveřejněna v souladu s ustanoveními zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje jeho obchodní tajemství, osobní údaje osob na straně Zhotovitele, které by nebylo možno uveřejnit, utajované skutečnosti ve smyslu ustanovení zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ani jiné informace či skutečnosti, které by nebylo možno uveřejnit.

- Tato smlouva je plně v souladu s nabídkou vítězného uchazeče, která vychází ze zadávací dokumentace. V případě nejasností je rozhodující znění zadávací dokumentace a vítězné nabídky.

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1: Technická specifikace předmětu plnění

V Bratislave dne 13.5.2019			 	V Brně dne 10.05.2019

………………………………………..	………………………………………..

ManpowerGroup Solutions s.r.o.	Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Lenka Majchráková	Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel