DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO  číslo 2937/2016 ze dne 15.4.2016

na provedení díla  „Mateřská škola v Hevlínské“, uzavřené  dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Článek 1.  Smluvní strany

  - OBJEDNATEL :

Městská část Praha - Zličín

se sídlem				Tylovická 207, 155 21 Praha - Zličín

Zastoupený ve věcech smluvních:	JUDr. Marta Koropecká, starostka

Bankovní spojení:  			ČS Praha 5, Štefánikova 17

Číslo účtu:				2000696369/0800

IČ:			        		00241881

DIČ:                                      		CZ00241881

Tel./fax:		 		257 951 297, 777 782 521

e-mail:					mkoropecka@mczlicin.cz

dále jen objednatel – na straně jedné

1.2.  ZHOTOVITEL :

PKS stavby a.s.

se sídlem 			Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupený 			Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva

IČ: 				46980059

DIČ:  				CZ46980059

Bankovní spojení:		MONETA  Money Bank a.s.

č. ú.: 				175972792/0600

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:  xxxxxxxxxxxxx, pověřený člen 								představenstva

Ve věcech technických je oprávněn jednat: xxxxxxxx, technický náměstek

xxxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí /vedoucí projektu/

Společnost je zapsána u Krajského soudu  v Brně, odd. B, vložka 930

dále jen zhotovitel – na straně druhé

uzavřely  níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3, kterým se smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 15.4.2016 ve znění dodatku č. 1 až 2  mění a doplňuje následovně:

Článek 2.  Předmět dodatku smlouvy

2.1. Předmětem tohoto dodatku č.3 ke SOD   (dále jen Smlouva), je změna předmětu díla a celkové ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla  (změnový  list ZL č. 10 – č.28 , bez ZL č.11 a 25).

2.2. Z výše uvedených důvodů  se v Článku IV.  Cena plnění,  stávající text odst. 4.1. ve znění

4.1	Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1-2   a činí:

Cena bez DPH dle SOD	42 372 257,27 Kč

Dodatek číslo 1 bez DPH	309 862,87 Kč

Dodatek číslo  2 bez DPH	- 60 068,45 Kč

Cena bez DPH:	42 622 051,69 Kč

Sazba DPH:	21 %

DPH:                                             8 950 630,85 Kč

Cena s DPH:	                    51 572 682,54 Kč

ruší a nahrazuje novým textem ve znění :

4.1	Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 3  a  činí:

Cena bez DPH dle SOD	42 372 257,27 Kč

Dodatek číslo 1 bez DPH	309 862,87 Kč

Dodatek číslo 2 bez DPH	- 60 068,45 Kč

Dodatek číslo 3 bez DPH 	334 843,12 Kč

Cena bez DPH:	42 956 894,81 Kč

Sazba DPH:	21 %

DPH:                                             9 020 947,91 Kč

Cena s DPH:	                           51 977 842,72 Kč

Článek 3.  Ostatní ustanovení

3.1.  Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti.

Článek 4. Závěrečná ustanovení

4.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

4.2. Tento dodatek má dvě strany a je sepsán ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních dodatku.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

Příloha dodatku č. 2 – rekapitulace změn – změnový list č. 10-28, bez ZL č. 11 a 25)

Článek 5. Podpisy smluvních stran

V Praze dne 30.11.2016	Ve  Žďáře nad Sázavou ,dne 21.11.2016

............…………………………….		…………………………………….

JUDr. Marta Koropecká				         xxxxxxxx

starostka 					    	 předseda představenstva