Smlouva o dílo

DODATEK č. 2

č. zhotovitele: 201806                                        	č. objednatele SML2018-024.02-Ko

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“)

„Lipník nad Bečvou, ul. L. Janáčka – rekonstrukce a prodloužení kanalizace“

I. Smluvní strany

1.1.OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I - Město, 750 02 Přerov

Zastoupený          	: Ing. Miroslavem Dundálkem, ředitelem společnosti

IČ			: 47674521

DIČ			: CZ47674521

Bankovní  účet	: xxxxxxxxxxxxx

Telefon		: 581 299 111

E-mail:		: sekretariat@vakpr.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

1.2.ZHOTOVITEL:

SKD-stavební Lipník nad Bečvou s.r.o

Mánesova 1558, 751 31 Lipník nad Bečvou

Statutární zástupce	: ing. Bohumilem Solařem, Radkem Špunarem

IČ			: 47669349

DIČ			: CZ 47669349

Bankovní účet		: xxxxxxxxxxxxxxx

Telefon		: 581 773 258

E-mail:		: skdlipnik@seznam.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č 5097

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 20.8.2018 Smlouvu o dílo č. SML2018-024-Ko a dne 29.10.2018  dodatek č. 1 týkající se provedení díla „Lipník nad Bečvou, ul. L. Janáčka – rekonstrukce a prodloužení kanalizace“. Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

IV. Lhůta a místo plnění

Z důvodu zajišťování administrativních úkonů potřebných k provedení výškové přeložky plynovodní přípojky pro objekt č.p. 573 a osazení chráničky na plynovodní potrubí v místě křížení s kanalizačním potrubím  se termín ukončení a předání stavby z termínu 30.4.2019 posouvá na nový termín 30.6.2019.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená,  se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

V Lipníku n/B, dne: 24.4.2019                                        V Přerově, dne 24.4.2019

……………………………….                                           …………………………….

Radek Špunar				       	           Ing. Miroslav Dundálek

Jednatel společnosti                                                		    ředitel společnosti

Za zhotovitele:    					                  Za objednatele: