Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. zhotovitele 841/NBUJ/011/2019			       č. objednatele SML2019-008.02-Ko

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Název zakázky:             „Přerov, Slaměníkova, Purkyňova – oprava kanalizace“

„Přerov, Optiky – oprava kanalizace“

I. Smluvní strany

  - OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený          	: MUDr. Michal Chromec

IČO			: 47674521

DIČ			: CZ47674521

Bankovní  účet	: xxxxxxxxxxxx

Telefon		: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

  - ZHOTOVITEL:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha

Zastoupený          	: Ing. Klárou Kalábovou a Ing. Vítězslavem Bujnochem

IČO			: 608 387 44

DIČ			: CZ60838744

Bankovní  účet	: xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon		: 585 206 662

E-mail                        : xxxxxxxxxxxxxxx

Zápis v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce č. 7634

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět dodatku č.2

Tímto Dodatkem č. 2 se v souladu s ujednáním v článku XX. odst.20.1. Smlouvy o dílo mění 
a doplňuje část textu výše citované Smlouvy.

Předmětem dodatku je doplnění osob oprávněných jednat ve věcech smlouvy za zhotovitele 
a změna rozsahu prací a prodloužení termínu z důvodu opravy havarijního stavu uličních vpustí za finanční spoluúčasti Statutárního města Přerov.

Méněpráce:

- vytrhání a zpětné osazení silničních obrub

- vytrhání a zpětné osazení chodníkových obrubníků

Vícepráce:

- napojení 3 ks uličních vpustí

- stavba si nevyžádala koordinátora BOZP

- správcem povrchů nebylo vyžadováno provedení zkoušky tloušťky a jakosti povrchových úprav

Články smlouvy o dílo se upravují takto:

  - ZHOTOVITEL:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha

Zastoupený          	: Ing. Klárou Kalábovou a Ing. Vítězslavem Bujnochem

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy: Ing. Klára Kalábová, Ing. Vítězslav Bujnoch, 
 Ing. Svatopluk Novák

IČO			: 608 387 44

DIČ			: CZ60838744

Bankovní  účet	: xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

Telefon		: 585 206 662

E-mail                        : xxxxxxxxxxxxx

Zápis v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce č. 7634

(dále jen zhotovitel)

IV. Lhůta a místo plnění

4.2.2 Termín realizace – ul. Optiky

Termín zahájení stavby:  			24.4.2019

Termín ukončení a předání stavby:		15.5.2019

Nový termín ukončení a předání stavby	17.5.2019

Termín předání projektové dokumentace skutečného provedení a geometrických plánů –

nejpozději do 30 dnů od předání stavby.

Lhůta realizace od zahájení stavby:       	 	  22 kalendářních dnů

Prodloužení lhůty - vícepráce:                 		 o 2 kalendářní dny

Celková lhůta realizace od zahájení stavby: 	  24 kalendářních dnů

V. Cena za dílo se vzhledem ke změnám v rozsahu předmětu díla mění takto:

IO 02 „Přerov, Slaměníkova, Purkyňova - oprava kanalizace“ 3.220.301,16 Kč bez DPH

IO 03 „Přerov, Optiky - oprava kanalizace“ 			2.318.581,61 Kč bez DPH

Cena víceprací IO 03			 			  + 41 488,80 Kč bez DPH

______Cena méněprací IO 03			                         - 144 352,88 Kč bez DPH

IO 03 „Přerov, Optiky - oprava kanalizace“ dle Dod.č.2	2.215.717,53 Kč bez DPH

Cena celkem (součet IO 02 a IO 03) dle Dod.č.2			5.436.018,69 Kč bez DPH

slovy: (pětmilionůčtyřistatřicetšesttisícosmnáct korun českých šedesátdevět haléřů)

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2

Obě smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 841/NBUJ/011/2019, č. objednatele SML2019-008.02-Ko ze dne 7.3.2019

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele 841/NBUJ/011/2019, č. objednatele SML2019-008-Ko, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních

Příloha dodatku č. 2: Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Dodatek za zhotovitele přezkoumal:   			Ing. Jan Vavřík

V Olomouci dne 10.5.2019					V Přerově dne 10.5.2019

Za zhotovitele:    						Za objednatele:

………………….……………                                                      ………………………….

Ing. Svatopluk Novák		          MUDr. Michal Chromec

ředitel Oblasti Střed				          	           předseda představenstva

………………….……………

Ing. Klára Kalábová

ekonom Oblasti Střed