Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: 	Město Svitavy

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

zastoupené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, starostou

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: 	SYNER, s.r.o. – vedoucí společník

IČO: 482 92 516, DIČ: CZ48292516

sídlo Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec IV - Perštýn

zápis v rejstříku u KS v Ústí nad Labem oddíl C vložka 5153

zastoupen xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, MBA, jednatelem a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jednatelem

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxx

a

IMOS Brno, a.s. – společník

IČO: 253 22 257, DIČ: CZ25322257

sídlo Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

zápis v rejstříku u KS v Brně oddíl B vložka 2211

zastoupen xxxxxx xxxxxxxxxxx předsedou představenstva

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 21.1.2019 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rozšíření objektu T.G.Masaryka 33a ve Svitavách“, která byla měněna dodatkem č. 1 (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 30.1.2019. Dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 8.4.2019.

B.

Objednatel připravuje akci realizaci projektu „Komunitní dům seniorů, T. G. Masaryka 11/31, Svitavy“. Při té příležitosti se strany dohodly na úpravě zařízení staveniště, a to zejména tak že příjezdová komunikace bude společná pro obě stavební akce a pro zásobování (uživatele okolních objektů) a současně se dohodli na rozšíření zařízení staveniště zhotovitele, a to tak, jak je vyznačeno v příloze č. 1 dodatku č. 2 Smlouvy o dílo.

Ze shora uvedených důvodů uzavírají strany tento dodatek.

C.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že:

a) 	stávající znění bodů 8.1. a 8.2. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„8.1.	Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem pro provádění díla a pro zařízení staveniště a poté, co je zhotovitel převezme, i prostory vymezené jako „Rozšíření zařízení staveniště“ či „Rozšíření staveniště“ v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy.

Strany potvrzují, že staveništěm není příjezdová komunikace, jak je vyznačena v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy. Poté, co bude zahájena přestavba objektu T. G. Masaryka 11/31, Svitavy, zavazuje se objednatel zajistit rozšíření příjezdové komunikace o 2 m.

8.2.	Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací dle bodu 2.1. této smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepíší strany písemný zápis.

„Rozšíření zařízení staveniště“ a „Rozšíření staveniště“, jak jsou vyznačeny v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, předá objednatel zhotoviteli do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 2 této smlouvy.“

b)	v článku IX. Smlouvy o dílo se za bod 9.7. doplňuje nový bod 9.7a., který zní takto:

„9.7a.	Zhotovitel byl objednatelem informován, že v sousedství místa provádění díla budou realizovány i další stavby objednatele, zejména přestavba objektu T. G. Masaryka 11/31, Svitavy.

Zhotovitel se zavazuje, že nebude zhotovitele jiných staveb objednatele omezovat v provádění jejich díla, ani jinak zasahovat do jejich činnosti jinak, než svou činností vyplývající z této smlouvy o dílo. Veškeré své činnosti musí zhotovitel koordinovat s těmito zhotoviteli.

V případě, že by mezi zhotovitelem a jinými zhotoviteli objednatele došlo ke sporu, obrátí se zhotovitel na objednatele, který zajistí nápravu, a to jako součást nezbytné součinnosti objednatele.

Dojde-li v důsledku realizace dalších staveb objednatele v sousedství místa provádění díla, s nimiž zhotovitel v době uzavírání smlouvy o dílo a dodatku č. 2 nepočítal a počítat nemohl, k omezení provádění díla na straně zhotovitele v rozsahu, který bude mít vliv na termíny plnění, není zhotovitel za takto případně vzniklá prodlení odpovědný. Dojde-li v důsledku téhož k navýšení nákladů zhotovitele, zavazuje se objednatel zhotoviteli takové náklady po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo uhradit.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek nabyde účinnosti doručením oznámení objednatele o tom, že zahájil přestavbu objektu T. G. Masaryka 11/31, Svitavy, zhotoviteli. Oznámení objednatele musí být doručeno zhotoviteli způsobem uvedeným v článku XVI. Smlouvy o dílo.

Dodatek nenabyde  účinnosti dříve, než bude uveřejněn v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 - výkres - Situace - POV.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 29.04.2019.

Ve Svitavách dne 30.04.2019

Za objednatele:		Za zhotovitele:

Sdružení firem SYNER, s.r.o. a IMOS Brno, a.s.

…………………….…………………	…………………….…………………

Xxxxxxxx xxxxxxx	xxxxxxx xxxxxxxxx, MBA

starosta města Svitavy	jednatel SYNER, s.r.o.

…………………….…………………

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

jednatel SYNER, s.r.o.

…………………….…………………

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

předseda představenstva

IMOS Brno, a.s.