SMLOUVA O DÍLO

1. Smluvní strany

  - Objednatel:

Obchodní firma nebo název:	Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace

Sídlo:	Masarykovo nám. 32/20, 741 01 Nový Jičín

IČ:	47998261

DIČ:	CZ47998261

Zastoupen ve věcech smluvních:	Bc. Ivou Pollakovou, ředitelkou

Tel.:                                                         xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:                                                     xxxxxxxxxxxxxxxx

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

  - Zhotovitel:

Obchodní firma nebo název:	STAVO – Karel Černoch s.r.o.

Sídlo:	Malá strana 31, 742 01 Suchdol nad Odrou

IČ:	27770907

DIČ: 	CZ27770907

Osoba oprávněná jednat

za zhotovitele:	Ing. Karel Černoch

Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxx

# Bankovní účet číslo:			xxxxxxxxxxxxx

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavřely smlouvu o dílo na zhotovení díla:

„Oprava povrchů a sanace obvodového zdiva v budově Městské knihovny Nový Jičín“

2. Výchozí podklady a údaje

2.1.   Podkladem pro návrh této smlouvy je dohoda mezi objednatelem a zhotovitelem na zhotovení díla uvedeného v kap. 3., položkový rozpočet

2.2.1. Název díla: „Oprava povrchů a sanace obvodového zdiva v budově Městské knihovny Nový Jičín“

2.2.2. Místo plnění: Husova 2, 741 01 Nový Jičín

3. Předmět díla

3.1. 	Předmětem plnění díla je zhotovení sanace zdiva v interiéru knihovny v Novém Jičíně (místnosti bývalé čajovny) a to tak, že omítka vlhkého a zasoleného zdiva bude oklepána (cca do 1m), budou vyčištěny spáry a bude následně provedena nová sanační omítka a doplněny odvětrávací PVC lišty. Následně budou provedeny nové malby a vyměněny dveře a zárubeň za protipožární, vedoucí do místnosti se serverem. Práce jsou specifikovány položkovým rozpočtem.

3.1.1.Zhotovitel je povinen provést dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí a v kvalitě odpovídající platným technickým normám a právním předpisům ČR. Zhotovitel předá dílo ve sjednaném termínu, včetně vyklizení staveniště, podepsání zápisu o předání, včetně atestů od použitých materiálů.

3.1.2.Veškeré práce jsou součástí předmětu plnění díla a sjednané ceny.

3.2. 	Realizací kompletní stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně souvisejících prací k úspěšné realizaci stavby.

- zajištění bezpečnosti všech osob na staveništi, dodržování platných předpisů,

- při projednání jakékoli změny oproti zadání musí zhotovitel zajistit souhlasné stanovisko objednatele, včetně dohodnutí ceny,

- účast na kontrolních dnech stavby,

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů,

- dodavatel zajistí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení,

- odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládku, a to vybouraných hmot a stavební suti, včetně poplatků za uskladnění.

3.3.  Předmět smlouvy je pro zhotovitele závazný a nemůže být z jeho vůle měněn.

4. Cena díla

4.1.  Cena je zpracována jako konečná a nejvýše přípustná za předmět plnění uvedený v kap. 3 této smlouvy, a to v souladu s cenovými předpisy platnými v době zpracování nabídky, především zák.č. 526/1990 Sb. a vyhláškou č.580/1990 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o cenách.

| Nabídková cena | bez DPH (v Kč) | DPH 21% (v Kč) | včetně DPH (v Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 198.534,80 | 41.692,31 | 240.227,11 Zaokrouhleně 240.227,00 Kč |

(slovy:  dvěstěčtyřicettisícdvěstědvacetsedmkorunčeských včetně 21% DPH)

4.2. 	Ve smluvní ceně je zahrnuta i úhrada všech dalších možných poplatků souvisejících s vlastní realizací díla.

4.3. 	V uvedené ceně jsou zahrnuty i všechny vedlejší rozpočtové náklady a kompletační přirážka zhotovitele, přičemž zhotovitel ručí za úplnost této dohodnuté a smluvní ceny.

4.4. 	Úprava smluvní ceny v průběhu realizace stavby je možná pouze na základě vzájemné dohody objednatele a zhotovitele, a to pouze v těchto případech:

- pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy o dílo dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla.

- pokud se zhotovitel a objednatel dohodnou na případných vícepracích (práce nepodchycené v rozpočtu)

4.5. 	Cena víceprací požadovaných objednatelem nebo zhotovitelem musí být dohodnuta před provedením prací. Bez souhlasu objednatele a bez dohody o ceně nesmí být vícepráce prováděny. V případě vzájemného odsouhlasení bude uvedená cena dohodnuta dodatkem k této smlouvě. Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla budou sloužit jednotkové ceny uvedené v ceníku stavebních prací vydávaných firmou ÚRS PRAHA a.s. (platné pro období provádění příslušných změn) a velikosti příslušné části předmětu díla.

5. Termín plnění předmětu díla a jeho zajištění

5.1. Zhotovitel provede a předá dílo objednateli v těchto termínech:

- termín zahájení:	květen/červen 2019 předání staveniště bude

potvrzeno protokolem o předání staveniště

- termín dokončení a předání: 	do 90 dnů od protokolárního předání staveniště

5.2. Lhůty provádění mohou být prodlouženy:

- pokud překážky v práci zavinil objednatel

- pokud vznikly objednatelem požadované vícepráce tak zhotovitel vypočte dobu úměrnou k jejich dodání

- pokud přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem (přírodní pohromy, nepříznivé klimatické podmínky a jiné).

5.3. Splněním dodávky se rozumí úplné dokončení díla, její vyklizení, podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby a předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších objednatelem požadovaných dokladů.

5.4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

5.5. Obě smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodů vyšší moci, resp. neočekávaných okolností jako jsou živelné pohromy (tj. např. povodeň, požár, blesk, ničivý vítr apod.), nezaviněné havárie, které nastaly bez zavinění některého z účastníků, dohodnou prodloužení termínu plnění úměrné trvání okolností bránících dodržení původního termínu. Za vyšší moc nejsou považovány obvyklé změny počasí vzhledem k ročnímu období, běžné obchodní riziko, nemoci, úrazy.

# 6. Platební podmínky

6.1. 	Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“) vystavené po dokončení a předání díla.

6.2. 	Splatnost faktury – daňového dokladu je 14 dnů od data vystavení zhotovitelem. Faktura bude mít splatnost 7dní. Za rozhodující je považován den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

6.3. 	Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a musí obsahovat:

- Označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo

- Identifikační údaje objednatele včetně IČ

- Identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ

- Popis obsahu účetního dokladu - přesný název akce dle SoD

- Datum vystavení, datum splatnosti dle SoD

- Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění

- Výši ceny bez daně celkem

- Sazbu daně

- Výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů

- Cenu celkem včetně daně

- Označení peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele

- Podpis odpovědné osoby zhotovitele, razítko

- Přílohu – soupis provedených prací podepsaný objednatelem a zhotovitelem

6.4. 	Práce, které se vyskytnou nad rámec zadání budou oceněny obdobným způsobem uvedeným v čl. 4.5. této smlouvy.

7. Smluvní sankce

7.1. 	Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené v kap. 3 po termínu uvedeném v bodě 5.1 a nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel jinak, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z celkové částky (tj. včetně DPH) za každý den prodlení.

7.2. 	Pokud se objednatel ocitne v prodlení s placením faktury je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z celkové částky (tj. včetně DPH), a to za každý den prodlení, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel jinak.

8. Záruky a reklamace

8.1.  Zhotovitel poskytne objednateli záruku za kvalitní provedení stavebních a montážních prací. Zhotovitel zaručuje objednateli věcný soulad díla s předanou projektovou dokumentací.

Zhotovitel poskytuje záruku za dílo v trvání 36 měsíců od převzetí prací. Záruka na dodávky materiálu, který dodávají jiní dodavatelé, je dána záručními listy. Záruční doba počíná běžet dnem odevzdání díla, po odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.

8.2.  Závady reklamované v záruční lhůtě je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnů nedojde-li k dohodě o jiném termínu. V případě vady ohrožující zdraví nebo život je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 24 hodin od nahlášení. Pokud v tomto termínu zhotovitel toto neučiní má objednatel právo zadat odstranění vad jiné organizaci a zhotovitel je povinen vzniklé náklady uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za uvedené vady neručí, budou mu vynaložené náklady proplaceny objednatelem.

8.3.  Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud příčinou bylo porušení jeho povinností nebo vada materiálu nebo instalovaného zařízení.

8.4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím jiných věcí objednatelem nebo uživatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele, přičemž objednatel na jejich použití prokazatelně trval.

8.5.  Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezprostředně po jejím zjištění písemně do rukou zhotovitele.

9. Změna smlouvy

9.1. Změna smlouvy může být provedena pouze na základě písemného oboustranně potvrzeného ujednání, tj. chronologicky číslovaným dodatkem ke smlouvě.

10. Ostatní ujednání

10.1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je založena na dobré víře obou partnerů a jejich snaze řešit vyjednáváním všechny potíže, které se mohou vyskytnout při plnění smlouvy o dílo.

10.2. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. 	Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaným oprávněným zástupcem smluvní strany.

11.2. 	Změny a dodatky k této smlouvě o dílo je možno provádět jen písemnou formou chronologicky číslovaných dodatků, a to na základě ujednání obou smluvních stran.

11.3. 	Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se smlouva ustanovením občanského zákoníku.

11.4. 	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců.

11.5. 	Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem řádně přečetly a že souhlasí s celým obsahem. Smlouva je uzavřena podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

11.6. 	Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, každý s platností prvopisu. Jedno vyhotovení si ponechá objednatel a jedno zhotovitel.

11.7.	Tato smlouva nabývá platnosti uzavřením a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

11.8.	Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Městské kulturní středisko Nový Jičín, a to nejpozději do 5 dnů od uzavření smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že pokud tato smlouva obsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., udělují svolení s jejich užitím a zveřejněním, tedy souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně příloh po znečitelnění osobních údajů.

11.9. 	Nedílnou součástí této smlouvy je rozpočet zhotovitele.

V Novém Jičíně dne 23.5.2019                                                   V Suchdole nad Odrou dne 23.5.2019

za objednatele:	         za zhotovitele:

……………………………….                                                         ………………………………..

Bc. Iva Pollaková	                 Ing. Karel Černoch