Dodatek č. 2

SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany:

- Město Rýmařov

Se sídlem: 		náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

Zastoupeno:		Ing. Luďkem Šimko, starostou

IČO:			00296317

DIČ:			CZ00296317

Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s.,

Číslo účtu: 		19-1421771/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Luděk Šimko, starosta, email: starosta@rymarov.cz, tel. 554 254 100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

- BONTEVIA s.r.o.

- Se sídlem	U Stadionu 1999/9A, 792 01 Bruntál

- Zastoupena:	Ing. Lubomír Konvičný, jednatel společnosti

- IČO:	025 61 999

- DIČ:	CZ025 61 999

- Bankovní spojení:	0100 – Komerční banka a.s.

- Číslo účtu:	107-6266140227

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: 	Ing. Lubomír Konvičný, jednatel

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: 	Ing. Lubomír Konvičný

- (dále jen „zhotovitel“)

- Předmět dodatku č. 2 Smlouvy

Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem XI. odst. 3 a čl. V. odst. 4. smlouvy o dílo s předmětem plnění „Projektová dokumentace – cyklostezka Edrovice – Janovice u Rýmařova“ ze dne 19.02.2016, ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 13.09.2018 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění:

v čl. IV. odst. 1 písm. b) takto:

IV. Doba a místo plnění

- Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:

b) projektovou dokumentaci DSP dle čl. III odst. 1 bod 1.3. Smlouvy do 60 dnů ode dne vydání pravomocného územního rozhodnutí.

- Ostatní a závěrečná ujednání

- Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č. 2 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky.

- Ostatní dohodnutá ujednání Smlouvy ve znění jejich pozdějších dodatků se nemění a zůstávají v platnosti. Ustanovení čl. XI. odst. 4 Smlouvy, týkající se způsobu doručování, se vztahují i na tento dodatek č. 2.

- Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zveřejní v registru smluv objednatel po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č. 2 se použijí ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V Rýmařově dne 14.05.2019

-----------------------------------                                        		 ------------------------------

Ing. Luděk ŠImko	 Ing. Lubomír Konvičný

starosta	  jednatel společnosti