**SMLOUVA O DÍLO**

podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**Číslo smlouvy: 03/05/2019VUPP**

**I. Smluvní strany**

1.1 **Zhotovitel: FläktGroup Czech Republic a.s.**

 se sídlem Slovanská 781, 463 12 Liberec - XXV

 IČO: 467 08 375

 DIČ: CZ-46708375

 Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

 Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 registrace: KOS v Ústí nad Labem – oddíl B, vložka 252

 / dále jen "zhotovitel"/

**1.2 Objednatel: Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i**

 se sídlem Radiová 1285/7, 102 00 Praha 10 – Hostivař

 IČO: 00027022

 DIČ: CZ00027022

 Bankovní spojení: Sberbank Praha

 Číslo účtu: 4200445774/6800

 Zastoupen: **Ing. Marianem Urbanem, Ph.D.**

 ředitelem instituce

 v rejstříku v. v. i., vedeném u MŠMT, spis. zn. 22971/2006-11000

**II. Předmět smlouvy**

Výše uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo na projektu s názvem:

 **“Místnost Fermentoru“**

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí: dodávku a montáž komponentů vestavby čistých prostor (výběr dle konkrétní stavby! - ***stěnové příčky R-E s výplní z minerální vlny, rádiusových profilů, kovového lehkého podhledu, otočných dveří, okna CRWR, čistých nástavců a filtrů, příp. další*)** v rozsahu a provedení dle cenové nabídky č **19Y080 23.4.** ze dne 23.4.2019, která je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.

2.1.1 Součástí zhotovení díla je předání dokladů, které se k dílu vztahují, zejména návodů k obsluze, prohlášení o shodě.

 2.1.2 Povinností zhotovitele je umožnit objednateli nabytí vlastnického práva k hmotné části díla.

 2.1.3 Dopravu na místo stavby zajišťuje zhotovitel.

2.2 Objednatel se zavazuje dílo včetně dokladů převzít a zaplatit za něj cenu podle článku III. této smlouvy.

2.3 Objednatel se stává vlastníkem hmotné části díla teprve úplným zaplacením ceny za dílo podle článku III. této smlouvy.

2.4 Koordinaci profesí na stavbě bude provádět objednatel.

2.5 Součástí dodávky/smlouvy o dílo není:

 - napojení čistých nástavců a odtahového panelu na

 vzduchotechnické potrubí,

 - dodávka/instalace elektrických kabelů, zásuvek, zapojení světel

**III. Cena plnění a platební podmínky**

* 1. Cena plnění je stanovena dohodou ve výši:  **427.903,- Kč bez DPH**
	2. Cena je stanovena dohodou podle zák. č. 526/1990 Sb., zákona o cenách.

3.3 Úhrada dohodnuté ceny za dodávku se provádí na základě faktur zaslaných nebo předaných zhotovitelem objednateli. Splatnost faktury je uvedena dále, viz. čl. 3.8 smlouvy.

3.4 Faktura musí obsahovat:

 - označení faktury a číslo

 - název a sídlo kupujícího a zhotovitele

 - číslo smlouvy

 - předmět plnění smlouvy

 - označení bankovního spojení prodávajícího

 - udání ceny bez DPH

 - hodnotu DPH

 - fakturovanou částku

* 1. Objednatel může do data splatnosti fakturu vrátit:

 - obsahuje-li nesprávné cenové údaje nebo náležitosti

- chybí-li ve faktuře některá ze zákonných náležitostí

- nebyla-li dodávka kompletní

3.6 Pokud objednatel neuhradí cenu v souladu s článkem III, odst. 3.1 ve lhůtě splatnosti faktury, je oprávněn zhotovitel účtovat kupujícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý kalendářní den prodlení, max. však do 5% z hodnoty celého díla.

Pokud zhotovitel nedodrží čas plnění podle článku IV. odst. 4.1 a 4.2 je objednatel oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z celkové hodnoty dodávky za každý den prodlení, max. však do 5% z hodnoty celého díla. Sankci podléhá pouze zdržení, které je způsobeno vinou zhotovitele, nikoli obecné zdržení (např. nepředání staveniště objednavatelem, neposkytnutí spolupráce objednavatele ).

Sjednáním úroku z prodlení nezaniká smluvním stranám nárok na náhradu škody, která přesáhne v konkrétním případě daný úrok z prodlení.

* 1. Cena je stanovena na základě cenové nabídky č. **19Y080 23.4.** ze dne 23.4.2019
	2. Platební podmínky:
1. Zálohová faktura ve výši 50% bude vystavena a zaplacena do 10 dnů od podpisu této smlouvy o dílo
2. Konečná faktura bude vystavena po dokončení montáže a řádném předání díla objednavateli, což bude potvrzeno sepsáním předávacího protokolu, který obě strany podepíší, který potvrdí obě strany podpisem svého odpovědného zástupce. Konečná faktura a doplatek zbývajících 50% bude splatný do 30 dnů od vystavení faktury.

**IV. Čas a místo plnění**

* 1. Začátek montáže: **červen/červenec 2019** – po podpisu smlouvy bude následovat měření a zakreslení čistého prostoru v délce 1-2 týdny, po odsouhlasení následuje 4-6 týdnů výroby zboží, poté následný počátek montáže
	2. Ukončení montáže: **červenec/srpen 2019 –** očekávaná dobo montáže 2-4 týdny
	3. Místem plnění je: **Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i. - Radiová 1285/7, 102 00 Praha 15-Hostivař**

**V. Práva a povinnosti stran**

* 1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený podle podmínek této smlouvy, bude mít vlastnosti sjednané touto smlouvou a bude způsobilý sloužit svému účelu, který je specifikován v této smlouvě.

 5.2. **Objednatel se zavazuje převzít dílo a uhradit cenu za dílo i v případě, že vykazuje ojedinělé drobné vady**, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plnohodnotnému užívání díla, ani ho neztěžují, ani nebrání provádění návazných prací. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, nebo dohoda o slevě z ceny.

5.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět v době jeho odevzdání objednateli a za všechny vady, jež se vyskytnou po celou dobu záruky. Zhotovitel neodpovídá v době po odevzdání díla objednateli, za vady vzniklé nevhodnou manipulací s dílem ze strany objednatele, ani za jakékoli jiné vady, které způsobí 3. osoba.

5.4. Zhotovitel poskytne objednateli na zhotovené dílo a montážní práce záruku v délce trvání **24 měsíců** ode dne předání díla objednateli (záruka se nevztahuje na spotřební díly např. těsnění, filtrační vložky, apod.). Na elektrickou část dodávky zhotovitel poskytne záruku 24 měsíců.

5.5. Ukáže-li se, že vada díla, která se vyskytne během záruční doby, znamená podstatné porušení smlouvy a objednatel splnil svou oznamovací povinnost dle ust. § 2629 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku / ust. § 2112 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zavazuje se zhotovitel v takovém případě dodat v termínu podle vzájemné dohody obou smluvních stran náhradní předmět plnění, a to na své náklady. Dále se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli ostatní náklady, které mu vzniknou v souvislosti s dodáním náhradního předmětu plnění (doprava, demontáž vadného prvku, montáž bezvadného prvku atd.).

5.6. Objednatel se zavazuje, že případnou vadu díla oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemnou formou/*elektronicky –* *xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*do rukou oprávněného zástupce zhotovitele podle čl. 1 této smlouvy.

5.7. Zhotovitel se zavazuje, že se do 5 pracovních dnů po doručení oznámení vady dostaví k prohlídce díla a posouzení této vady.

5.8. V případě, že zhotovitel uzná právo objednatele z odpovědnosti za vadu a zároveň nebude možné zjištěnou vadu odstranit ihned při této prohlídce, dohodne zhotovitel s objednatelem písemně termín a způsob odstranění vady. Dohodnutý termín však nesmí přesáhnout 30 dnů ode dne prohlídky vady díla, pokud je to technicky možné a pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5.9. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý pracovní den prodlení.

**VI. Ostatní ustanovení**

6.1 Objednatel a zhotovitel se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti, nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám.

6.2 Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II. této smlouvy.

**VII. Závěrečná ustanovení**

7.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

7.2 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze formou písemného dodatku na základě dohody smluvních stran.

7.3 Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že odpovídá jejich pravé a vážné vůli a nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

7.4. Smluvním právem je právní řád České republiky, především zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7.5. **Cenová nabídka č. 19Y080 23.4. ze dne 23.4.2019 je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.**

7.6. Oprávnění jednat mají:

 a/ ve věcech smluvních: za zhotovitele: **xxxxxxxxxxxxxxxxxx**

za objednatele: **Ing. Marian Urban, Ph.D.**

b/ ve věcech technických: za zhotovitele: **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

 za objednatele: **Ing. Zdeněk Moučka**

V Liberci dne: 13.5.2019 V Praze dne: 13.5.2019

 **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** **Ing. Marian Urban, Ph.D.**

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ředitel Instituce

......................................... ..............................................

 zhotovitel objednatel