|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etapa** |  | **Termín plnění** | **Cena bez DPH (Kč)** | **Cena s DPH (Kč)** |
| 2019 | Aktualizace Základního scénáře vývoje nakládání s vodami, užívání vod a vlivů na vody do roku 2015 z května 2004 (<http://eagri.cz/public/web/file/586104/Zakladni_scenar_05_2004.pdf>) s výhledem do roku 2045, s uvedením dílčích výhledů dle šestiletých plánovacích období, tj. 2027, 2033, 2039, 2045. | 28. 6. 2019 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx |
| Návrh materiálů přípravných prací, ve smyslu § 25 odst. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaných podle vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o plánování“) o plánování:1. analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik povodí podle § 8 vyhlášky o plánování,
2. zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod podle § 9 vyhlášky o plánování,
3. ekonomická analýza užívání vod podle § 11 vyhlášky o plánování,
4. souhrn cílů podle § 12 vyhlášky o plánování,
5. předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami podle § 13 vyhlášky o plánování,
6. silně ovlivněné a umělé vodní útvary podle § 14 vyhlášky o plánování,
7. návrh zvláštních cílů ochrany vod podle § 15 vyhlášky o plánování,

a jejich zpracování do zprávy ke zveřejnění podle § 16 vyhlášky o plánování. | 29. 11. 2019 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx |
| Zpracování informací a údajů jednotlivých kapitol návrhu NPP v členění pro povodí Labe, Odry a Dunaje z dostupných podkladů podle časového plánu a programu prací do textů, tabulek a map podle Makety NPP; přezkoumání a aktualizace informací a údajů schválených plánů povodí (mezinárodní plány povodí, národní plány povodí a plány dílčích povodí) pro 2. etapu plánování v oblasti vod pro období let 2015-2021 na základě dostupných podkladů a podkladů od správců povodí ze souběžně zpracovávaných plánů dílčích povodí. | 29. 11. 2019 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx |
| 2020 | Spolupráce na vyhodnocení připomínek uživatelů vody a veřejnosti k zveřejněným materiálům přípravných prací (podle § 25 odst. 1 písm. a) bod 3 vodního zákona) a jejich úpravy na základě schváleného vyhodnocení připomínek. | 30. 7. 2020 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx |
| Pokračování prací v návaznosti na bod 3.1.3. etapy 2019 (číslování dle smlouvy) – zpracování informací a údajů jednotlivých kapitol NPP podle dostupných podkladů a podkladů od správců povodí ze souběžně zpracovávaných plánů dílčích povodí.Příprava návrhů NPP k jejich zpřístupnění pro aktivní zapojení uživatelů vod a veřejnosti spolu se stručným souhrnem, který umožní porozumět odbornému obsahu NPP a přiblížit význam navrhovaných opatření (dle § 19 odst. 1 vyhlášky o plánování). | 30. 11. 2020 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx |
| 2021 | Spolupráce na vyhodnocení připomínek uživatelů vody a veřejnosti a zpracování zprávy dle § 19 odst. 4 vyhlášky o plánování. Úprava návrhů NPP dle připomínek uživatelů vod a veřejnosti. | 30. 7. 2021 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx |
| Spolupráce na vyhodnocení připomínek v rámci vnitřního a vnějšího (tzv. meziresortního) připomínkového řízení a úprava návrhů NPP dle těchto připomínek. | 15. 11. 2021 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx |
| Spolupráce s autorizovanou osobou, která bude zpracovávat příslušnou dokumentaci pro posouzení vlivů návrhů NPP na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Účast na veřejných projednáních k návrhům NPP dle § 10f zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Zpracování výsledného znění návrhů NPP upraveného podle stanoviska SEA (dle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí). | 15. 11. 2021 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx |
| Shromáždění dat podle Datového modelu pro ukládání dat pořizovaných ve 3. etapě plánování v oblasti vod podle požadavků směrnice 2000/60/ES pro potřeby reportingu Evropské komisi. Spolupráce s institucí zajišťující reporting dle čl. 15 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (dále jen „Rámcová směrnice o vodách“). | 10. 12. 2021 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx |
| 2022 | Pokračování shromáždění dat podle Datového modelu pro ukládání dat pořizovaných ve 3. etapě plánování v oblasti vod podle požadavků Rámcové směrnice o vodách pro potřeby reportingu Evropské komisi.  | 31. 3. 2022 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx |
| Spolupráce s institucí zajišťující reporting dle čl. 15 odst. 1 Rámcové směrnice o vodách. | 30. 6. 2022 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx |
|  | **Celkem** |  | **7.750.000,-** | **9.377.500,-** |