### DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OSMK/SOD/1616/2018/Zem

### na provedení díla

„Lávka pro pěší přes Mlýnský potok od tržnice k Sokolovně  v Olomouci“

| Číslo dodatku zhotovitele: č. | Číslo dodatku objednatele: OSMK/SOD/1616/2018/Zem SMOL/ODUR/109C/42/2019/PŠ |  |
| --- | --- | --- |

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | statutární město Olomouc |  |
| --- | --- | --- |
|  | Horní náměstí č.p. 583 |  |
|  | 779 11 Olomouc |  |
|  | IČ: 00299308 |  |

| Zastoupené: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních |  |  |
| JUDr. Martinem Majorem, MBA, náměstkem primátora |  |  |
| tel.: | xxxxxxxxxx , | e-mail: xxxxxxxxxx |
| - kontaktní osoby ve věcech technických: |  |  |
| Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje |  |  |
| tel.: xxxxxxx xxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx Ing Jitka Kmoníčková, zaměstnanec pověřený organizací práce odboru dopravy a územního rozvoje, oddělení majetkové správy a údržby komunikací Tel: xxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxx |  |  |
| Petr Škuta, stavební technik odboru dopravy a územního rozvoje, oddělení majetkové správy a údržby komunikací |  |  |
| tel.: | xxxxxxxxxx, | e-mail: xxxxxxxxxxx |
| Bankovní spojení: xxxxxxxxxx |  |  |
| číslo výdajového účtu: xxxxxxxxxxxxxxx |  |  |

| 2. Zhotovitel: | PONVIA CONSTRUKT s.r.o. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc |  |  |  |  |  |
|  | IČ: | 043 81 823 |  |  | DIČ: | CZ0438123 |
|  | Obchodní rejstřík: |  |  | vedený Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 63282 |  |  |
|  | ID datové schránky: v 978pbf |  |  |  |  |  |
|  | Zastoupen: |  |  |  |  |  |
|  | - kontaktní osoba ve věcech smluvních |  |  |  |  |  |
|  | Ing. Aleš Semotam – jednatel společnosti |  |  |  |  |  |
|  | tel.: | xxxxxxxxx, | e-mail: xxxxxxxxxxx |  |  |  |
|  | - stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb |  |  |  |  |  |
|  | Ing. Ronald Loydl, jednatel společnosti |  |  |  |  |  |
|  | tel.: | xxxxxxxxx, | e-mail: xxxxxxxxxx |  |  |  |
|  | - kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality): |  |  |  |  |  |
|  | Ing. Ronald Loydl |  |  |  |  |  |
|  | tel.: | xxxxxxxxx, | e-mail: xxxxxxxxxxx |  |  |  |
|  | Bankovní spojení: xxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |
|  | č. účtu: xxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |

Výše uvedená smlouva o dílo č. OSMK/SOD/1616/2018/Zem ze dne 16.5.2018 ve znění dodatku č . 1 ze dne …….2019 (dále jen „(smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

# Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou          (méněpráce) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

- Tento dodatek upravuje neprovedení méněprací uvedených ve Změnovém listu č. 1 a  provedení dodatečných prací uvedených ve Změnových listech č. 1

# III.        Znění dodatku

- Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně celkové ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

| SO | Název SO | Cena bez DPH dle SOD | Změna ceny dle Dodatku č. 1 bez DPH | Cena bez DPH včetně dodatků |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO01 | Lávka pro pěší přes Mlýnský potok od tržnice k Sokolovně v Olomouci | 3 150 000,00 Kč | - 47 105,65 Kč | 3 102 894,35 Kč |
| DPH 21% |  | 661 500,00 Kč | - 9 889.19Kč | 651 607,81 Kč |
| Cena celkem včetně 21% DPH |  | 3 811 500,00 Kč | - 56 997,84 Kč | 3 754 502,16 Kč |

Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě tohoto dodatku ve výši 3 102 894,35 Kč bez DPH,

tj. 3 754 502,16 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření tohoto dodatku.

- Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.

- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1

# IV.       Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| Podpisy a otisky razítek smluvních stran |  |
| --- | --- |
| V Olomouci, dne: 24.5. 2019 | V Olomouci, dne: 24.5. 2019 |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| ………………………………. JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora statutární město Olomouc | ........................................................ Ing. Aleš Semotam jednatel společnosti PONVIA CONSTRUKT s.r.o. |