Dodatku č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 4.5.2016

Smluvní strany:

Česká republika - Úřad práce České republiky

sídlem: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7

IČ: 72496991

zastoupen: Ing. Zdeňkem Bělohlávkem, ředitelem Kontaktního pracoviště Beroun

kontaktní a fakturační adresa: Okružní 333, 266 01  Beroun

bankovní spojení: ČNB

číslo účtu: 37823211/0710

ID datové schránky: 3buzpgm

Dále jen „objednatel“

TORUS Pb s.r.o.

sídlem: Husova 298, 261 01 Příbram

IČ: 27220982

jednající: Mgr. Jan Špryngl, jednatel

číslo účtu: 530 273 399/0800

Dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), dodatek následujícího znění:

Změna bodu 1.1 a 1.2 článku I.: změna předmětu díla na následující znění: předmět smlouvy bude změněn o vícepráce a méněpráce v rozsahu příloh tohoto dodatku

Změna bodu 2.2. článku II.: lhůta pro dokončení  plnění díla  se vzhledem k rozšíření rozsahu díla prodlužuje o 10 dní

Změna bodu 3.1. článku II.:

Cena díla bez DPH: 293 650,83,-Kč

DPH: 61 666,67,-Kč

Cena díla vč. DPH: 355 317,50,-Kč

Veškeré ostatní odstavce, body a ujednání nedotčené tímto dodatkem se nadále řídí smlouvou o dílo.

Přílohy dodatku:

- Položkový rozpočet na vícepráce a méněpráce

- Změnový list stavby

V Příbrami, dne 7.7.2016                       		              V Berouně, dne      7.7.2016

za zhotovitele:							za objednatele:

………………………………… 	    				…………………………………….		         Jan Špryngl						               ing. Zdeněk Bělohlávek