Č.j.: 5017/SFDI/310173/6168/2019

CES SFDI 53/2018/1

Dodatek č. 1

# ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 11. 2018, CES SFDI 53/2018 (dále jen „Smlouva)

Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury

Se sídlem: 		Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

# Zastoupený: 		Ing. Zbyňkem Hořelicou, ředitelem

# IČO: 			70856508

Bankovní spojení: 	xxx

číslo účtu: 		xxx

(dále jen „objednatel“)

Osoby oprávněné za objednatele:

- k jednání ve věcech smluvních: Ing. Lucie Bartáková, tel.: 266 097 510, mail: lucie.bartakova@sfdi.cz

# a

# Mironstav s.r.o.

Se sídlem: 		Aubrechtové 3107/2, 10600 Praha 10 - Záběhlice

Zastoupená: 		Romanem Myronem, jednatelem společnosti

IČO: 			24696668

DIČ: 			CZ24696668

Bankovní spojení: 	xxx

číslo účtu: 		xxx

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 166875

(dále jen „zhotovitel“)

Osoby oprávněné za zhotovitele:

  - k jednání ve věcech smluvních: Renáta Knížeová, tel.: 702 204 723, mail: knizeova@mironstav.cz

vedeny společnou vůlí upravit některá ustanovení Smlouvy uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem X. odst. 10.3 Smlouvy tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“), na jehož základě se mění Smlouva takto:

Článek I.

Předmět Dodatku

  - Předmětem tohoto Dodatku je prodloužení lhůty určené na provedení rekonstrukce prostor budovy SFDI v 1.NP, vyklizení a předání staveniště zpět objednateli a to z důvodu vzniklého nikoli na straně objednatele či zhotovitele, nýbrž z důvodu nutnosti posílení některých konstrukcí, kdy při jejich odkrytí byla zjištěna potřeba opětovné konzultace se statikem a revize statického posudku vč. úpravy navrhovaného řešení. Lhůta byla prodloužena z důvodu pozdního vyjádření statika a oznámení jeho rozhodnutí o navýšení počtu požadovaných sond navazující na oddálený termín provedení statických zkoušek.

    - Znění čl. II odst. 2.2 se mění následovně:

Plnění předmětu smlouvy, včetně vyklizení a předání staveniště zpět objednateli, předání veškeré potřebné dokumentace a předání dokumentace skutečného provedení stavby, bude ukončeno ve lhůtě nejpozději do 31. 5. 2019. Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme dokončené dílo podpisem předávacího protokolu dle čl. VI. této smlouvy.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy změnami uvedenými v tomto Dodatku nedotčena zůstávají v platnosti beze změny.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv.

  - Dodatek je uzavřen v souladu s § 211 ZZVZ elektronicky.

  - Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah Dodatku není předmětem utajení a že souhlasí se zveřejněním dodatku na www.sfdi.cz bez dalších podmínek. Objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejní Dodatek po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku přečetly, jeho obsahu porozuměly a bez výhrad s ním souhlasí a že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| V Praze | V Praze |
| …………………………………………… | ……………………………………………… |
| Státní fond dopravní infrastruktury | Mironstav s.r.o. |
| Ing. Zbyněk Hořelica | Renáta Knížeová |
| ředitel | vedoucí oddělení přípravy a kalkulací |

na základě plné moci