DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

U zhotovitele vedený pod číslem: Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2019/008

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

„Rekonstrukce sportovní haly – ocelová konstrukce“

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 				Městská část Praha - Zličín

se sídlem				Tylovická 207, 155 21 Praha - Zličín

Zastoupený ve věcech smluvních:	JUDr. Marta Koropecká, starostka MČ

Bankovní spojení:  			ČS Praha 5, Štefánikova 17

Číslo účtu:				2000696369/0800

IČ:			        		00241881

DIČ:                                      		CZ00241881

Tel./fax:		 		257 951 297

e-mail:					umc@mczlicin.cz

Ve věcech smluvních je oprávněna jednat:  JUDr. Marta Koropecká – starostka MČ

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Zhotovitelem: 			ADEVITA s. r. o.

se sídlem:  				Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

zastoupeným: 			Jozefem Potankou, jednatelem

IČ: 					04255071

DIČ:					CZ04255071

Bankovní spojení:			Raiffeisen bank, a.s.

Č. ú.: 					8824446001/5500

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: XXXXXXX, jednatel

Ve věcech technických je oprávněn jednat: XXXXXXX

Společnost je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 244 862

dále jen zhotovitel – na straně druhé

uzavřely tento dodatek č. 1, kterým se mění a doplňuje původní Smlouva o dílo ze dne 21. 3. 2019 takto:

# II.

## PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

2.1. Předmětem tohoto dodatku č.1 k SOD (dále jen Smlouva), je změna předmětu díla a celkové ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla  (změnový  list č. 1).

2.2. Z výše uvedených důvodů  se v Článku IV.  Cena plnění,  stávající text odst. 4.1. ve znění

4.1 	Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele   a činí:

Cena bez DPH:	2 132 693,29 Kč

Sazba DPH:	21%

DPH:	447 865,59 Kč

Cena s DPH:	             2 580 558,88 Kč

ruší a nahrazuje novým textem ve znění :

4.1	Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a  činí:

Cena bez DPH dle SOD	2 132 693,29 Kč

Dodatek číslo 1 bez DPH	42 120,00 Kč

Cena bez DPH:	2 174 813,29 Kč

Sazba DPH:	21 %

DPH:	456 710,79 Kč

Cena s DPH:	             2 631 524,08 Kč

# III.

# OSTATNÍ USTANOVENÍ

3.1.  Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti.

# IV.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1.	Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4.2.	Tento dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

4.3.	Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:

příloha č. 1 -	změnový list č. 1

4.4. 	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 21. 3. 2019 zůstávají beze změn.

4.5.	Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo byl schválen na jednání Rady městské části Praha - Zličín dne 27.5.2019.

# 4.6. 	Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž dnem tohoto uveřejnění nabývá účinnosti. Město část Praha – Zličín se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.

V Praze dne 27.5.2019	V Dolních Břežanech dne 27.5.2019

............…………………………….		…………………………………….

Městská část Praha - Zličín       			ADEVITA s. r. o.

JUDr. Marta Koropecká				XXXXXXX

starostka 							jednatel