Krajská správa a údržba

silnic Vysočiny příspěvková organizace

SMLOUVA O DÍLO
DODATEK č.1

„Hloubení příkopů a odstraňování nánosů z krajnic na sil. III/34770 v úseku Skála - hr.okr. Pelhřimov“

Číslo smlouvy objednatele: 092/2019-KSUSV

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1

Smluvní strany

| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |

zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace

Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:	Vedoucí, výrobního

oddělení	>	5 '

Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele při předání a převzetí prací:	, vedoucí

cestmistrovství Havlíčkův Brod

| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| --- | --- |

Č. účtu :

| IČO: DIČ: | 00090450 CZ00090450 |
| --- | --- |
| Telefon: E-mail: Zřizovatel: (dále jen objednatel) | Kraj Vysočina |
| Zhotovitel: | Zemní práce HB, Zdeněk Čihák |
| se sídlem: Zastoupený: | Slepá 1994, 580 01 Havlíčkův Brod Zdeňkem Čihákem |

Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele při předání a převzetí prací:

| Bankovní spojení: Číslo účtu: IČO: DIČ: | mBank 75242613 |
| --- | --- |

Telefon E-mail:

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“) se řídí tímto zákonem a na shora uvedenou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva").

Článek 2

Předmět rozsah a cena díla

- Na základě SOD čl. 2.3. se mění následovně: Dílem ve smyslu této smlouvy se rozumí hloubení příkopů a odstranění nánosů z krajnic za dodržení dále sjednaných podmínek dle této smlouvy. Podle skutečně provedených prací se mění a doplňuje rozsah dle schváleného výkazu výměr.

- Následně se mění čl.3.1. Dokončení prací 31.5.2019

Krajská správa a údržba

silnic Vysočiny příspěvková organizace

čl. 4.1. Cena díla:

| Původní cena dle SOD Méněpráce (skutečný rozsah a provedení) Nová cena SO 02 dle Dodatku č.1 Cena s DPH | 199 275,00 Kč 166,00 Kč 199 109,00 Kč 240 922,00 Kč |
| --- | --- |

Nedílnou součástí dodatku č.1 je vyčíslení skutečně provedených prací.

- Ostatní ustanovení dle původní SOD zůstávají v platnosti beze změny.

V Havlíčkově Brodě dne: 20.5.2019

V Jihlavě dne:

23. 05. 2019

Zdeněk Čihák

Ing. Jan Mika, MBA, ředitel organizace

Zakázka: Stav, objekt č: č. rozpočtu: Č. dodatku: Archivní číslo: Datum:

Umístění: Investor: Objednal: Zhotovitel Zpracoval:

Cenová nabídka, hloubení příkopů

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Krajská správa a údržba silníc Vysočiny, příspěvková organizace Zemní práce HB, Zdeněk Čihák 16.5.2019

| Číslo a název SO: | SO: Oprava vozovky |  | 199109,00 | 41 812,89 | 240 921,89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ppo¦č Kód položky | Název položky i jednotka | i cena |  |  |  |
|  |  | jednotek jednotková | celkem bez DPH | DPH 21% | Celkem s 21% DPH |
| 2 | 3 4 | 5 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Čištění krajnic odstraněním nánosu {ulehlého, popř. zaježděného) naložením na i M2 | 2 100,00 1 9,20 | 19 320,00 | 4 057,20 | 23 377,20 |
| 2 ¦ | Odstranění nánosů ze silničních příkopů o objemu do 0,5 m3/bm s naložením na i dopravní prostředek, hloubení příkopů od naplavenin = | 2 740,00 [ 29,60 | 81 104,00 | 17 031,84 | 98 135,84 |
| 3 = | Odvoz výkopku = M3 | 731,00 i 135,00 | 98 685,0C | 20 723,85 | 119 408,85 |
| I I |  |  | 199 109,00 | 41 812,89 | 240 921,89 |

Počet technických jednotek je pouze předpokládaný, fakturováno bude skutečně provedené množství z předávacího protokolu.

1

Převzal:

Datunr Podpi:

Zdeně

Předal:

Datum:

Podpis:

16.5.2019