MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

odbor rozvoje města
nám. T. G. Masaryka č.o. 29

571 01 Moravská Třebová


Vyřizuje:
 xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: 

 xxxxxxxxxxxxxxxx


Mobil:

 xxxxxxxxxxxxxxxx
 
E-mail: 
 xxxxxxxxxxxxxxxx
Datum: 
 31. 10. 2016
Objednávka ORM č. 70/2016 na vypracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce ulice Olomoucká, Moravská Třebová – I. etapa – stezka pro chodce a cyklisty“ 
Město Moravská Třebová, zastoupené odborem rozvoje města, objednává vypracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce ulice Olomoucká, Moravská Třebová - I. etapa - stezka pro chodce a cyklisty“ v tomto rozsahu:

· zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (DUR + DSP) 
· inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení s nabytím právní moci 
· administrativa s žádostí na SFDI - příprava podkladů a příloh, včetně podání žádosti v souladu s pravidly SFDI pro rok 2017
Jedná se o levostrannou stezku pro chodce a cyklisty, vymezena je úsekem mezi křižovatkou se silnicí III/3711 – REHAU, celková délka cca 800 m. Podkladem pro zpracování PD je dopravně architektonická studie ul. Olomoucká. 
Počet vyhotovení projektové dokumentace se sjednává na 6 výtisků + 1x CD s digitální verzí dokumentace. 
Rozsah prací je podrobněji popsán v cenové nabídce ze dne 12. 10. 2016. 
Cena díla:

1. Vypracování PD DUR + DSP


69 000,00 Kč

· geodetické zaměření 



  4 000,00 Kč

· pořízení projektové dokumentace DUR+DSP 
45 000,00 Kč

· rozpočet 





  5 000,00 Kč

· vynětí z LPF 



 
  8 000,00 Kč

· inženýrská činnost 



  7 000,00 Kč
2. Příprava a zhotovení žádosti + podání na SFDI 
13 000,00 Kč
Celková cena: 





82 000,00 Kč 
(zhotovitel není plátce DPH)
Termíny vyhotovení: 

1. Vypracování PD DUR + DSP, vynětí LPF


do 16. 12. 2016


2. Podání žádosti vč. všech náležitostí dle pravidel SFDI 
do 19. 01. 2017
Fakturační údaje:
Objednatel: 
Město Moravská Třebová

nám. T. G. Masaryka 29



571 01 Moravská Třebová 


IČO 00277037

DIČ CZ00277037

č. ú.: xxxxxxxxxxxxx
Zhotovitel:
Ing. Jiří Kulič

Palackého třída 2549

530 02 Pardubice

IČO 74004417

č. ú.: xxxxxxxxxxxxx
Objednatel uhradí dohodnutou cenu díla dle bodu 1 na základě vystavené faktury po ukončení projekčních prací pro DUR + DSP po předání vytištěných 6 paré + 1x CD a vypracovaného vynětí LPF. Inženýrská činnost bude fakturována nejdříve po zajištění podkladů pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení. 
Objednatel uhradí zhotoviteli cenu dle bodu 2 na základě vystavené faktury po prokazatelném odeslání a odevzdání kompletní žádosti o příspěvek na SFDI v termínu dle podmínek SFDI. 
Ing. Miroslav Netolický
vedoucí odboru rozvoje města 

Objednávku akceptuji: Ing. Jiří Kulič, 15. 11. 2016



Ing. Jiří Kulič


Palackého třída 2549


530 02 Pardubice














