DODATEK č. 2

k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. 6060/9/2017

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I.

# SMLUVNÍ STRANY

### Příkazce:	Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)

### se sídlem:		Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4

### Zastoupen:		xxxx

### IČ: 			00020699

DIČ:			CZ00020699

(dále jen objednatel)

a

Příkazník:	MDP GEO, s.r.o.

se sídlem:	Masarykova 202, 763 26 Luhačovice

Zastoupen:	xxxx

## IČ:		25588303

## DIČ:	CZ25588303

## číslo účtu:	xxxx

(dále jen zhotovitel)

II.

PŘEDMĚT DODATKU

Název akce:

„Vklad vodoměrných stanic do katastru nemovitostí“

- Smluvní strany se oboustranně dohodly na provedení změny v Příkazní smlouvě č. 6060/9/2017 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 24. 11. 2017:

Článek III., odst.a):

Předpokládaný termín plnění: 30. 11. 2019

Termín byl na návrh příkazníka prodloužen z důvodů administrativních průtahů na straně státních podniků při vyřizování předmětu smlouvy.

III.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy; je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

- Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a s účinností, která nastává až uveřejněním v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 řádně přečetly, se změnami souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

##### V Praze dne:							V Luhačovicích dne:

.................................................					...................................................

za příkazce	za příkazníka

xxx	xxx

ředitel ČHMÚ	jednatel MDP GEO, s.r.o.