# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### Zhotovitel:		KXN CZ, s.r.o.  se sídlem Hradec Králové, Říčařova 611/30, PSČ 503 01

IČ: 			28784111

DIČ:			CZ28784111

Číslo účtu:		225059169/0600, Moneta Money Bank, a.s.

zapsaná v obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vl. 27182

zástupce pro věci smluvní:	Ing. Zdeněk Kotek	- jednatel

zástupce pro věci technické:	Ing. Zdeněk Kotek

( dále jen: „ zhotovitel“)

a

### Objednatel:  		Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Štěpánská 22

Štěpánská 22, 110 00 Praha 1

IČ:			70872503

DIČ:			-------------------

Číslo účtu:

Zastoupený:		PaedDr. Milan Štěrba - ředitel školy

(dále jen „ objednatel“)

## I. Předmět smlouvy

- Název akce

Přesná specifikace a rozsah dodávky vybavení kabinetu chemie jsou zpracovány v samostatné příloze této smlouvy o dílo tj. v podrobné cenové nabídce. Další přílohou této smlouvy je poučení a souhlas se zpracováním osobních údajů.

## II. Termín plnění

- Převzetí pracoviště zhotovitelem bude uskutečněno dle dohody – červen 2019

Přesný termín převzetí pracoviště zhotovitelem bude upřesněn telefonicky nebo osobně v návaznosti na výrobním a přípravném průběhu zakázky. Přesný čas bude záviset na dopravní vzdálenosti do místa realizace.

- Dílo bude prováděno v období červen 2019

- Termín dokončení a předání hotového díla se stanovuje na nejpozději do 4. července 2019

Přesný termín a čas předání hotového díla bude upřesněn osobně nebo telefonicky v návaznosti na průběhu zakázky.

## III. Cena díla

- Cena za dílo se sjednává ve výši 147 099,70 Kč vč. DPH.

(slovy: Jednostočtyřicesedmtisícdevadesátdevětkorunčeskýchsedmdesáthaléřů).

- Rozpis cen jednotlivých položek dodávky je vyjádřen v podrobné cenové nabídce, která je přílohou této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za předmět smlouvy.

## IV. Platební podmínky

- Objednatel zaplatí zhotoviteli zálohu ve výši	 ……………….. Kč, která bude fakturována po podpisu smlouvy a zaplacena v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů, bankovním převodem na účet zhotovitele.

- Po dokončení a předání díla objednateli, bude zhotovitel fakturovat zbývající výši smluvní ceny dle čl. III. 1. a to se splatností 14 dnů.

- V případě, že při předání hotového díla budou zjištěny nedodělky nebo drobné nedostatky, vzniká zhotoviteli nárok na fakturaci dle čl. IV. 2. Zároveň však může objednatel uplatnit pozastávku v hodnotě 10% ze zbývající výše smluvní ceny dle čl. IV.2. Zhotovitel bude pozastávku objednateli fakturovat po odstranění vad a nedodělků zhotovitelem a objednatel ji uhradí do 14 dnů.

- Dnem připsání poslední částky z celkové výše smluvní ceny díla dle čl.III, b.1 získává objednatel vlastnické právo k dodanému vybavení dle čl. I. 1. Do té doby je vybavení majetkem zhotovitele.

- Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Z uvedeného důvodu se na toto plnění nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e uvedeného zákona a zhotovitelem bude vystavena faktura za předmětné plnění včetně daně z přidané hodnoty.

## V. Smluvní pokuty, penále

- Při nedodržení termínů úhrad faktur objednatelem dle čl. IV. uhradí objednatel zhotoviteli penále ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý den prodlení.

## VI. Závazky objednatele

- Objednatel je povinen předat zhotoviteli pracoviště pro montáž bez faktických a právních vad, které by provádění montážních prací znemožňovaly nebo ztěžovaly, a ve stavu způsobilém k provádění díla a to dle termínu dle čl. II. 1., což bude provedeno písemnou formou s podpisem obou stran.

- Objednatel je před předáním pracoviště pro montáž zhotoviteli povinen pracoviště řádně zajistit proti poškození a krádeži a zajistí zabezpečené skladové prostory pro prostředky potřebné k montáži.

- Objednatel zajistí libovolný přístup pracovníků zhotovitele do budovy a to až k místu pracoviště určeného pro montáž, a to v době dle čl. II.2. Pro tyto účely bude mít zhotovitel potřebné klíče od budovy a místností, které proti podpisu převezme pověřený pracovník zhotovitelem při převzetí pracoviště a odevzdá při předání hotového díla.

- Nebude-li splněn některý z výše uvedených bodů tohoto článku smlouvy a nebude tak zajištěna plynulá realizace zakázky, není zhotovitel povinen plnit sjednané termíny dle čl.II a nové termíny realizace zakázky budou sjednány novou písemnou dohodou.

- Objednatel je povinen řídit se manuálem „návod a pokyny k užívání učebny“, který předá zhotovitel.

## VII. Závazky zhotovitele

- Zhotovitel je povinen v průběhu realizace konzultovat na žádost objednatele případné návrhy na změny v rozsahu díla.

- Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

- Při zjištění, které by vedlo k provedení víceprací (tj. práce prováděné nad rámec vymezených a smluvně sjednaných prací) nebo ke změně v rozsahu provedení prací, je zhotovitel povinen přizvat k řešení objednatele a udělat zápis v montážním deníku.

- Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za způsobené škody objednateli, které vzniknou ve spojení s plněním této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen seznámit objednatele s obsluhou učebny.

## VIII. Záruční podmínky

- Záruka na dílo:

  - montážní část díla je 24 měsíců. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínaje dnem uplatněni reklamace a končí dnem odstranění vad zhotovitelem

  - nábytkové vybavení – kovové konstrukce, postformingové dřevotřískové desky a laminované dřevotřískové desky, provedené práce 2 roky.

- Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení výrobku.

- Nároky na záruku zanikají v případě zásahu do výrobku a instalací osobou nepověřenou zhotovitelem.

- Nároky na záruku zanikají, je-li závada v příčině související s:

  - mechanickými nebo chemickými vlivy

  - nepřiměřeným zacházením nebo přetěžováním výrobku

  - zasahováním do výrobku třetí osobou, nebo uživatelem nad rámec návodu k použití (viz. Předávací protokol a jeho přílohy)

  - tím, že nebylo dbáno návodu k použití  (viz Předávací protokol a jeho přílohy)

  - tím, že uživatel nereklamoval závadu zjevnou při předávání zakázky (viz Předávací protokol a jeho přílohy)

- V případě postupu, který není v souladu s návody nemusí být zhotovitelem uznána záruka na dílo.

- V případě neoprávněné reklamace nese objednatel náklady spojené s řešením problému.

- Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem, e-mailem nebo datovou zprávou), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat:

  - na e-mailovou adresu: 	kxn@kxn.cz

  - na adresu: 		KXN CZ, s.r.o., Říčařova 611/30, 503 01 Hradec Králové

## IX. Výrobní a montážní tolerance

- Výrobní tolerance je stanovena do 2 mm.

- Montážní tolerance je stanovena do 3mm při spojování kovu a desek, desek a desek, pro otevírací části stolů a tunelů za pomoci pantů.

- Při vkládání desek (LDT nebo PD) do kovových konstrukcí nábytku - zapuštění desek do konstrukce je tolerance 3 mm.

- Tolerance pro vložení nábytku do výklenků, otvorů ve zdech apod. je stanovena 2-5 cm od zdi (důvodem jsou zednické nerovnosti zdí výklenků, otvorů apod.).

- Tolerance pro vložení skříněk do žákovských, mycích, středových, učitelských stolů je stanovena 2-4 cm (důvodem je snadné vyndání a manipulace se skříňkou popř. zavedenými kabely a rozvody).

## X. Další ujednání

- Objednatel umožní zhotoviteli přístup do školy a na pracoviště od 7 hod do 22 hod., vč. sobot, nedělí, svátků. Pokud nebude zajištěn přístup na pracoviště dle výše uvedeného, posouvá se termín plnění o 7 - 14 dní nebo bude dohodnut nový termín plnění zakázky.

- V průběhu realizace umožní škola přespání montážních pracovníků ve škole např. v tělocvičně.

- Po dobu realizace díla je vstup na pracoviště zakázán jakýmkoliv osobám mimo pracovníků zhotovitele (vstoupit na pracoviště může osoba uvedená jako zástupce objednatele v této smlouvě, vstup ostatních osob se děje na jejich vlastní nebezpečí).

- V případě potřeby může pověřený zástupce objednatele písemně komunikovat se zástupcem zhotovitele v tom případě, jde-li o konkrétní řešení věcí, které mají zásadní vliv na průběh realizace zakázky.

- V případě jednostranného odstoupení od uzavřené smlouvy si zhotovitel i objednatel vyhrazují právo na náhradu nákladů, které jim v souvislosti s přípravou plnění, příp. s již provedenými pracemi a dodávkami vznikly.

- V případě víceprací, jejichž rozsah v době uzavření smlouvy nelze odhadnout a ani je blíže specifikovat, má proto zhotovitel právo na zvýšení ceny nad rámec dohodnuté ceny za dílo, pouze však na základě oběma stranami odsouhlasené kalkulace a předané objednávky ze strany objednatele zhotoviteli.

- Předání pracoviště pro montáž spolu s ostatními potřebnými informacemi, stejně jako předání díla bude provedeno ze strany objednatele i zhotovitele písemnou formou.

- Obě strany se zavazují veškeré informace vyplývající z  plnění této smlouvy držet v tajnosti a jejich zveřejňováním nepoškozovat jméno druhé strany.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží jedno paré.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: Položková kalkulace, Pověření a povolení a souhlas se zpracováním osobních údajů.

- Smlouva nabývá platnosti podpisem smlouvy.

- Tato smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí právním řádem České republiky. Případné spory, které vzniknou na základě této smlouvy, budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi společností KXN CZ, s.r.o. a objednatelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě objednatel (spotřebitel) může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Dříve než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu společnost KXN CZ, s.r.o., doporučuje objednateli nejdříve využít kontakt na společnosti KXN CZ, s.r.o. pro vyřešení nastalé situace.

Obě strany se podrobně seznámily s celou smlouvou, ceníkovými položkami, obsahem smlouvy a popisy technických vlastností výrobku. Objednatel i zhotovitel všem bodům a popisům rozumí a v době podpisu této smlouvy byly obě strany při plném vědomí a svéprávní. Strany podepsaly tuto smlouvu bez nátlaku.

Hradec Králové dne 15.5.2019		                                  …………………dne ……….……….

………………………………………                                                  ………………………………………..

zhotovitel                                                                                     objednatel

# POVĚŘENÍ

k zastupování dle smlouvy o dílo:

### Objednatel: 		Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Štěpánská 22

Štěpánská 22, 110 00 Praha 1

Ve smluvních věcech zastupuje objednatele	PaedDr. Milan Štěrba - ředitel školy

k jednání ve věci vybavení odborné učebny a to v rozsahu dle Smlouvy o dílo, ve věci předání a převzetí učebny a dalších technických záležitostech.

pověřuje tímto pana:	……………………….

…………………………………………..

Za objednatele (razítko a podpis)

# POVOLENÍ

k realizaci dle smlouvy o dílo:

### Objednatel: 		Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Štěpánská 22

Štěpánská 22, 110 00 Praha 1

dává souhlas zhotoviteli s realizací odborné učebny

v budově - adresa budovy: 	………………….

ve stávající místnosti č.: 	………………….

patro: 				………………….

…………………………………………..

Za objednatele (razítko a podpis)

# POVĚŘENÍ

k zastupování dle smlouvy o dílo:

Zhotovitel: 		KXN CZ, s.r.o.  se sídlem Hradec Králové, Říčařova 611/30, PSČ 503 01

pověřuje tímto pana:	Jakuba Bártu

k jednání ve věci vybavení a to v rozsahu dle Smlouvy o dílo, ve věci předání a převzetí a dalších technických záležitostech v průběhu montáže.

Ve smluvních věcech zastupuje zhotovitele: 	pan Ing. Zdeněk Kotek

Hradec Králové dne 15.5.2019

…………………………………………..

Za zhotovitele (razítko a podpis)