D O D A T E K  Č.  1

ke smlouvě o dílo ze dne 4. 11. 2016

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dle § 6 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

název:	DISTEP a.s.

se sídlem:	Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupena:	Ing. Svatoplukem Eliášem, členem představenstva

IČ:	65138091

DIČ:	CZ65138091

bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Frýdek-Místek

číslo účtu:	19-3756270207/0100

tel.:	558 442 111

email:	posta@distep.cz

ID:	2yfdqnk

zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1205

(dále jen objednatel)

název:	Bednář Ostrava s.r.o.

se sídlem:	Spojná 192/17, 709 00 Ostrava - Nová Ves

zastoupena:	Ing. Daliborem Bednářem, jednatelem společnosti

IČ:	25876678

DIČ:	CZ25876678

bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Ostrava

číslo účtu:	86-5296860247/0100

tel.:	596 613 999/602 531 763

email:	dalibor.bednar@bednar.cz

ID:	z3nnkce

zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23944

(dále jen zhotovitel)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických

Objednatel: Ing. Hana Maroszczyková, Ing. Michal Štěpán, Miloslav Mintěl, Martin Nagy, Štefan Vrba.

Zhotovitel: Ing. Dalibor Bednář.

Autorský dozor: Ing. Libor Matúš.

Technický dozor:  Ing. Pavel Martiník.

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1:

II.

Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku je změna následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 4. 11. 2016 
na provedení stavby „Přípojka TV pro dům č. p. 852 z PS 18, Frýdek-Místek“.

Původní článek II. Předmět díla a místo plnění se doplňuje o odstavce:

Na základě rozhodnutí objednatele došlo v průběhu provádění díla ke snížení rozsahu prací, které nebyly provedeny - napojení na rozvody v PS 18 (ukončeno kulovými ventily), instalace rozvodů v budově č. p. 852 (jen zaslepeno potrubí PEX) v rozsahu a v souladu dle položkového rozpočtu ze dne 14. 12. 2016, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku. Rozsah stavebních prací zůstal bez změny.

Původní článek IV. Cena díla se mění takto:

Původní cena díla bez DPH	149.217,-- Kč

Méněpráce bez DPH	  15.051,-- Kč

Cena celkem bez DPH	134.166,-- Kč

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu dodatku č. 1, což stvrzují podpisy svých odpovědných zástupců.

V Ostravě dne	Ve Frýdku-Místku 14. 12. 2016

………………………………………	………………………………………

Za zhotovitele	Za objednatele

Ing. Dalibor Bednář, jednatel společnosti	Ing. Svatopluk Eliáš, člen představenstva

Příloha

Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet ze dne 14. 12. 2016