Evidenční číslo smlouvy 163/2019/1

# Dodatek č. 1..

ke Smlouvě o dílo č. 163/2019 ze dne 4.4.2019

# Město Černošice

Zastoupeno:

se sídlem Riegrova 1209, 252 28 Černošice

### IČ 00 241 121

na straně jedné (dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:		AQUACONSULT, spol. s r.o.

se sídlem:		Dr. Janského 953, 252 28 Černošice

IČ:    			47536209

DIČ:			CZ 47536209

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16885

zastoupený:		XXXXXXXXXXXXXXX

bankovní spojení: 	ČSOB

číslo účtu: 		3573218/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento

Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č.  163/2019 ze dne 4.4.2019

II.

- Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo č. 163/2019 ze dne 4.4.2019 se mění takto:

V Čl.V se za stávající odst. 1 doplňuje nový odst, který zní:

„Vzhledem k tomu, že vzrostl objem prováděných prací s ohledem na koordinaci stavby s ostatními sítěmi, navyšuje se cena díla o 36 854,- bez DPH“

Celková cena díla tedy činí 517.538,- Kč bez DPH.

K této částce bude připočtena DPH podle platných právních předpisů.

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, zhotovitel obdrží jedno a objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku.

- Otázky tímto dodatkem neupravené se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

- Město Černošice osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Černošice na její 17. schůzi konané dne 20.5.2019 (usnesení č. R/17/12/2019) tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3  zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.  Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti zhotovitel uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu; současně výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách objednatele včetně podpisů ke smlouvě připojených.

- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle a že ho neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných okolností pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.

V Černošicích dne:  …............                                       V Černošicích dne:…….….

……………………………….                                               ……………………………….

Mgr. Filip Kořínek                                                                  XXXXXXXXXXXXX

Starosta                                                                                    jednatel