
Evidenční číslo smlouvy 160/2019/1
Dodatek č. 1..
ke Smlouvě o dílo č. 160/2019 ze dne 4.4.2019
Město Černošice
Zastoupeno:
se sídlem Riegrova 1209, 252 28 Černošice

IČ 00 241 121

na straně jedné (dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel:

Rudolf Kříž 

se sídlem:

Černošice, Na Marsu 387, PSČ 252 28

IČ:    


12377252

DIČ:


XXXXXXXXXXXX
Spisová značka:       317A/Be ze dne 9. 10. 1992 u OŽÚ Praha - západ 

bankovní spojení: 
Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 

121087309/0800

 (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento 

Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č.  160/2019 ze dne 4.4.2019
II.

1. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo č. 160/2019 ze dne 4.4.2019 se mění takto:

V Čl.V se za stávající odst. 1 doplňuje nový odst, který zní:

„Vzhledem k tomu, že vzrostl objem prováděných prací s ohledem na koordinaci stavby s ostatními sítěmi, navyšuje se cena díla o 88 493,- bez DPH“

                  Celková cena za dílo tedy činí 230.138,- Kč bez DPH. K této částce bude připočtena DPH podle platných právních předpisů.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, zhotovitel obdrží jedno a objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku.

2. Otázky tímto dodatkem neupravené se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.
3. Město Černošice osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Černošice na její 17. schůzi konané dne 20.5.2019 (usnesení č. R/17/12/2019) tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3  zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.  Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti zhotovitel uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu; současně výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách objednatele včetně podpisů ke smlouvě připojených.

6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle a že ho neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných okolností pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.

V Černošicích dne:  …............                                           V Černošicích dne:…….….

……………………………….                                               ……………………………….     
   Mgr. Filip Kořínek                                                                  Rudolf Kříž
        starosta                                                                                    jednatel
