Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Název:			Správa hřbitovů města Brno

Sídlo:			Vídeňská 96, 639 00 Brno

IČ:			621 61 598

zastoupený:		Ing. Marek Šamšula

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:		Zahradnické úpravy s.r.o.

Jílkova 124, 615 32 Brno

IČO:			277 07 113

DIČ:			CZ27707113

zastoupený:		Ing. Janem Bartíkem

zapsaný v 		OR  vedeným u   KS v Brně, oddíl C , vložka 53401

tel./ fax		602 738 846

bank. Spojení		WSPK, a.s., 2500008171/7940

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany prohlašují, že dne 14.9.2016 uzavřely smlouvu o dílo na akci: ‘‘Kácení jasanů 2. etapa Ústřední hřbitov Brno‘‘ a dnešního dne se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

3. Cena za dílo

Mění se odstavec 3.1. Cena za dílo

Celková cena díla dle Smlouvy o dílo bude povýšena o hodnotu víceprací a snížena o hodnotu méněprací.

Cena díla dle SOD

Cena bez DPH		447 280 Kč

DPH 21 %		   	93 929 Kč

Celkem s DPH		541 209 Kč

Méněpráce

Cena bez DPH		69 740 Kč

DPH 21 %		   	14 645 Kč

Celkem s DPH		84 385 Kč

Vícepráce

Cena bez DPH		64 590 Kč

DPH 21 %		   	13 564 Kč

Celkem s DPH		78 154 Kč

Nová cena zvýšena o hodnotu víceprací a snížena o hodnotu méněprací dle Dodatku č. 1

Cena celkem bez DPH		442 130 Kč

DPH 21%				92 847 Kč

----------------------------------------------------------------------------

Cena celkem s DPH			534 977 ,- Kč

V ostatních částech se Smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Dodatek byl uzavřen na základě pravé a svobodné vůle a po pečlivém zvážení všech stran.

Příloha č. 1 Soupis víceprací a méněprací

V Brně dne 28.11.2016				       V Brně dne 28.11.2016

Zhotovitel:

Objednatel:

……………………………                			…………………………………

Ing. Jan Bartík							Ing. Marek Šamšula

jednatel Zahradnické úpravy s.r.o.	        			 ředitel organizace

| Příloha č. 1 Kácení jasanů 2. etapa - obnova zeleně Fraxinus excelsior |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Méněpráce |  |  |  |  |
| Pokáceni stromu postupně do 200 mm | 11 | 1 000 Kč | 11 000 Kč |  |
| Odstraněni pařezu do 200 mm | 11 | 600 Kč | 6 600 Kč |  |
| Odstraněni vytěžené dřevni hmoty včetne likvidace | 11 | 600 Kč | 6 600 Kč |  |
| Vysadba dřeviny prům. balu 60 - 80 cm | 11 | 600 Kč | 6 600 Kč |  |
| Ukotveni dřeviny třemi kůly delky do 2 m | 11 | 100 Kč | 1 100 Kč |  |
| Zhotoveni závlahove misy do I m | 11 | 90 Kč | 990 Kč |  |
| Ošetřeni vysazenych dřevin | 11 | 30 Kč | 330 Kč |  |
| Rozvojové péče po dobu záručni lhůty | 11 | 1 150 Kč | 12 650 Kč |  |
| Fraxinus excelsior 14-16 | 11 | 1 900 Kč | 20 900 Kč |  |
| kůly, příčky, úvazky | 33 | 90 Kč | 2 970 Kč |  |
| Méněpráce CELKEM BEZ DPH |  |  | 69 740 Kč |  |
| Kácení jasanů 2. etapa - obnova zeleně Fraxinus excelsior |  |  |  |  |
| Vícepráce |  |  |  |  |
| Odstraněni asfaltu u každého stromu (vč. likvidace) (m2) | 540 | 36 Kč | 19 440 Kč |  |
| (vyjádření změny vrstvy asfaltu z předpokládaných 5 cm na 18 cm vychází z nacenění do soutěže - |  |  |  |  |
| jednotková cena upravena z 16 Kč/m2 na 36 Kč/m2) |  |  |  |  |
| Odstranění obruby z křemenných kamenů všech rabátek (ks) | 43 | 1 050 Kč | 45 150 Kč |  |
| kácených stromů pod asfaltem, které byly vrostlé do pařezů. Tuto činnost bylo nutné provádět ručně a frézou |  |  |  |  |
| za cenu masivního ničení a výměny zubů stroje. |  |  |  |  |
| Vícepráce CELKEM BEZ DPH |  |  | 64 590 Kč |  |