SMLOUVA  O  DÍLO   č. Z 19010

### uzavřená dle § 2586 a následně zákona č.89/2012 Sb. NOZ

Článek I.  -  SMLUVNÍ  STRANY

1.1    Objednatel :

jméno/název:			Střední škola stavební a strojní, Teplice přísp.org.

zastoupený:	Mgr. Alešem Frýdlem – ředitelem školy

adresa/sídlo:			Fráni Šrámka 1350/1,Teplice

IČO:				00497088

DIČ:				CZ00497088

osoby oprávněné

jednat ve věcech

této smlouvy:			Mgr. Aleš Frýdl

technických:			Bc. Václav Florián

1.2    Zhotovitel :

jméno/název:			Jp-stavas s.r.o.

zastoupený:			Jaromírem Janoutem - jednatelem

adresa/sídlo:			Hřbitovní 723, 41503 Teplice

IČO:				05659426

DIČ:				CZ 05659426

osoby oprávněné

jednat ve věcech

této smlouvy:			Jaromír Janout – jednatel

technických:			Jaromír Janout

Článek 2.  -   PŘEDMĚT  DÍLA

2.1	Předmětem díla je provedení stavby

„Oprava omítky sokluOP Duchcov“

v rozsahu následujících podkladů :

- nabídkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1 smlouvy)

  - Zhotovitel provede dílo v obvyklé jakosti a v obvyklém provedení v souladu                   s ustanoveními této smlouvy a s ohledem na účel předmětu díla.

  - Zhotovitel se zavazuje k provedení díla na své nebezpečí v dále sjednané době, objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení díla.

Článek 3.  -  CENA  DÍLA

3.1	Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a činí :

Cena bez DPH	78.170,00 Kč

# DPH 21%	16.415,70 Kč

## Cena včetně DPH           94.585,70 Kč

DPH bude účtována dle zákonů platných v době realizace díla.

Položkový rozpočet je přílohou č.1 této smlouvy o dílo

  - Cena díla uvedená v předchozím odstavci může být zvýšena nebo snížena v případě dohody smluvních stran. Vícepráce budou konzultovány mezi objednatelem a zhotovitelem prací. Změny budou zapsány do stavebního deníku.

Článek 4.  -  PLATEBNÍ  PODMÍNKY

  - Smluvní strany se dohodly na 14 denní splatnosti dílčích faktur vystavených vždy po ukončení příslušného kalendářního měsíce a konečné faktury vystavené po dokončení díla.

  - Veškeré platby budou objednatelem hrazeny na základě zhotovitelem vystavených platebních dokladů, které budou obsahovat tyto náležitosti:

- číslo platebního dokladu,

- označení objednatele a zhotovitele včetně identifikačních údajů,

- peněžní ústav a číslo účtu objednatele,

- datum vystavení platebního dokladu,

- datum splatnosti,

- označení předmětu dodávky odkazem na tuto smlouvu včetně data jejího      uzavření,

- razítko a podpis zhotovitele,

- přílohou dílčích faktur bude objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis   skutečně provedených prací a dodávek,

- přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí    dokončeného díla potvrzený  oběma smluvními stranami,

- v konečné faktuře se provede vyúčtování všech uhrazených dílčích faktur,

případně další náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy.

Článek 5.  -  DOBA  PLNĚNÍ

5.1	Předmět díla bude proveden v tomto termínu :

zahájení : 			07/19

dokončení :			08/19

  - V případě, že nastanou takové klimatické podmínky, při kterých nebude možné provádět práce na díle technologicky správně a v souladu s normami, se termín dokončení posune o takto vzniklé zdržení nebo se upraví dohodou smluvních stran        a zhotovitel se nedostane do prodlení s předáním díla.

Článek 6.  -  VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

  - Objednatel oznámí v přiměřené lhůtě zhotoviteli případné vady díla zjištěné na základě odborné prohlídky díla. Za přiměřenou se v tomto případě považuje lhůta 14 dní, počínající běžet dnem předání předmětu díla objednateli.

  - Pro vady, které nebudou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla se sjednává záruční doba v délce 24 měsíců s výjimkou materiálů, výrobků a zařízení  se zárukou výrobce, kde záruční doba zhotovitele odpovídá záruční době výrobce doložené záručním listem.

  - Záruční doba počíná běžet dnem převzetí předmětu díla objednatelem. V této lhůtě budou zhotovitelem bezplatně odstraněny vady díla vzniklé porušením jeho smluvních povinností. Běh záruční doby se staví po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo, příp. jeho část užívat pro vady, za něž odpovídá zhotovitel a dále v důsledku reklamovaných vad, pokud jejich odstraňování bude spojeno s nemožností řádného užívání díla.

Článek 7.  -  PORUŠENÍ  SMLUVNÍCH  POVINNOSTÍ

7.1	V případě prodlení zhotovitele (z důvodů na jeho straně) s předáním předmětu díla objednateli ve lhůtě sjednané pro provedení díla dle čl. 5.1 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla bez DPH za každý den prodlení. V případě vzniku práva objednatele na uplatnění této smluvní pokuty je objednatel oprávněn odečíst a neuhradit částku odpovídající výši smluvní pokuty při vyúčtování ceny za provedení díla (konečná faktura).

7.2	V případě prodlení objednatele s úhradou sjednaných peněžitých plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek 8.  -  ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

  - Tato smlouva vznikne bezvýhradným akceptováním celého jejího obsahu smluvními stranami, může být měněna či doplňována výhradně písemně formou dohody o změně obsahu smlouvy (dodatku ke smlouvě) potvrzené oprávněnými zástupci smluvních stran. Návrh dodatku může předložit kterákoli ze smluvních stran, jejich číslování však bude provádět pouze zhotovitel.

  - Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě potvrzené vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Teplicích dne					      V Teplicích  dne

Jaromír Janout		          	       Mgr. Aleš Frýdl

jednatel 				          ředitel školy

               

z h o t o v i t e l                                           o b j e d n a t e l