VÚ, DDŠ , ZŠ, SŠ a ŠJ, Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnická 168

**Smlouva o dílo č.: FRM 2/2018**

*uzavřena v souladu s ustanovením § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů*

Smluvní strany:

**1.**

VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ, Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnická 168

se sídlem: Požárnická 168, Kostomlaty pod Milešovkou, 417 54

IČO: 61515442

zastoupena: Mgr. Eva Karbanová

tel.: 417871036

[vudds.karbanova@volny.cz](mailto:vudds.karbanova@volny.cz)

dále jen **„objednatel“,**

a

**2.**

Elektroreal s.r.o.

se sídlem: Pražská 3227, Teplice 415 01

IČO: 06593551

DIČ: CZZ06593551

Zastoupena: Tomáš Řezníček,

tel.: 603218690

[reznicek@zalany.net](mailto:reznicek@zalany.net)

dále jen **„zhotovitel“,**

uzavírají na základě vzájemné shody tuto **Smlouvu o dílo**

**Článek I.**

**Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy je zhotovení – **nové osvětlení 6. výchovné skupiny**.

**Specifikace díla:**

Nové LED osvětlení bude vybudováno místo zastaralého osvětlení. Staré zářivkové osvětlení bude demontováno, budou rozvedeny nové kabely, nové světelné okruhy, usazena nová svítidla LED, nové lampičky na pokojích. 4 dětské ložnice, 1 kuchyňka, 1 společenská místnost, chodba, umývárna.

**Článek II.**

**Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době od 21.5.2018 do 30.8.2018.
2. Zahájení díla je podmíněna předáním zařízení.
3. Pokud nebude zařízení předáno objednatelem v dohodnutém termínu, prodlužuje se doba zahájení díla o stejný počet dní o který se objednatel opozdí s předáním zařízení. O stejný počet dní se zároveň prodlužuje termín vyhotovení díla.

**Článek III.**

**Cena za dílo**

Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činní:

celkem ….117.428,- Kč s DPH

záloha na materiál ………..70.000,- Kč s DPH

**Článek IV.**

**Platební podmínky**

1. Cena za provedení díla bude uhrazena v jedné splátce a to po ukončení díla a předání místnosti objednavateli.
2. Konečná cena se může nejvíce navýšit o 10% - z důvodu vyšší ceny materiálu či skutečné náročnosti montážní práce, nesmí však překročit 100.000 Kč.
3. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli.
4. Náklady nad rámec této smlouvy dle bodu 2 tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.
5. Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.
6. Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

**Článek V.**

**Záruční doba**

1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 12 měsíců (roků).
2. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla.
3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
4. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

**Článek VI.**

**Platnost smlouvy**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

**Článek VII.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V Kostomlatech pod Milešovkou dne 16.5.2018

......................................................... .............................................................

podpis zástupce objednatele podpis zástupce zhotovitele