DODATEK č. 11

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 9. 2013

č. objednatele: 130956

č. zhotovitele: NM 02/2013

dodatek č. 11 evid. pod číslem objednatele: 2019/3418/NM

____________________________________________________________________________________

# Článek I.

# Smluvní strany

Objednatel:

Národní muzeum, příspěvková organizace

se sídlem:	Václavské náměstí 68, 115 79  Praha 1

statutární orgán zastoupený:	PhDr. Michalem Lukešem, Ph.D., generálním ředitelem

IČ:	00023272

DIČ:	CZ00023272

bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zástupce pro věci smluvní:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zástupce pro věci technické:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

technický dozor objednatele:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

PRACOM s. r. o.

se sídlem:	Nad Paťankou 38, 160 00  Praha 6

adresa pro doručování:	Trojská 633/173d, 170 00  Praha 7

statutární orgán zastoupený:	Janem Munzarem, jednatelem společnosti

IČ:	48026450

DIČ:	CZ48026450

zápis v obchodním rejstříku:	OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14241

bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zástupce pro věci smluvní:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zástupce pro věci technické:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

koordinátor restaurátorských prací zhotovitele: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen zhotovitel)

Článek II.

Předmět dodatku

- Smluvní strany dohodly následující změnu smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 9. 2013:

Z důvodu časové závislosti zpětné instalace mobiliáře do historické budovy Národního muzea na harmonogramu dokončení rekonstrukce historické budovy Národního muzea, resp. odstranění vad a nedodělků, se v článku III. smlouvy označeném jako Místo a doba plnění upravuje termín v odstavci 2 písm. a) následovně:

Termín ukončení do 21. 6. 2019 pro transport mobiliáře a jeho opětovnou montáž na místě určení.

- Úprava termínu dle předchozího odstavce nemá dopad do článku IV. smlouvy o dílo označeného Cena díla.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 až 10, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 11, zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek č. 11 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

- Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 11 smlouvy o dílo a že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Praze dne	V Praze dne

Za objednatele:	Za zhotovitele:

…………………………………..	…………………………………..

PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.	Jan Munzar

generální ředitel Národního muzea	jednatel společnosti PRACOM s.r.o.