SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I.

SMLUVNÍ STRANY

  - Objednavatele:  Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní   škola, střední škola a školní jídelna

IČO:                           61515442

se sídlem:                  Požárnická 168

417 54 Kostomlaty pod Milešovkou

tel./fax:                     417 871 036

osoba oprávněná jednat ve

věcech smlouvy:                                   Mgr. Eva Karbanová - ředitelka

  - Zhotovitel:          Jana Hramotová

Projektová činnost ve výstavbě

IČO:                           01435825

DIČ:                           CZ6759160122

se sídlem:                  Nad Plovárnou 512

417 41 Krupka

tel./fax:                     723190315

bankovní spojení:    ČSOB:

č.ú. 279433320/300

II.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednavatele projekt

stavby   Zadávací dokumentace

VÚ Kostomlaty pod Milešovkou — Výměna historických oken, II. etapa

  - — zadávací dokumentace

  - — Statické posouzeni

  - — Autorský dozor

2.2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedeni díla cenu podle  článku III. této smlouvy.

III.

CENA

Cena díla se sjednává dohodou dle zákona č. 403/2009 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena maximální a pevná činí:

Smluvní cena za předmět plněni smlouvy

| Cena | 74.049,50 | Kč |
| --- | --- | --- |
| DPH 21% | 15.550,50 | Kč |
| Cena celkem s DPH | 89.600,- | Kč |

Jsem plátce DPH

Platební podmínky:

- splátka ve výši 45.000,-Kč s DPH uhrazena v 08/2017

- splátka ve výši 30.000,-Kč s DPH uhrazena v 10/2017

- splátka ve výši 14.600,-Kč s DPH uhrazena v 12/2017

IV.

ZHOTOVITEL SE ZAVAZUJE PROVÉST DÍLO VE SJEDNANÉ DOBĚ

  - Termín zahájeni projekčních prací:	02/ 2017

  - Termín dokončení:	                                   12/ 2017

V.

VLASTNICKÉ PRÁVO K ZHOTOVENÉ VĚCI A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NI:

Vlastníkem zhotoveného projektu je zhotovitel, který rovněž nese nebezpečí škody na ni. Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody  přechází na objednavatele předáním předmětu díla.

VI.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli díla po jeho řádném provedeni a předáni, a to ve lhůtě do 30 dnů poté, kdy objednatel obdrží od zhotovitele vyúčtováni ceny formou faktury.

VII.

SMLUVNÍ POKUTY

  - V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění sjednaný v této smlouvě z vlastní nedbalosti, uhradí objednavateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny předmětu smlouvy za každý započatý měsíc prodlení.

  - V případě prodlení objednavatele s předáním projektových podkladů zhotoviteli je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny předmětu smlouvy za každý započatý měsíc prodlení. Zároveň se o tuto dobu prodlužuje termín předání díla stanovený v článku III. této smlouvy.

  - V případě prodlení objednavatele s placením faktury (nebo záloh) je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% za každý započatý den z prodlení z ceny předmětu smlouvy. 7.4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VIII

ZMĚNA A ZRUŠENÍ SMLOUVY

  - Tuto smlouvu lze změnit nebo porušit pouze smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

  - Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právními poměny z ní vyplývající a vznikající obchodním zákoníkem.

  - Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou účastníků.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve dvojím vyhotovení, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

  - V případě odstoupení objednatele od smlouvy v průběhu provádění prací, bude mu vyfakturována částka odpovídající ceně rozpracovaného díla.

  - Objednatel a zhotovitel se dohodli, že zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm.e) a S13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách a služeb hrazených z veřejných výdajů, nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace.

Datum: 31.7.2017