- Smluvní strany:

- Město Rokycany

se sídlem Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany

IČO 00259047

zastoupené starostou Václavem Kočím

dále jako objednatel

a

BÖGL a KRÝSL, k.s.

se sídlem: Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

IČO:  26374919			DIČ:  CZ26374919

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. XXX

jednající: GRANIT – ŠUMAVA, spol. s r.o., se sídlem č.p. 33, 342 01 Dobršín, IČ 48365157, zastoupená jednateli Josefem Krýslem a Nicolaiem Fallem

dále jako zhotovitel

uzavírají tento

D O D A T E K   č. 1

Čl. I

Prohlášení

- Smluvní strany uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo SP01381 ze dne 27.9.2016 (dále také „Smlouva“) na dodávku stavby „Rokycany – V. Nového, prodloužení místní komunikace“. Tímto dodatkem se mění termín dokončení díla z důvodu posunu termínu zahájení stavby do zimního období 2016/2017.

Čl. II

Předmět

- Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy tak, že čl. 4. Doba a místo plnění, odst. 1. a 2. se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést práce a dílo předat objednateli nejpozději do 30.4.2017. Předání a vyklizení staveniště: do 3 pracovních dnů od odevzdání a převzetí díla.

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce nejpozději 14 dnů od předání staveniště a stavební práce budou dokončeny nejpozději dne  27.4.2017“

Čl. III

Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

3.2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

3.3. Město Rokycany ve smyslu ustanovení § 41 zákona č.128/200 Sb. o obcích potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Rokycany veškeré zákonem stanovené podmínky ve formě schválení (rada města – usnesení č. 12108 ze dne 29.11.2016), které jsou obligatorní pro platnost právního úkonu.

V Rokycanech dne 29.11.2016				V Praze dne 29.11.2016

.....................................					.....................................

Václav Kočí							Josef Krýsl

starosta Města Rokycany					jednatel komplementáře

…………………………………..

Nicolai Alexander Fall

jednatel komplementáře