**SMLOUVA O DÍLO**

**Č. j.** UKKTF/142071/2019

1. ***Objednatel***

**Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6**

IČO 00216208, DIČ CZ00216208

Zastoupená: prof. PhLic. Vojtěchem Novotným, Th.D., děkanem

Osoba oprávněna k jednání: Mgr. Kateřina Šolcová, Ph.D., tajemnice fakulty

Bankovní spojení: 320 340 61 / 0100

1. ***Zhotovitel***

RAKWEISS paint s.r.o.

Zastoupená: Petr Weiss – jednatel

Rybná 716/24

110 00 Praha 1

IČO: 256 08 304; DIČ: CZ25608304

1. ***Předmět plnění***

Malířské práce v rozsahu přiložené nabídky, viz příloha 1, včetně materiálu Prim Plus a příslušných oprav dle přiložené nabídky. Případné vícepráce/méněpráce budou předem odsouhlaseny zástupcem objednatele.

1. ***Termín plnění***

První fáze: 04. 6. 2019 – 14.6. 2019 (kanceláře 1075, 1076, 1077)

Druhá fáze: do 25.7.-20. 8. 2019

**Kanceláře**

1101

1059 (Oddělení vědy)

1071,

1071a,

K14

K15BC

1060

1031b (Studijní oddělení)

malá studovna

výpůjčka (v nabídce vedeno jako chodba)

**Chodby**:

Chodba (školník)

Chodba (ekonom)

Chodba (u knihovny)

Chodba (E. Loubová)

Chodba (Děkanát)

Chodba (Kaple)

Chodba (ÚDKU 1)

Chodba (ÚDKU 2)

1. ***Cena díla***

**130 200,- Kč bez DPH,** slovy stotřicettisíc dvěstě korun českých.

1. ***Platební podmínky***

Dílo bude hrazeno dílčími fakturami s náležitostmi daňového dokladu s přesným popisem a soupisem provedených prací odsouhlasených objednatelem. Splatnost faktur bude 14 dní.

V případě, že objednatel neuhradí platbu v termínu splatnosti, vyhrazuje si dodavatel právo přerušit práce až do vyrovnání pohledávky, přičemž o tuto dobu se prodlužuje termín plnění. Dokud nedojde k úplné úhradě díla, zůstává veškerý materiál a zařizovací předměty v majetku zhotovitele.

Po skončení prací a převzetí díla vystaví zhotovitel konečný daňový doklad se splatností 14 dní.

1. ***Záruční podmínky***

Záruční doba činí 24 měsíců a začíná dnem předání díla objednateli.

1. ***Povinnosti objednatele***

Zajistit přípojku el. energie a možnost odběru vody - hradí objednatel.

Zajistit šatnování a možnost mytí pracovníků zhotovitele.

Provádět pravidelně kontrolu stavby.

Převzít od zhotovitele dokončené dílo.

1. ***Povinnosti zhotovitele***

Dbát předpisů BOZP.

Práce ukončit v řádném termínu.

V případě oprávněné reklamace zahájit opravy do 10 dnů a vady odstranit v co nejkratší možné lhůtě.

V případě závady, která znemožňuje užívání opravovaných prostor zahájit opravu do 24 hodin.

1. ***Sankce***

Při nedodržení termínu předání zaplatí zhotovitel pokutu ve výši 0.1% z ceny díla za každý den prodlení.

Při nedodržení termínu splatnosti faktury zaplatí objednatel pokutu ve výši 0.1 % dlužné částky za každý den prodlení.

1. ***Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy.***

Smlouvu lze změnit event. od ní odstoupit pouze po vzájemné dohodě obou stran písemným dodatkem k této smlouvě.

1. ***Závěrečná ustanovení.***

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá strana obdrží po jednom. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, přičemž platí datum posledního podpisu. Smlouva nabyde účinnosti až dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

V Praze dne 4. června 2019

**Objednatel Zhotovitel**

prof. PhLic. Vojtěchem Novotný, Th.D., děkan Petr Weiss – jednatel firmy RAKWEISS paint s.r.o.