# Číslo smlouvy: 07658/SVSL/19

# Dodatek č. 2

### ke smlouvě o dílo č. 03880/SVSL/2018 ze dne 16.7.2018 (dále jen „Smlouva o dílo“)

- Smluvní strany

  - Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

Zastoupená:		RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

Bankovní spojení: 	ČNB Praha, Číslo účtu:	18228011/0710

IČO: 			629 335 91

DIČ: 			neplátce DPH

Telefon:

(dále jen „objednatel”)

a

  - Zhotovitel

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Sídlo:				Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno

Doručovací adresa:	Žitenická 10, 286 01 Čáslav

Zastoupený: 			Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem

Bankovní spojení:

IČO:	41432037

DIČ:	CZ41432037

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně,sp. Zn. C90993

Telefon:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel”)

  - Vzhledem k tomu, že došlo k posunutí nově montovaných oken do líce fasády, nebylo nutno provést zateplení vnějšího ostění špalet.

- Nebyl proveden nový záklop z OSB desek. Místo navrhovaného záklopu byl použit původní záklop z podlahových prken, která byla ve velmi dobrém stavu, byla šetrně demontována a díky tomu je bylo možno použít na provedení záklopu po provedení izolace stropu.

- Při demontáži oken vikýřů musela být provedena i demontáž palubkového ostění oken. Při následné montáži nových oken bylo nutné provést doplnění palubek poškozených při demontáži novými palubkami.

- Při realizaci fasády bylo zjištěno, že plocha fasády je větší, než je uvedeno ve výkazu výměr.

- Povinnou publicitu zajistil na své náklady objednatel.

- Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

  - Původní cena díla dle Smlouvy o dílo činí:

Cena bez DPH:			1.274.254,00 Kč

DPH 21%:				   267.594.00 Kč

Cena včetně DPH:		1.541.848,00 Kč

## Práce dle změnového listu č. 1 a soupisu méněprací  a víceprací činí:

## Cena bez DPH:	       		- 604,00 Kč

## DPH 21%:				 -127,00 Kč

Cena včetně DPH:		- 731,00 Kč

- (z toho vícepráce 37.530 Kč bez DPH, tj. 45.411 Kč s DPH 21% a méněpráce 38.134 Kč bez DPH, tj. 46.142 Kč s DPH)

  - Z výše uvedeného důvodu se čl. 3.1 Smlouvy o dílo nahrazuje následujícím zněním:

„Cena díla je stanovena výsledkem řízení o veřejné zakázce:

Cena bez DPH: 	 	1.273.650,00 Kč

DPH 21%: 		      	   267.467,00 Kč

Cena včetně DPH: 		1.541.117,00 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.“

  - Příloha č. 3 Smlouvy o dílo se doplňuje o přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

  - Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

  - Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 5 stejnopisů obdrží objednatel, 1 stejnopis obdrží zhotovitel.

  - Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

- Příloha č. 2 – Soupis méněprací a víceprací

V Praze dne 31. 5. 2019						V Brně dne 30. 5. 2019

| Objednatel |  | Zhotovitel |
| --- | --- | --- |
| RNDr. František Pelc |  | Jaroslav Vaňátko |
| ředitel |  | jednatel |